INFORME EVALUACIÓN ANUAL

POA 2023

Dirección de Planificación y Desarrollo

Dpto. Desarrollo Institutional

INTRODUCCIÓN

El Plan Operativo Anual (POA) de la AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA, constituye

una herramienta de planificación institucional a corto plazo de ejecución (vigencia de 1 año).

La Planificación Estratégica es llevada a cabo minuciosamente, vigilando la coherencia entre lo planificado y al cierre de la ejecución, que se  logren alcanzar los objetivos planteados en el PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL VIGENTE (PEI 2021-2024), siempre alineados a la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, a Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), al Plan Nacional Plurianual y al Plan de Gobierno 2020-2024.

En este informe mostraremos además la metodología utilizada en el proceso de evaluación y

los niveles de alcance de las Direcciones y sus áreas sustantivas.

Hemos realizado el análisis de las ejecuciones trimestrales, el alcance de las actividades y el

producto  final  entregado,  según  el  cumplimiento  fiel  de  las  tareas  asignadas  para  la

realización de los mismos.

Afianzamos nuestro compromiso en la transformación interna a través del fortalecimiento de la gestión humana, de la estandarización de procesos y la medición del cumplimiento de los mismos para ir día a día aplicando planes de mejora que nos permitan alcanzar la calidad total.

Reconocemos el arduo trabajo en todas las direcciones para alcanzar nuestra meta país de ser un HUB logístico y de cruceros.

METODOLOGÍA:

La evaluación técnica llevada a cabo por esta Dirección de Planificación y Desarrollo, (bajo el Departamento de Desarrollo Institucional), ha sido verificada tomando los siguientes parámetros de medición.-

• Verificación de las actividades de cada proyecto según calendarización= Actividad Programada – Actividad Ejecutada x 100.

Porcentaje de actividades NO ejecutadas = 100% - % metas ejecutadas. De igual modo hemos asignado el mismo porcentaje que en la matriz de evaluacion segun el logro del mismo.

| PARAMETROS DE EJECUCCION: |  | PROYECTOS EJECUTADOS AGRUPADOS EN: |
| --- | --- | --- |
| -Logrado | 100% | 100% |
| -En proceso/alto nivel de avance -Iniciado -Sin iniciar | 35 a 99% 1 a 34% 0% | 50-90% 10 al 49% 0% |

PROYECTOS PROGRAMADOS POR DIRECCIONES

ADMINISTRATIVO                                            7

COMERCIAL                            4

COMUNICACIONES                            4

FINANCIERO                       3

GESTIÓN DEL CONTROL                       3

INGENIERÍA                                                                                                                                                                                    32

JURÍDICA                       3

LOGÍSTICA                            4

OAI                       3

OPERACIONES            1

PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO                                                                                                                   20

RECURSOS HUMANOS                                                                         12

SEGURIDAD                 2

TÉCNICA            1

TECNOLOGÍA                                                                             13

0                        5                       10                      15                      20                      25                      30                      35

ALCANCE POR DIRECCIONES

*ALCANCE PLANIFICACIÓN VS EJECUCIÓN SEGÚN CALENDARIO

| 1ER | 2DO | 3ER | 4TO |
| --- | --- | --- | --- |
| TRIMESTRE | TRIMESTRE | TRIMESTRE | TRMESTRE |

DIRECCIÓN                         NO.                                                  PROYECTOS

ALCANCE GENERAL

| 1 | OPTIMIZACIÓN DEL ÁREA DE ALMACEN Y SUMINISTRO | Sin Avance | Sin Avance | Sin Avance | Sin Avance | Sin Avance |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 100% | LOGRADO | LOGRADO | LOGRADO | 100% |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | 3 | EMBELLECIMIENTO DE ÁREAS DE APORDOM | 30% | 30% | 30% | 10% | 90% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ADMINISTRATIVA |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | AMPLIACIÓN DEL PARQUE VEHICULAR | 100% | 0% | 0% |  | 100% |

2	DOS NUEVAS RUTAS DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN

ADMINISTRATIVA

97 %

| 0% | 50% | 50% | 0% | 100% |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5

REORDENAMIENTO DE LA UNIDAD DE COMPRAS - EFICIENTIZACIÓN DE LOS PROCESOS

| 6 | DOTACIÓN DE MOBILIARIOS A LOS PUERTOS | 50% | 10% | 20% | 15% | 95% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 7 | HERRAMIENTAS PERSONAL DE MANTENIMIENTO | 0% | 75% | 25% | 0% | 100% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

DIRECCIÓN                        NO.                                                     PROYECTOS                                            1ER TRIMESTRE

2DO TRIMESTRE

3ER TRIMESTRE

4TO TRMESTRE

ALCANCE GENERAL

1                            ACTUALIZAR Y CAPTAR ACUERDOS INTERINSTITUCIONALES                    25%                        25%                     25%                    24%                          99%

2                            MEJORA Y AMPLIACIÓN DEL PLAN MERCADOLÓGICO                               25%                        25%                     25%                    24%                          99%

COMERCIAL

99 %

COMERCIAL

VINCULAR Y PROMOVER A NIVEL INTERNACIONAL LA

3

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA                                                        25%                        25%                     25%                    25%                        100%

4

VINCULAR Y PROMOVER A NIVEL NACIONAL LA AUTORIDAD

PORTUARIA DOMINICANA                                                                              25%                        25%                     25%                    25%                        100%

DIRECCIÓN             NO.                                  PROYECTOS                                       1ER TRIMESTRE

2DO TRIMESTRE

3ER TRIMESTRE

4TO TRIMESTRE

ALCANCE GENERAL

1         PUBLICACIONES INSTITUCIONALES                                                     20%                           40%                           10%                          5%                                        75%

2         REFORZAMIENTO DEL ÁREA DE PROTOCOLO                                   25%                           25%                           25%                         25%                                     100%

COMUNICACIONES

77 %

DIRECCIÓN DE

COMUNICACIONES

3         CAPACITACIÓN COLABORADORES                                                      25%                            0%                            20%                         20%                                      65%

4          COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD DE APORDOM                                   25%                           20%                           10%                         15%                                      70%

DIRECCIÓN                     NO.                                                      PROYECTOS                                               1ER TRIMESTRE

2DO TRIMESTRE

3ER TRIMESTRE

4TO

TRIMESTRE

ALCANCE GENERAL

CONTROL DE LA GESTIÓN

1	CONTINUIDAD EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS NORMAS BÁSICAS DE CONTROL INTERNO (NOBACI)

2                         VISITAS PERIÓDICAS A LOS DIFERENTES PUERTOS ADMINISTRADOS

87.68%                        *%                          *%                         *%                      87.68%

CONTROL DE LA GESTIÓN (PERTENECE A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA EN NUEVA ESTRUCTURA)

Y CONCESIONADOS POR LA INSTITUCIÓN                                                            25%                          15%                       35%                      23%                        98%

92 %

3

DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS DE

MONITOREO EN REVISIÓN DE EXPEDIENTES                                                        30%

proyecto

declinado por tic                                            0%

DIRECCIÓN                           NO.                                                      PROYECTOS                                          1ER TRIMESTRE

2DO TRIMESTRE

3ER TRIMESTRE

4TO

TRIMESTRE

ALCANCE GENERAL

1

EFICIENTIZACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS DE

EROGACIÓN DE FONDOS                                                                               40%                      40%                      20%                         -                         100%

FINANCIERO

100 %

DIRECCIÓN FINANCIERA

2

CONTROL DE LA FACTURACIÓN DE LOS REGISTROS DE LOS

PUERTOS                                                                                                         100%                LOGRADO           LOGRADO           LOGRADO                100%

3                             TOMA FÍSICA DE ACTIVOS FIJOS                                                                   60%                      30%                      10%                       0%                      100%

| DIRECCIÓN NO. PROYECTOS 1ER |  |  | 2DO | 3ER | 4TO | ALCANCE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TRIMESTRE |  |  | TRMESTRE | TRMESTRE | TRMESTRE | GENERAL |
| 1 | CONTRUCCIÓN DE MUELLE PESQUERO-TURÍSTICO RIO SAN JUAN , PROV. MARIA T. SANCHEZ | 25% | 15% | 24% | 0% | 64% |

| 2 | CONSTRUCCIÓN DE MUELLE PESQUERO MICHES LA YEGUADA , PROV. EL SEIBO | 25% | 10% | 31% | 0% | 66% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 3 | CONSTRUCCIÓN DE MUELLE PEQUERO MICHES EL ASFALTO, PROV. EL SEIBO | 20% | 15% | 15% | 50% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 4 | CONTRUCCIÓN DE MUELLE PESQUERO SABANA DE LA MAR , PROV. HATO MAYOR | 25% | 15% | 0% | 10% | 50% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 5 | CONTRUCCIÓN MUELLE PESQUERO LAS CAÑITAS, PROV. HATO MAYOR | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 6 | CONSTRUCCIÓN MUELLE PESQUERO CABEZA DE TORO, PROV. LA ALTAGRACIA | 25% | 9% | 52% | 14% | 100% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 7 | REMOZAMIENTO DEL MUELLE EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN MUELLE PESQUERO DEL MUNICIPIO DE SÁNCHEZ SAMANÁ | 25% | 61% | 9% | 5% | 100% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 8 | RECONSTRUCCIÓN DE LOSA Y MANTENIMIENTO DE MUELLES , ESPIGÓN EN EL PUERTO DE SAMANÁ | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

INGENIERÍA

17                                                           CONSTRUCCIÓN TERMINAL TURÍSTICA EN BARAHONA                                                                                                                                                                         0                                                               0%                                                    25%                                                 25%                                                          50%

|  | 9 | CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO MUELLE PESQUERO DEL MUNICIPIO DE PALENQUE , SAN CRISTOBAL | 25% | 60% | 10% | 4% | 99% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10 | CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO MUELLE PESQUERO DEL MUNICIPIO SALINAS , MUNICIPIO BANI, PERAVIA | 25% | 10% | 19% | 16% | 70% |
|  | 11 | REPARACIÓN DEL MUELLE NO. 3 PUERTO BARAHONA | 25% | 25% | 25% | 0% | 75% |
| DIRECCIÓN DE | 12 | CONSTRUCCIÓN MUELLE PESQUERO LA AGUADA, SAMANÁ | 0 | 25% | 10% | 15% | 50% |
| INGENIERÍA | 13 | RECONSTRUCCIÓN DIRECCIÓN DE INGENIERÍA | 25% | 15% | 5% | 5% | 50% |
|  | 14 | REMOZAMIENTO SALÓN DE CONFERENCIA DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA |  | 20% | 10% | 20% | 50% |
|  | 15 | CONSTRUCCIÓN MUELLE PESQUERO EN PUERTO VIEJO, AZUA |  | 5% | 20% | 25% | 50% |
|  | 16 | CONSTRUCCIÓN MUELLE 4, PUERTO DE AZUA | 0 | 5% | 20% | 25% | 50% |
|  | 19 | CONSTRUCCIÓN MUELLE PESQUERO EN EL PUERTO CABO ROJO | 0 | 0% | 10% | 40% | 50% |
|  | 20 | CONSTRUCCION DE FACHADA EN LA ENTRADA DEL PUERTO DE SAN PEDRO DE MACORIS | 20% | 5% | 20% | 5% | 50% |
|  | 21 | CONSTRUCCION DE FACHADA EN LA ENTRADA DEL PUERTO DE PUERTO PLATA | 10% | 10% | 10% | 20% | 50% |
|  | 22 | REMOZAMIENTO Y READECUACIÓN DE PUERTOS (OFICINAS, BAÑOS, PLAFONES, ILUMINACIÓN Y SAFACONES PARA RECICLAJE) | 0 | 50% | 0% | 0% | 50% |
|  | 23 | PlAN DE ADQUISICIÓN Y EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL SEDE CENTRAL Y PUERTOS | 20% | 20% | 20% | 10% | 70% |
|  | 24 | PLAN CAPACITACIÓN GENERAL |  | 0% | 40% | 45% | 85% |
|  | 25 | SIMULACROS | 20% | 40% | 30% | 10% | 100% |
|  | 26 | CHARLAS EDUCACIONALES Y DE CONCIENTIZACION AMBIENTAL |  | 20% | 20% | 40% | 80% |
|  | 27 | LEVANTAMIENTO PORTUARIO |  | 70% | % | 30% | 100% |
|  | 28 | CONSTRUCCION MUELLE PESQUERO Y TURISTICO CAÑO DE YUTI, PROV. MONTE CRISTI |  | 50% | % | % | 50% |
|  | 29 | REMOZAMIENTO EN EL MUELLE BOCA DE YUMA |  | 50% | % | *0% | 50% |
| AGREGADOS | 30 | CONSTRUCCION MUELLE PARA PESCADORES, EN CAYO LEVANTADO, SAMANA |  | 50% | 50% | 50% | 50% |
| NUEVOS PROYECTOS - 2DO. | 31 | REMODELACION DE MUELLE PARA TURISTAS, EN CUEVA DE LA ARENA, HATO MAYOR |  | 50% | 50% | 50% | 50% |
| TRIMESTRE, 2023 | 32 | RECONSTRUCCION DE LOSA EN MUELLE 1 Y 2, PUERTO DE BARAHONA |  | 20% | 20% | 10% | 50% |
|  | 33 | ESCUELA MARITIMA Y PORTUARIA |  | 100% | * | * | 100% |

18                                                           CONSTRUCCIÓN MUELLE PESQUERO CABRERA                                                                                                                                                                                    25%                                                           55%                                                   10%                                                    *                                                            90%

68.15 %

DIRECCIÓN                   NO.                                                       PROYECTOS                                                1ER

TRIMESTRE

2DO

TRIMESTRE

3ER

TRIMESTRE

4TO

TRIMESTRE

ALCANCE

GENERAL

1

GESTIÓN DE CONTRATOS ( ARRENDAMIENTO, CONCESIÓN,

CONVENIOS Y SHIP CHANDLER).                                                                                40%                       20%                       20%                     20%                       100%

JURÍDICA

DIRECCIÓN JURÍDICA

2                       GESTIÓN DE DEMANDAS LABORALES                                                                        40%                       20%                       20%                     20%                       100%

66 %

MODIFICACIÓN DE LA LEY 70

3

0%                          0%                          0%                       0%                          0%

DIRECCIÓN                   NO.                                                          PROYECTOS                                                    1ER TRIMESTRE

2DO TRIMESTRE

3ER TRIMESTRE

4TO TRIMESTRE

ALCANCE GENERAL

1                     PLAN DE MEJORA DE LOS SERVICIOS EN LOS PUERTOS                                                   45%                       20%                        10%                      25%                      100%

2                     MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA                                           25%                       25%                        30%                      20%                      100%

LOGÍSTICA

100 %

DIRECCIÓN LOGÍSTICA

3                     MEJORA DEL EQUIPAMIENTO DE LAS OFICINAS EN LOS PUERTOS                                 30%                       35%                        20%                      15%                      100%

4                     EJECUCIÓN DE PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL EN PUERTOS                25%                       60%                        15%                        *                         100%

DIRECCIÓN                                         NO.                                                         PROYECTOS                               1ER

TRIMESTRE

2DO

TRIMESTRE

3ER

TRIMESTRE

4TO

TRIMESTRE

ALCANCE

GENERAL

OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN

COMISIÓN DE INTEGRIDAD Y

1

CUMPLIMIENTO NORMATIVO APORDOM                   20%                          40%                                     20%          20%                       100%

2                                                 SUB-PORTAL DE TRANSPARENCIA                                 60%                          20%                                     10%          10%                       100%

3

ATENCIÓN CIUDADANA Y CUMPLIMIENTO A

LA LEY 200-04                                                                    60%                          20%                                     10%          10%                       100%

ACCESO A LA INFORMACIÓN

100%

DIRECCIÓN                     NO.                                    PROYECTOS                                     1ER

TRIMESTRE

2DO

TRIMESTRE

3ER

TRIMESTRE

4TO

TRIMESTRE

ALCANCE GENERAL

DIRECCIÓN DE OPERACIONES

1                   FORTALECIMIENTO DE LAS OPERACIONES

PORTUARIAS DE LA INSTITUCIÓN                      24.90%                     23.86%                     8.30%                32.60%                                      89.66%

OPERACIONES

89.66 %

| DIRECCIÓN NO. PROYECTOS 1ER TRIMESTRE |  |  | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO ALCANCE GENERAL TRIMESTRE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ELABORACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2023 | 25% | 25% | 30% | 20% | 100% |
| 2 PROYECTO EDUCATIVO DE INNOVACIÓN , REPÚBLICA DOMINICANA DE |  |  |  |  |  |  |
|  | CARA AL MAR | 25% | 25% | 25% | 15% | 90% |
| 3 | MEMORIAS PRESIDENCIALES | 2DO. TRIMESTRE | 50% | 50% | 0% | 100% |
| 4 | ELABORACIÓN PRESUPUESTO ANUAL 2023 | 3ER. TRIMESTRE | 3ER. TRIMESTRE | 70% | 30% | 100% |
| 5 | EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA MENSUAL | 25% | 25% | 20% | 30% | 100% |
| 6 INFORME DE EVALUACIÓN TRIMESTRAL DE LAS METAS FÍSICAS - FINANCIERAS 10% 50% 10% 30% 100% |  |  |  |  |  |  |

7                        MEDIR EL ÍNDICE DE SATISFACCION CIUDADANA SEMESTRALMENTE                   0%                          50%                           0%                           50%                                       100%

8                                                CAMPAÑA PORTUARIA EDUCA EN LAS 3R                                2do TRIMESTRE               25%                          25%                          50%                                       100%

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

Los proyectos #19 y

20 fueron agregados

en el último trimestre

2023.

9                       ENTREGAR EL PREMIO A LA MEJORA DE LOS PROCESOS Y LA CALIDAD      2do TRIMESTRE              100%                          0%                            0%                                        100%

10                              COLOCACIÓN DE CARTELES CON LAS POLITICAS DE CALIDAD                         90%                         10%                           0%                            0%                                        100%

11                                                        ACTUALIZACIÓN DE PROCESOS                                        4TO. TRIMESTRE   4TO. TRIMESTRE   4TO. TRIMESTRE              100%                                      100%

12                             ACTUALIZACIÓN DE LA CARTA COMPROMISO AL CIUDADANO             3ER. TRIMESTRE   3ER. TRIMESTRE              100%                          0%                                        100%

13                                   REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS                  4TO. TRIMESTRE   4TO. TRIMESTRE                0%                          100%                                      100%

14                                                 AUDITORÍA DE LOS PREOCEDIMIENTOS                                        33.33%                    66.67%                        0%                            0%                                        100%

15                     RECOPILACIÓN DEL TRÁFICO DE EMBARCACIONES INFORME MENSUAL               25%                         25%                          25%                          25%                                       100%

PLANIFICACIÓN Y

DESARROLLO

16

INFORME TRIMESTRAL DE EMBARCACIONES , CARGAS , PASAJEROS Y

CONTENEDORES                                                                25%                         25%                          25%                          25%                                       100%

17

INFORME ANUAL DEL MOVIMIENTO DE EMBARCACIONES , CARGAS ,

PASAJEROS Y CONTENEDORES                                                    25%              4TO. TRIMESTRE   4TO. TRIMESTRE               75%                                       100%

18

MEDIR EL TIEMPO DE RESPUESTA DE LAS SOLICITUDES ESTADISTICAS

INTERNAS Y EXTERNAS                                                          25%                         25%                          25%                          25%                                       100%

19                      DESARROLLAR EL AREA DE PROYECTOS Y GESTIONAR EL CODIGO SNIP                                                                                                                    100%                                      100%

|  |  |  | 100% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

20                                               ACTUALIZACION DE ACUERDOS ADOEXPO

DIRECCIÓN                       NO.                                                       PROYECTOS                                                1ER TRIMESTRE

2DO TRIMESTRE

3ER TRIMESTRE

4to

TRIMESTRE

ALCANCE GENERAL

| 1 | CAFECITO DEL BIENESTAR | 35% | 40% | 5% | 20% | 100% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | PORTUARIA SANO | 25% | 10% | 40% | 25% | 100% |
| 3 | BANCO DE SANGRE APORDOM | 35% | 40% | * | 15% | 90% |
| 4 | PROGRAMA YO TAMBIEN PUEDO | 70% | 25% | 5% | * | 100% |

|  | CARNETIZACIÓN Y FILOSOFÍA INSTITUCIONAL APORDOM - TODO EL PERSONAL |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 |  |  | 25% | 25% | 25% |  | 25% | 100% |
|  | ACTUALIZACIÓN DE DATOS DEL PERSONAL APORDOM |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 98% | 1% | 1% |  | * | 100% |
| DIRECCIÓN DE RECURSOS | PLAN DE CAPACITACIÓN -PROYECTO CONTINUIDAD |  |  |  | 5% |  | 7% |  |
| HUMANOS 7 |  |  | 15% | 70% |  |  |  | 97% |
|  | PROGRAMA DE BECAS |  |  |  | * |  | * |  |
| 8 |  |  | 60% | 40% |  |  |  | 100% |
|  | PROGRAMA DE PASANTIAS |  |  |  | * |  | * |  |
| 9 |  |  | 60% | 40% |  |  |  | 100% |
|  | ACUERDO DE DESEMPEÑO |  |  |  | * |  | * |  |
| 10 |  |  |  | 100% |  |  |  | 100% |
|  | ESCALA SALARIAL |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 11 |  | * |  | Eliminado |  |  |  |  |
|  | IMPRESOS EJEMPLARES DE REGLAMENTO INTERNO Y CODIGO |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DE ETICA INSTITUCIONAL |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | * |  | 50% | 50% | *% |  | 100% |

RECURSOS

HUMANOS

98.81 %

DIRECCIÓN                     NO.                                     PROYECTOS                                      1ER TRIMESTRE

2DO TRIMESTRE

3ER TRIMESTRE

4TO TRIMESTRE

ALCANCE GENERAL

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD

30%              20%              20%             30%                            100%

1            ELABORAR UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN

DEL PERSONAL DE SEGURIDAD

SEGURIDAD

100 %

2            MEJORAMIENTO DEL ÁREA DEL CCTV                                  0%               30%              25%             45%                            100%

DIRECCIÓN                        NO.                                    PROYECTOS                                   1ER TRIMESTRE

2DO TRIMESTRE

3ER TRIMESTRE

4TO TRIMESTRE

ALCANCE GENERAL

TÉCNICA

100 %

25%              35%              0%              40%                                 100%

DIRECCIÓN TÉCNICA                        1                        EVALUACIÓN REVISIÓN, ANÁLISIS E INFORMES TÉCNICOS

DIRECCIÓN                                   NO.                                                 PROYECTOS                                1ER

TRIMESTRE

2DO

TRIMESTRE

3ER

TRIMESTRE

4to

TRIMESTRE

ALCANCE GENERAL

READECUACIÓN PLATAFORMA DE

1	SERVIDORES E INFRAESTRUCTURA PARA EL RESPALDO DE LA INFORMACIÓN

50%                   35%                   0%                   15%                                100%

2                             EQUIPOS COMPUTADORA DE OFICINA                 25%                   40%                   0%                   35%                                100%

ACTUALIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE RED (CABLEADO

3                             ESTRUCTURADO)                                                       40%                   30%                  15%                 15%                                100%

DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

ACTUALIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE RED Y SEGURIDAD DE LA INFORMACION (DISPOSITIVOS)

4                                                                                                         50%                   50%             LOGRADO       LOGRADO                          100%

LICENCIAMIENTO DE SOFTWARES PARA

5                             APLICACIONES                                                           20%                   30%                  40%                 10%                                100%

IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE

6                             COMUNICACIÓN DE PUERTOS                                25%                   25%                  35%                 15%                                100%

CAMBIO SISTEMA CENTRAL TELEFÓNICA A

7                             VOZ SOBRE IP                                                             40%                   40%                   5%                    0%                                  85%

REMODELACIÓN ESPACIO FÍSICO Y

8                             MOBILIARIO                                                               30%                   50%                   0%                   20%                                100%

TECNOLOGÍA

98.75 %

9                             HERRAMIENTAS PARA EL PERSONAL DE

SOPORTE TÉCNICO                                                                                   75%                  25%            LOGRADO                          100%

10                           MATERIAL GASTABLE DE OFICINA                          25%                   25%                  25%                 25%                                100%

SERVICIO DE FORMACIÓN DEL PERSONAL

11                           DIRECCIÓN TECNOLOGÍA(TIC)                                 25%                   25%                  25%                 25%                                100%

MANTENIMIENTO INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIÓN DE PUERTOS

12

25%                   25%                  15%                 35%                                100%

LICENCIAMIENTO E IMPLEMENTACION SISTEMA ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO(ERP)

13

COMPORTAMIENTO ALCANCE DE LOS EJES ESTRATÉGICOS VIGENTE SEGÚN PROYECTOS EJECUTADOS POA 2023

PROYECTOS

2%

28%

58%

12%

Eje 1- Fortalecimiento Institucional mediante el Robustecimiento de la competitividad

Eje 2-Eficientizacion de los servicios Portuarios

Eje 3-Gestion Economica Sostenible

Eje 4-Desarrollo Social de Ciudades Portuarias ambientalmente sostenibles

MATRIZ COMPORTAMIENTO FINAL PROYECTOS  2023

LOGRADOS AL 100%                                                                                    70

INICIADOS (ENTRE EL 10  y EL 49 %)     3

EJECUTADOS ENTRE EL 50 y EL 80 %                                            37

SIN INICIAR      2

0                    10                   20                   30                   40                   50                   60                   70                   80

MATRIZ PROYECTOS  PLANTEADOS VS EJECUTADOS  POA 2023

PROYECTOS PLANTEADOS POA 2023

PROYECTOS EJECUTADOS  AL 100%

0             20           40           60           80          100         120

ALCANCE DE EJECUCIÓN POR DIRECCIONES

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

PROMEDIO DE ALCANCE INSTITUCIONAL PROGRAMADO vs EJECUTADO POA 2023.

ALCANCE FINAL

92.39 %

86-100%       66-85       0-65%

EVALUACIÓN TÉCNICA:

El comportamiento de la ejecución de los proyectos planteados en el POA 2023, cierra

con un total de 70 proyectos ejecutados al 100 % según su programación, alcanzando el

62%, importante destacar el seguimiento, ajuste y/o necesidad de reprogramación de

alguna actividad, al detectarse anomalías en las ejecuciones o disminución en la entrega

de resultados. De igual modo el 33% de los proyectos quedó en un estatus de avance por

encima del 50%, lo que arroja un alto impacto por proyectos y actividades logradas., del

total programado solo 2 proyectos quedaron sin ejecutar al cierre de esta evaluación final.

Recomendaciones finales:

1- Criticidad al programar.

2- Ser objetivos en la vinculación de los proyectos con los Ejes Estratégicos 2021-2024.

3- Planificar proyectos que sean alcanzables.

4- Ajustarse al presupuesto aprobado.

5-Alinear los proyectos de las direcciones a los acuerdos de desempeño, para lograr

mayor efectividad e integración de todo el personal.

Rosaura Belliard Pozo Desarrollo Institucional Planificación y Desarrollo