DIRECCIÓN DE                       PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

ENERO 2024

PLAN OPERATIVO ANUAL 2024

TRANSFORMANDO EL SISTEMA PORTUARIO DOMINICANO

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA

PLAN OPERATIVO ANUAL

(POA 2024)

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

PRESENTACIÓN

Presentamos el  Plan Operativo Anual 2024  (POA), desde la Dirección de Planificación y Desarrollo y en coordinación con todas las direcciones que conforman la institución, dando continuidad a los lineamientos establecidos desde la Dirección Ejecutiva, se han formulado planes, programas y proyectos que articulados y ejecutados darán como resultado el alcance de los Ejes y objetivos que fueron planteados en el Plan Estratégico Institucional vigente  (2021-2024), para esto hemos diseñado un conjunto de  indicadores, metas y actividades, enlazados al  presupuesto aprobado para el año 2024, que deberán ser ejecutados de manera eficaz.

Reiteramos el compromiso de sostener las actividades diarias, de acuerdo con la programación planteada, lo que nos permitirá un mayor logro en las operaciones portuarias, mediante una eficientización constante de los servicios portuarios, logrando el alcance de las metas, la estandarización y la efectividad en la calidad, y las ejecutorias institucionales.

| Giselle Collado | Jean Luis Rodríguez |
| --- | --- |
| Directora de Planificación y Desarrollo | Director Ejecutivo |

INTRODUCCIÓN

Los proyectos y las actividades planteados en este POA se derivan de nuestro Plan Estratégico Institucional (PEI) 2021-2024, el cual ha sido elaborado siguiendo los lineamientos tanto de la de la ley 1-12, Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 , que junto a su reglamento de aplicación , constituyen el instrumento de planificación de mayor alcance y generalidad; de igual modo , El Plan Plurianual del Sector Publico,  del Programa de Gobierno del Presidente Constitucional de la República Dominicana, el Excelentísimo Sr. Luis  Abinader Corona.

Al realizar el POA 2024, con directrices claras emitidas desde la Máxima Autoridad y socializadas con cada miembro de la institución, estamos seguros en que el compromiso y esfuerzo de cada colaborador, será pieza clave, para alcanzar los desafíos que suponen cada uno de estos proyectos. Nos embarcamos en una transformación interna, que se traducirá en ofrecer una AUTORIDAD PORTUARIA, robusta, eficiente y transparente en todas sus operaciones.

¡Autoridad Portuaria Dominicana dando pasos firmes hacia la Calidad Total!

Rosaura Belliard Pozo

Encargada de Desarrollo Institucional

ALCANCE

El Siguiente POA Anual, tendrá una vigencia de 1 año para su ejecutoria, todas las actividades aquí planteadas deberán ser calendarizadas en este intervalo de tiempo, el presupuesto asignado, ejecutado según su proyección de gasto, para dar fiel cumplimiento a la planificación inicial.

Todas las direcciones vinculadas están comprometidas con la ejecución responsable de sus asignaciones, bajo el compromiso de que se logren los alcances que nos hemos planteados como institución.

Al finalizar el año 2024, habremos tocado de manera sólida los 4 ejes institucionales planteados en el PEI 2021-2024, de tal manera que podremos ofrecer una Autoridad Portuaria Dominicana, operando con altos estándares de calidad y eficiencia en los servicios que ofrecemos a la ciudadanía en general.

MATRICES POR DIRECCIONES

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2024

PROYECTO Y/O PRODUCTO: AMPLIACIÓN PARQUE VEHICULAR

EJE ESTRATÉGICO: ROBUSTECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD INSTITUCIONAL/ FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

OBJETIVO ESPECÍFICO: AMPLIAR ACUERDOS INTERINSTITUCIONALES.

| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACTIVIDAD Y % ASIGNADO | COSTO ESTIMADO (PRESUPUESTO) | CUENTA PRESUPUESTARIA ASIGNADA | REQUERIMIENTOS Y /O NECESIDADES |  |  |  | PROGRAMACIÓN DE INVERSIÓN Y EJECCUCIÓN POR TRIMESTRE |  |  |  | INDICADOR | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | DIRECCIONES VINCULADAS | PRODUCTO FINAL Y/O RESULTADO ESPERADO |
|  |  |  | PRODUCTOS Y/O SERVICIOS | CANTIDAD | COSTO | MONTO TOTAL | ENE-MARZ | ABR-JUN | JUL-SEPT | OCT-DIC |  |  |  |  |
| - Ejecución de la programación % 25 | RD$17,700,000.00 | 2.6.4.1.01 | Compra de vehículos varios |  |  | RD$17,700,000.00 |  |  |  |  | Iniciar Proceso de compra en espera de conclusión | Entrada en almacén y fotos |  | Elevar los niveles de calidad de servicios y control de gestión (OE2-R6). |
| - Ejecución de la programación % 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Iniciar Proceso de compra en espera de conclusión | Entrada en almacén y fotos |  | Elevar los niveles de calidad de servicios y control de gestión (OE2-R6). |
| - Ejecución de la programación % 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Iniciar Proceso de compra en espera de conclusión | Entrada en almacén y fotos |  | Elevar los niveles de calidad de servicios y control de gestión (OE2-R6). |
| - Ejecución de la programación % 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Iniciar Proceso de compra en espera de conclusión | Entrada en almacén y fotos |  | Elevar los niveles de calidad de servicios y control de gestión (OE2-R6). |

TOTAL:  RD$17,700,000.00

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2024

PROYECTO Y/O PRODUCTO: ABASTECIMIENTO DE HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS BASICAS PARA EL TALLER DE APORDOM

EJE ESTRATÉGICO: ROBUSTECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD INSTITUCIONAL

OBJETIVO ESPECÍFICO: AMPLIAR ACUERDOS INTERINSTITUCIONALES.

| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACTIVIDAD Y % ASIGNADO | COSTO ESTIMADO (PRESUPUESTO) | CUENTA PRESUPUESTARIA ASIGNADA | REQUERIMIENTOS Y /O NECESIDADES |  |  |  | PROGRAMACIÓN DE INVERSIÓN Y EJECCUCIÓN POR TRIMESTRE |  |  |  | INDICADOR | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | DIRECCIONES VINCULADAS | PRODUCTO FINAL Y/O RESULTADO ESPERADO |
|  |  |  | PRODUCTOS Y/O SERVICIOS | CANTIDAD | COSTO | MONTO TOTAL | ENE-MARZ | ABR-JUN | JUL-SEPT | OCT-DIC |  |  |  |  |
| 1- Levantamiento de las áreas para la instalación de una hidro lavadora eléctrica para el remozamiento en el área del lavadero de los vehículos. % 35 | RD$120,000.00 | 2.3.6.3.04 | Hidro lavadora eléctrica | 1 | $120,000.00 | $120,000.00 |  |  |  |  | Iniciar Proceso de compra en espera de conclusión | Entrada en almacén y fotos |  | Elevar los niveles de calidad de servicios y control de gestión (OE2-R6). |
| 2- Ejecución de la programación % 35 | RD$170,000.00 | 2.3.6.3.04 | Scanner vehículo Autel CV Maxisys MS | 1 | $170,000.00 | $170,000.00 |  |  |  |  | Iniciar Proceso de compra en espera de conclusión | Entrada en almacén y fotos |  | Elevar los niveles de calidad de servicios y control de gestión (OE2-R6). |
| 3- Ejecución de la programación % 30 | RD$727,000.00 | 2.3.6.3.04 | Herramientas | 1 | $727,000.00 | $727,000.00 |  |  |  |  | Iniciar Proceso de compra en espera de conclusión | Entrada en almacén y fotos |  | Elevar los niveles de calidad de servicios y control de gestión (OE2-R6). |

TOTAL:  RD$1,017,000.00

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2024

PROYECTO Y/O PRODUCTO: __GESTIÓN EFICIENTE DE LOS PROCESOS DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

EJE ESTRATÉGICO:  ROBUSTECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD INSTITUCIONAL___

OBJETIVO ESPECÍFICO: _FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL_

| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACTIVIDAD Y % ASIGNADO | COSTO ESTIMADO (PRESUPUESTO) | CUENTA PRESUPUESTARIA ASIGNADA | REQUERIMIENTOS Y /O NECESIDADES |  |  |  | PROGRAMACIÓN DE INVERSIÓN Y EJECCUCIÓN POR TRIMESTRE |  |  |  | INDICADOR | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | DIRECCIONES VINCULADAS | PRODUCTO FINAL Y/O RESULTADO ESPERADO |
|  |  |  | PRODUCTOS Y/O SERVICIOS | CANTIDAD | COSTO | MONTO TOTAL | ENE -MARZ | ABR-JUN | JUL -SEPT | OCT -DIC |  |  |  |  |
| 1-Gestionar de manera eficiente los procesos planificados en el PACC los trimestres correspondientes %100 | N/A | N/A |  | 4 | 0 | 0 |  |  |  |  | SISCOMPRAS | Puntuación trimestral SISCOMPRAS | Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección Jurídica | Calificación trimestral SISCOMPRAS |

TOTAL, RD$__0.00

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2024

PROYECTO Y/O PRODUCTO: _CAPACITACIÓN PERSONAL DE COMPRAS (ELABORACIÓN PLIEGO Y CONDICIONES_Y PROCESOS DE OBRAS, COMPETENCIAS TRANSVERSALES, TRABAJO EN EQUIPO Y EXCEL AVANZADO) __

EJE ESTRATÉGICO: __ ROBUSTECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD INSTITUCIONAL___

OBJETIVO ESPECÍFICO: ____ FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL__________________________

| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACTIVIDAD Y % ASIGNADO | COSTO ESTIMADO (PRESUPUESTO) | CUENTA PRESUPUESTARIA ASIGNADA | REQUERIMIENTOS Y /O NECESIDADES |  |  |  | PROGRAMACIÓN DE INVERSIÓN Y EJECCUCIÓN POR TRIMESTRE |  |  |  | INDICADOR | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | DIRECCIONES VINCULADAS | PRODUCTO FINAL Y/O RESULTADO ESPERADO |
|  |  |  | PRODUCTOS Y/O SERVICIOS | CANTIDAD | COSTO | MONTO TOTAL | ENE -MARZ | ABR-JUN | JUL -SEPT | OCT -DIC |  |  |  |  |
| 1-Capacitación y actualización de la unidad de Compras, en los programas de desarrollo, profesionalización y actualización de Compras y Contrataciones Públicas establecidas por la DGCP %100 |  | 2.2.8.7.04 | Capacitación y actualización de la unidad de Compras, en los programas de desarrollo, profesionalización y actualización de Compras y Contrataciones Públicas establecidas por la DGCP | 4 |  | N/A |  |  |  |  | Certificados de participación | Certificados de participación | Dirección de Recursos Humanos | Certificación y actualización del personal de compras, para una unidad de compras más eficiente y actualizada |

TOTAL, RD$0.00

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL

PROYECTO Y/O PRODUCTO: _READECUACIÓN Y MODIFICACIÓN DE ESPACIOS INTERNOS SEDE CENTRAL__

EJE ESTRATÉGICO: _ ROBUSTECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD INSTITUCIONAL

OBJETIVO ESPECÍFICO: _FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL_________________________

| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACTIVIDAD Y % ASIGNADO | COSTO ESTIMADO (PRESUPUESTO) | CUENTA PRESUPUESTARIA ASIGNADA | REQUERIMIENTOS Y /O NECESIDADES |  |  |  | PROGRAMACIÓN DE INVERSIÓN Y EJECCUCIÓN POR TRIMESTRE |  |  |  | INDICADOR | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | DIRECCIONES VINCULADAS | PRODUCTO FINAL Y/O RESULTADO ESPERADO |
|  |  |  | PRODUCTOS Y/O SERVICIOS | CANTIDAD | COSTO | MONTO TOTAL | ENE-MARZ | ABR-JUN | JUL-SEPT | OCT-DIC |  |  |  |  |
| 1-Levantamiento de las necesidades de las áreas. %_15 |  | 2.2.7.1.01 | Compras de todos los materiales levantados. | 1 | N/A | N/A |  |  |  |  | Levantamiento realizado. | Acta de la reunión o correo de confirmación de los puntos acordados. | . | Programación de Ejecución de los espacios identificados. |
| 2- Programación de ejecución de readecuación de espacios de oficinas. %_25_ |  |  |  | 1 | N/A | N/A |  |  |  |  | Programación de ejecución. Solicitud de Compras. | Programación de ejecución. Listados de materiales levantados. Solicitud de Compras. PACC. |  | Diseño de la Programación readecuación. |
| 3- Compra. %_60 | RD$15,000,000.00 |  |  | 1 | $15,000,000.00 | $15,000,000.00 |  |  |  |  |  | Fotos antes y después, copias de solicitudes de compras, certificación del departamento que recibe. |  | Informe de Ejecución de Reacondicionamiento de las áreas. |

TOTAL, RD$_15,000,000.00_

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2024

PROYECTO Y/O PRODUCTO: _MODERNIZACION DE VENTANALES SEDE CENTRAL – Proyecto de Continuidad__

EJE ESTRATÉGICO: _ ROBUSTECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD INSTITUCIONAL

OBJETIVO ESPECÍFICO: _____FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL_____________________

| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACTIVIDAD Y % ASIGNADO | COSTO ESTIMADO (PRESUPUESTO) | CUENTA PRESUPUESTARIA ASIGNADA | REQUERIMIENTOS Y /O NECESIDADES |  |  |  | PROGRAMACIÓN DE INVERSIÓN Y EJECCUCIÓN POR TRIMESTRE |  |  |  | INDICADOR | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | DIRECCIONES VINCULADAS | PRODUCTO FINAL Y/O RESULTADO ESPERADO |
|  |  |  | PRODUCTOS Y/O SERVICIOS | CANTIDAD | COSTO | MONTO TOTAL | ENE-MARZ | ABR-JUN | JUL-SEPT | OCT-DIC |  |  |  |  |
| 1-Levantamiento de las áreas identificadas pendientes. %__15 |  | 2.2.7.1.02 | Compras de todos los materiales levantados. | 1 | N/A | N/A |  |  |  |  | Levantamiento realizado. | Acta de la reunión del seguimiento del proyecto. Correo de confirmación de los puntos acordados. |  | Programación de Ejecución de los espacios identificados. |
| 2- Programación de ejecución de colocación de Ventanales de las oficinas, departamentos y Direcciones %__15 |  |  |  | 1 | N/A | N/A |  |  |  |  | Solicitud de Compras. | Programación de ejecución. Listados de materiales levantados. Solicitud de Compras. PACC. |  | Diseño de la Programación readecuación. |
| 3- Ejecución de la programación. %_70_ | RD$ 6,000,000.00 |  |  | 1 | $ 6,000,000.00 | RD$ 6,000,000.00 |  |  |  |  |  | Fotos antes y después, copias de solicitudes de compras, certificación del departamento que recibe. |  | Informe de Ejecución de colocación de ventanales de las áreas identificadas. |

TOTAL, RD$__6,000,000.00

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2024

PROYECTO Y/O PRODUCTO: CODIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS EN ALMACEN

EJE ESTRATÉGICO: __ROBUSTECIMENTO DE LA COMPETITIVIDAD INSTITUCIONAL

OBJETIVO ESPECÍFICO: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL_____________________

| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACTIVIDAD Y % ASIGNADO | COSTO ESTIMADO (PRESUPUESTO) | CUENTA PRESUPUESTARIA ASIGNADA | REQUERIMIENTOS Y /O NECESIDADES |  |  |  | PROGRAMACIÓN DE INVERSIÓN Y EJECCUCIÓN POR TRIMESTRE |  |  |  | INDICADOR | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | DIRECCIONES VINCULADAS | PRODUCTO FINAL Y/O RESULTADO ESPERADO |
|  |  |  | PRODUCTOS Y/O SERVICIOS | CANTIDAD | COSTO | MONTO TOTAL | ENE-MARZ | ABR-JUN | JUL-SEPT | OCT-DIC |  |  |  |  |
| 1-Levantamiento de Productos a codificar %__20_ | N/A |  | N/A | N/A |  |  |  |  |  |  | Inventario realizado | Reporte de los avances |  | Facilitar la toma de inventario |
| 2-Crear codificación de producto %___30_ | N/A |  | N/A | N/A |  |  |  |  |  |  | Códigos creados | Mediante fotos |  | Maximizar espacio en almacén |
| 3-Codificar %___50_ | N/A |  | N/A | N/A |  |  |  |  |  |  | Productos codificados | Mediante fotos |  | Agilizar las recepciones y los despachos |

TOTAL, RD0.00

DIRECCIÓN COMERCIAL

DIRECCIÓN COMERCIAL

MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2024

PROYECTO Y/O PRODUCTO: MANTENER VIGENTES LOS ACUERDOS INTERINSTITUCIONALES Y CAPTAR NUEVOS

EJE ESTRATÉGICO: ROBUSTECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD INSTITUCIONAL

OBJETIVO ESPECÍFICO: OE4. AMPLIAR LOS ACUERDOS INTERINSTITUCIONALES

| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACTIVIDAD Y % ASIGNADO | COSTO ESTIMADO (PRESUPUESTO) | CUENTA PRESUPUESTARIA ASIGNADA | REQUERIMIENTOS Y /O NECESIDADES |  |  |  | PROGRAMACIÓN DE INVERSIÓN Y EJECCUCIÓN POR TRIMESTRE |  |  |  | INDICADOR | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | DIRECCIONES VINCULADAS | PRODUCTO FINAL Y/O RESULTADO ESPERADO |
|  |  |  | PRODUCTOS Y/O SERVICIOS | CANTIDAD | COSTO | MONTO TOTAL | ENE-MARZ | ABR-JUN | JUL-SEPT | OCT-DIC |  |  |  |  |
| - Seguimiento vía telefónica %_40_ | RD $ 40,000.00 |  | 1- Udima |  |  | RD $ 40,000.00 |  |  |  |  | Intención escrita | Cruce de correos | Dirección Ejecutiva | Intercambio de información |
| - Seguimiento vía correo electrónico %__40_ | RD $ 40,000.00 |  | 2- Port Everglades |  |  | RD $ 40,000.00 |  |  |  |  | Aprobación del director | Borrador acuerdo | Dirección jurídica | Actividades comerciales conjuntas |
| - Acercamientos aprovechando encuentros en ferias y congresos %__20_ | RD $ 40,000.00 |  | 3- Valencia Port |  |  | RD $ 40,000.00 |  |  |  |  | Personas que participan | Acuerdo firmado | Dirección de Comunicaciones | Intercambio tecnológico |
|  | RD $ 40,000.00 |  | 4- Curazao |  |  | RD $ 40,000.00 |  |  |  |  | Personas que participan | Acuerdo firmado | Dirección de Comunicaciones/ Protocolo | Intercambio tecnológico |
|  | RD $ 40,000.00 |  | 5-Puerto Rico |  |  | RD $ 40,000.00 |  |  |  |  | Personas que participan | Acuerdo firmado |  | Intercambio tecnológico |

TOTAL, RD$ 200,000.00

DIRECCIÓN COMERCIAL

MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2024

PROYECTO Y/O PRODUCTO: PARTICIPACIÓN FCCA 30th CONFERENCIA Y FERIA ANUAL DE CRUCEROS

EJE ESTRATÉGICO: ROBUSTECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD INSTITUCIONAL

OBJETIVO ESPECÍFICO: OE1. POSICIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL

| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACTIVIDAD Y % ASIGNADO | COSTO ESTIMADO (PRESUPUESTO) | CUENTA PRESUPUESTARIA ASIGNADA | REQUERIMIENTOS Y /O NECESIDADES |  |  |  | PROGRAMACIÓN DE INVERSIÓN Y EJECCUCIÓN POR TRIMESTRE |  |  |  | INDICADOR | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | DIRECCIONES VINCULADAS | PRODUCTO FINAL Y/O RESULTADO ESPERADO |
|  |  |  | PRODUCTOS Y/O SERVICIOS | CANTIDAD | COSTO | MONTO TOTAL | ENE-MARZ | ABR-JUN | JUL-SEPT | OCT-DIC |  |  |  |  |
| 1- Solicitud Aprobación Director 1-%_20_ | N/A |  |  | 2 | N/A | N/A |  |  |  |  | Invitación a participar | Cruce de correos | Dirección Ejecutiva | Dar a conocer la institución |
| Solicitud Pago Entradas 2-%__25_ | RD $ 190,526.00 |  |  | 2 |  | RD $ 190,526.00 |  |  |  |  | Aprobación del director | Cotizaciones | Dirección Financiera | De manera efectiva a nivel |
| Solicitud tickets a unidad de viajes 3- %__25 | RD $ 169,360.00 |  |  | 2 |  | RD $ 169,360.00 |  |  |  |  | Personas que participan | Facturas | Dirección Administrativo | Internacional |
| Solicitud viáticos a unidad de viajes 4- %__25 | RD $ 381,292.00 |  |  | 2 |  | RD $ 381,292.00 |  |  |  |  |  | Fotos | Dirección Financiera |  |
| - Liquidación de viáticos 5- %___5_ |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | Formularios llenos |  |  |

TOTAL, RD$ 741,178.00

DIRECCIÓN COMERCIAL

MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2024

PROYECTO Y/O PRODUCTO: PARTICIPACIÓN FCCA PAMAC CRUISE SUMMIT

EJE ESTRATÉGICO: ROBUSTECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD INSTITUCIONAL

OBJETIVO ESPECÍFICO: OE1. POSICIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL

| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACTIVIDAD Y % ASIGNADO | COSTO ESTIMADO (PRESUPUESTO) | CUENTA PRESUPUESTARIA ASIGNADA | REQUERIMIENTOS Y /O NECESIDADES |  |  |  | PROGRAMACIÓN DE INVERSIÓN Y EJECCUCIÓN POR TRIMESTRE |  |  |  | INDICADOR | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | DIRECCIONES VINCULADAS | PRODUCTO FINAL Y/O RESULTADO ESPERADO |
|  |  |  | PRODUCTOS Y/O SERVICIOS | CANTIDAD | COSTO | MONTO TOTAL | ENE-MARZ | ABR-JUN | JUL-SEPT | OCT-DIC |  |  |  |  |
| 1- Solicitud Aprobación Director % 20_ |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | Invitación a participar | Cruce de correos | Dirección Ejecutiva | Dar a conocer la institución |
| 2-Solicitud Pago Impuestos %_25_ | RD $ 55,000.00 |  |  | 2 |  | RD $ 55,000.00 |  |  |  |  | Aprobación del director | Cotizaciones | Dirección Financiera | De manera efectiva a nivel |
| 3-Solicitud tickets a unidad de viajes % 25_ | RD $ 71,340.00 |  |  | 2 |  | RD $ 71,340.00 |  |  |  |  | Personas que participan | Facturas | Dirección Administrativo | Internacional |
| 4- Solicitud viáticos a unidad de viajes %_25__ | RD $ 302,528.00 |  |  | 2 |  | RD $ 302,528.00 |  |  |  |  |  | Fotos | Dirección Financiera |  |
| 5- Liquidación de viáticos %__5__ |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | Formularios llenos |  |  |

TOTAL, RD$ 428,868.00

DIRECCIÓN COMERCIAL

MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2024

PROYECTO Y/O PRODUCTO: PARTICIPACIÓN FERIA FITUR

EJE ESTRATÉGICO: ROBUSTECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD INSTITUCIONAL

OBJETIVO ESPECÍFICO: OE1. POSICIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL

| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACTIVIDAD Y % ASIGNADO | COSTO ESTIMADO (PRESUPUESTO) | CUENTA PRESUPUESTARIA ASIGNADA | REQUERIMIENTOS Y /O NECESIDADES |  |  |  | PROGRAMACIÓN DE INVERSIÓN Y EJECCUCIÓN POR TRIMESTRE |  |  |  | INDICADOR | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | DIRECCIONES VINCULADAS | PRODUCTO FINAL Y/O RESULTADO ESPERADO |
|  |  |  | PRODUCTOS Y/O SERVICIOS | CANTIDAD | COSTO | MONTO TOTAL | ENE-MARZ | ABR-JUN | JUL-SEPT | OCT-DIC |  |  |  |  |
| 1- Solicitud Aprobación Director %_20_ |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | Invitación a participar | Cruce de correos | Dirección Ejecutiva | Dar a conocer la institución |
| 2- Solicitud Pago Entradas %_25_ | RD $ 19,069.00 |  |  | 2 |  | RD $ 19,069.00 |  |  |  |  | Aprobación del director | Cotizaciones | Dirección Financiera | De manera efectiva a nivel |
| 3- Solicitud tickets a unidad de viajes %__25 | RD $ 361,920.00 |  |  | 2 |  | RD $ 361,920.00 |  |  |  |  | Personas que participan | Facturas | Dirección Administrativo | Internacional |
| 4- Solicitud viáticos a unidad de viajes %__25_ | RD $ 297,888.00 |  |  | 2 |  | RD $ 297,888.00 |  |  |  |  |  | Fotos | Dirección Financiera |  |
| 5 Liquidación de viáticos % 5_ |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | Formularios llenos |  |  |

TOTAL, RD$ 678,877.00

DIRECCIÓN COMERCIAL

MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2024

PROYECTO Y/O PRODUCTO: ROAD SHOW: CONOCE TUS PUERTOS

EJE ESTRATÉGICO: ROBUSTECIMENTO DE LA COMPETITIVIDAD INSTITUCIONAL

OBJETIVO ESPECÍFICO: OE2. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACTIVIDAD Y % ASIGNADO | COSTO ESTIMADO (PRESUPUESTO) | CUENTA PRESUPUESTARIA ASIGNADA | REQUERIMIENTOS Y /O NECESIDADES |  |  |  | PROGRAMACIÓN DE INVERSIÓN Y EJECCUCIÓN POR TRIMESTRE |  |  |  | INDICADOR | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | DIRECCIONES VINCULADAS | PRODUCTO FINAL Y/O RESULTADO ESPERADO |
|  |  |  | PRODUCTOS Y/O SERVICIOS | CANTIDAD | COSTO | MONTO TOTAL | ENE-MARZ | ABR-JUN | JUL-SEPT | OCT-DIC |  |  |  |  |
| 1-Preparación material de presentación %25 | RD $ 15,000.00 | 2.3.3.3.01 |  |  |  |  |  |  |  |  | Aprobación de la directora | Material de presentación listo |  | Alcance |
| 2-Viajes a los puertos %20 | RD $ 65,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Peajes y solicitud de viáticos | Dirección de Comunicaciones | Posicionamiento |
| 3-Desplazamiento a las universidades %45 | RD $ 10,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Comprobantes de combustible | Dirección Administrativo | Diferenciación de marca |
| 4-Souvenir %10 | RD $ 110,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Facturas Fotos |  |  |

TOTAL, RD$ 200,000.00

DIRECCIÓN COMERCIAL

MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2024

PROYECTO Y/O PRODUCTO: PARTICIPACIÓN FERIA SEATRADE CRUISE GLOBAL

EJE ESTRATÉGICO: ROBUTECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD INSTITUCIONAL

OBJETIVO ESPECÍFICO: OE1. POSICIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL

| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACTIVIDAD Y % ASIGNADO | COSTO ESTIMADO (PRESUPUESTO) | CUENTA PRESUPUESTARIA ASIGNADA | REQUERIMIENTOS Y /O NECESIDADES |  |  |  | PROGRAMACIÓN DE INVERSIÓN Y EJECCUCIÓN POR TRIMESTRE |  |  |  | INDICADOR | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | DIRECCIONES VINCULADAS | PRODUCTO FINAL Y/O RESULTADO ESPERADO |
|  |  |  | PRODUCTOS Y/O SERVICIOS | CANTIDAD | COSTO | MONTO TOTAL | ENE-MARZ | ABR-JUN | JUL-SEPT | OCT-DIC |  |  |  |  |
| 1-Souvenirs Locales %5 | RD $ 99,120.00 | 2.3.2.3.01 | Solicitud a Compras | 20 | $4,956.00 | $ 99,120.00 |  |  |  |  | Invitación a participar | Cruce de correos | Dirección Administrativa | Dar a conocer la institución |
| 2-Souvenirs Internacionales %10 | RD $ 174,000.00 |  | Contratación Compañía | 364 | $ 478.00 | $ 174,000.00 |  |  |  |  | Aprobación del director | Cotizaciones | Dirección Financiera | De manera efectiva a nivel |
| 3-Espacio stand %20 | RD $ 2,285,041.00 |  | Contratación Compañía | 1 |  | $ 2,285,041.00 |  |  |  |  | Personas que participan | Facturas | Dirección Financiera | Internacional |
| 4-Montaje Stand %25 | RD $ 4,449,315.00 |  | Contratación Compañía | 1 |  | $ 4,449,315.00 |  |  |  |  |  | Fotos | Dirección Ejecutiva |  |
| 5-Alquiler vehículo %10 | RD $ 57,478.00 |  | Solicitud a Compras | 1 |  | $ 57,478.00 |  |  |  |  |  | Formularios llenos | Dirección Comunicaciones |  |
| 6-Solicitud Tickets Aéreos %10 | RD $ 213,000.00 |  | Solicitud a Unidad de Viajes | 6 |  | $ 213,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7-Solicitud viáticos %10 | RD $ 794,136.00 |  | Solicitud a Unidad de Viajes | 6 |  | $ 794,136.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8-Liquidacion viáticos %10 |  |  | Justificar con las facturas | 6 |  |  |  |  |  |  | Tikets-Stand | Fotos-Stand |  | Participación feria/nuevos acercamientos comerciales |

TOTAL, RD$ 8,072,092.00

DIRECCIÓN COMERCIAL

MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2024

PROYECTO Y/O PRODUCTO: PARTICIPACIÓN XXXII CONGRESO APPA LATINO

EJE ESTRATÉGICO: ROBUSTECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD INSTITUCIONAL

OBJETIVO ESPECÍFICO: OE1. POSICIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL

| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACTIVIDAD Y % ASIGNADO | COSTO ESTIMADO (PRESUPUESTO) | CUENTA PRESUPUESTARIA ASIGNADA | REQUERIMIENTOS Y /O NECESIDADES |  |  |  | PROGRAMACIÓN DE INVERSIÓN Y EJECCUCIÓN POR TRIMESTRE |  |  |  | INDICADOR | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | DIRECCIONES VINCULADAS | PRODUCTO FINAL Y/O RESULTADO ESPERADO |
|  |  |  | PRODUCTOS Y/O SERVICIOS | CANTIDAD | COSTO | MONTO TOTAL | ENE-MARZ | ABR-JUN | JUL-SEPT | OCT-DIC |  |  |  |  |
| 1 -Solicitud Aprobación director %20 | N/A |  | N/A | 2 |  |  |  |  |  |  | Invitación a participar | Cruce de correos | Dirección Ejecutiva |  |
| 2-Solicitud Pago Entradas %25 | RD $ 214,521.00 |  |  | 2 |  | $ 214,521.00 |  |  |  |  | Aprobación del Director | Cotizaciones | Dirección Financiera |  |
| 3- Solicitud tickets a unidad de viajes %25 | RD $ 199,752.00 |  |  | 2 |  | $ 199,752.00 |  |  |  |  | Personas que participan | Facturas | Dirección Administrativo |  |
| 4- Solicitud viáticos a unidad de viajes %25 | RD $ 384,888.00 |  |  | 2 |  | $ 384,888.00 |  |  |  |  |  | Fotos | Dirección Financiera |  |
| 5- Liquidación de viáticos %5 | N/A |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | Formularios llenos |  | Dar a conocer la institución De manera efectiva a nivel internacional |

TOTAL, RD$ 799,161.00

DIRECCIÓN COMERCIAL

MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2024

PROYECTO Y/O PRODUCTO: PARTICIPACION FERIA SEATRADE CRUISE GLOBAL

EJE ESTRATÉGICO: ROBUTECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD INSTITUCIONAL

OBJETIVO ESPECÍFICO: OE1. POSICIONAMIENTO DE LA INSTITUCION A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL

| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACTIVIDAD Y % ASIGNADO | COSTO ESTIMADO (PRESUPUESTO) | CUENTA PRESUPUESTARIA ASIGNADA | REQUERIMIENTOS Y /O NECESIDADES |  |  |  | PROGRAMACIÓN DE INVERSIÓN Y EJECCUCIÓN POR TRIMESTRE |  |  |  | INDICADOR | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | DIRECCIONES VINCULADAS | PRODUCTO FINAL Y/O RESULTADO ESPERADO |
|  |  |  | PRODUCTOS Y/O SERVICIOS | CANTIDAD | COSTO | MONTO TOTAL | ENE-MARZ | ABR-JUN | JUL-SEPT | OCT-DIC |  |  |  |  |
| 1-Souvenirs Locales 5 % | RD $ 67,753.28 | 2.3.9.9.01 2.3.9.9.01 2.2.5.8.01 2.2.5.8.01 2.2.5.4.01 | Solicitud a Compras | 20 | RD $ 3,387.66 | RD $ 67,753.28 |  |  |  |  | Invitación a participar | Cruce de correos | Administrativa | Dar a conocer la institución |
| 2-Souvenirs Internacionales 10 % | RD $ 155,992.99 |  | Contratación Compañía | 428 | RD $ 478.00 | RD $ 155,992.99 |  |  |  |  | Aprobación del director | Cotizaciones | Financiero | De manera efectiva a nivel |
| 3-Espacio stand 25 % | RD $ 1,763,797.48 |  | Contratación Compañía | 1 |  | RD $ 1,763,797.48 |  |  |  |  | Personas que participan | Facturas | Control Interno | Internacional |
| 4-Montaje Stand 25 % | RD $ 2,989,939.73 |  | Contratación Compañía | 1 |  | RD $ 2,989,939.73 |  |  |  |  |  | Fotos | Ejecutiva |  |
| 5-Alquiler vehículo %10 | RD $ 64,375.36 |  | Solicitud a Compras | 1 |  | RD $ 64,375.36 |  |  |  |  |  | Formularios llenos | Comunicaciones |  |
| 6-Solicitud Tickets Aéreos %10 | 2.2.4.1.01 RD $ 196,504.00 |  | Solicitud a Unidad de Viajes | 6 |  | RD $ 196,504.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7-Solicitud viáticos %10 | RD $ 635,308.80 | 2.2.3.2.01 2 | Solicitud a Unidad de Viajes | 6 |  | RD $ 635,398.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8-Liquidacion viáticos %5 |  |  | Justificar con las facturas | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

TOTAL, RD$ 5,873,671.60 (tasa 58x1)

DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES

DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES

MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2024

PROYECTO Y/O PRODUCTO: _PUBLICACIONES INSTITUCIONALES __________________

EJE ESTRATÉGICO: _ROBUSTECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD INSTITUCIONAL___

OBJETIVO ESPECÍFICO: _AMPLIAR LOS ACUERDOS INTERINSTITUCIONALES_________

| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACTIVIDAD Y % ASIGNADO | COSTO ESTIMADO (PRESUPUESTO) | CUENTA PRESUPUESTARIA ASIGNADA | REQUERIMIENTOS Y /O NECESIDADES |  |  |  | PROGRAMACIÓN DE INVERSIÓN Y EJECCUCIÓN POR TRIMESTRE |  |  |  | INDICADOR | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | DIRECCIONES VINCULADAS | PRODUCTO FINAL Y/O RESULTADO ESPERADO |
|  |  |  | PRODUCTOS Y/O SERVICIOS | CANTIDAD | COSTO | MONTO TOTAL | ENE-MARZ | ABR-JUN | JUL-SEPT | OCT-DIC |  |  |  |  |
| 1-Elaboración y emisión de boletines institucionales para comunicación interna y la web. %__20_ | N/A | N/A | 0 | 12 | N/A | 00.0 |  |  |  |  | 3 trimestre | 1 boletín Institucional por mes |  | 12 boletines institucionales al año |
| 2- Elaboración de notas de prensa de las actividades institucionales en general. %__ 20_ | N/A |  | 0 | 60 |  | 00.0 |  |  |  |  | 15 notas de prensa por mes | 5 notas de prensa por mes |  | 60 notas de prensa publicadas |
| 3- Elaboración de resumen de prensa y editoriales con temas relevantes del sector %_20_ | N/A |  | 0 | 120 | N/A | 00.0 |  |  |  |  | 30 resúmenes elaborados | 10 resúmenes elaborados por mes |  | 120 resúmenes enviados |
| 4-Elaboración oficios, y certificaciones %_20_ | N/A |  | 0 | 240 | N/A | 00.0 |  |  |  |  | 60 | 20 Oficios y certificaciones por mes |  | Números de oficios y certificaciones físicas emitidas |
| 5- Socialización de políticas de comunicación interna %__20 | $77,500 | 2.2.9.2 2.3.9.9.05 | Refrigerio estación liquida y Coffe break/picadera souvenirs | 1 45 | 10,000 1500 | 10,000 67,500 |  |  |  |  | 1 Convocatoria en el segundo trimestre | Socialización de políticas e informaciones en la actividad |  | Proyecto concluido en beneficio de la integración de comunicación interna institucional |

TOTAL, RD$_77,500.00__

DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES

MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2024

PROYECTO Y/O PRODUCTO: _PUBLICACIONES INSTITUCIONALES ____

EJE ESTRATÉGICO: _EFICIENTIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PORTUARIOS

OBJETIVO ESPECÍFICO: _LOGRAR LA EFICIENTIZACIÓN EN LA CALIDAD CON LA QUE SE OTORGAN LOS SERVICIOS PORTUARIOS

| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACTIVIDAD Y % ASIGNADO | COSTO ESTIMADO (PRESUPUESTO) | CUENTA PRESUPUESTARIA ASIGNADA | REQUERIMIENTOS Y /O NECESIDADES |  |  |  | PROGRAMACIÓN DE INVERSIÓN Y EJECCUCIÓN POR TRIMESTRE |  |  |  | INDICADOR | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | DIRECCIONES VINCULADAS | PRODUCTO FINAL Y/O RESULTADO ESPERADO |
|  |  |  | PRODUCTOS Y/O SERVICIOS | CANTIDAD | COSTO | MONTO TOTAL | ENE-MARZ | ABR-JUN | JUL-SEPT | OCT-DIC |  |  |  |  |
| 1-Levantamiento de las necesidades %_50_ | RD$2,032,941 | 2.6.2.1.01 2.6.1 | Lentes para cámaras Lentes para cámara Cargadores Discos duros Disco duro Monitor Dron Mantenimiento de equipos Adobe suit cámaras | 2 2 6 2 2 1 1 6 1/15 2 | 198,315 241,432 8,198 10,452 25,974 15,057 105,990 25,000 736,994 11,700 | 396,630 428,864 49,189 20,913 51,948 15,057 105,990 150,000 736,994 23,400 |  |  |  |  | Equipamiento área de audio visual | Solicitud y órdenes de compra | Dirección Administrativo/ Departamento de Compras Dirección de Tecnología | Cronograma de Compras |
| 2-Compra de equipos audio visual %__50_ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Listado de suministro de los equipos ya recibidos |  | Cierre y lista de compras Equipos ya recibidos |

TOTAL, RD$_2,032,985.49

DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES

MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2024

PROYECTO Y/O PRODUCTO: _RELACIONES PÚBLICAS /MEDIA TOURS INSTITUCIONAL____

EJE ESTRATÉGICO:  _ROBUSTECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD INSTITUCIONAL_______

OBJETIVO ESPECÍFICO: _FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL _________________________________

| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACTIVIDAD Y % ASIGNADO | COSTO ESTIMADO (PRESUPUESTO) | CUENTA PRESUPUESTARIA ASIGNADA | REQUERIMIENTOS Y /O NECESIDADES |  |  |  | PROGRAMACIÓN DE INVERSIÓN Y EJECCUCIÓN POR TRIMESTRE |  |  |  | INDICADOR | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | DIRECCIONES VINCULADAS | PRODUCTO FINAL Y/O RESULTADO ESPERADO |
|  |  |  | PRODUCTOS Y/O SERVICIOS | CANTIDAD | COSTO | MONTO TOTAL | ENE-MARZ | ABR-JUN | JUL-SEPT | OCT-DIC |  |  |  |  |
| 1-Media Tours de todos los proyectos institucionales %_100_ | N/A | N/A | Capital humano Y Material gastable Equipo audiovisual | 4 Medios | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  | 1 cada trimestre | Reporte con los links de los medios visitados |  | 4 reportes anual |

TOTAL, RD$0.00

DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES

MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2024

PROYECTO Y/O PRODUCTO: _PROYECTO COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD DE APORDOM

EJE ESTRATÉGICO: _ROBUSTECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD INSTITUCIONAL

OBJETIVO ESPECÍFICO: _FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACTIVIDAD Y % ASIGNADO | COSTO ESTIMADO (PRESUPUESTO) | CUENTA PRESUPUESTARIA ASIGNADA | REQUERIMIENTOS Y /O NECESIDADES |  |  |  | PROGRAMACIÓN DE INVERSIÓN Y EJECCUCIÓN POR TRIMESTRE |  |  |  | INDICADOR | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | DIRECCIONES VINCULADAS | PRODUCTO FINAL Y/O RESULTADO ESPERADO |
|  |  |  | PRODUCTOS Y/O SERVICIOS | CANTIDAD | COSTO | MONTO TOTAL | ENE-MARZ | ABR-JUN | JUL-SEPT | OCT-DIC |  |  |  |  |
| 1-Levantamiento de principales medios de comunicación %__25_ | N/A | N/A N/A | Capital Humano Equipo Tecnológico | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | Cronograma de medios y espacios influyentes de RD | Registro de contactos y base de datos |  | Base de datos de medios |
| 2-Evaluación y gestión de colocación de medios de comunicación para APORDOM %__25_ | N/A |  | Capital Humano Equipo Tecnológico | 3 | 0 | 0 |  |  |  |  | Total, de colocación de publicidad trimestral en los diferentes medios y espacios | Base de datos de medios actualizada | Dirección Ejecutiva | Presupuesto de colocación de publicidad Apordom |
| 3-Ejecución presupuesto de colocación de publicidad APORDOM %_50__ | RD$25,000,000.00 | 2.2.2.1.01 2.2.2.1.02 | Capital Humano Equipo Tecnológico | 4 |  | 25,000,000.00 |  |  |  |  | Colocación de Publicidad APORDOM en los medios seleccionados | Base de datos publicidad Fotos Comunicaciones Videos Órdenes de compra | Dirección Ejecutiva Dirección Administrativa/ Departamento de Compras Dirección Financiera OAI | Informe resultados obtenidos |

TOTAL, RD$_25,000,000.00__

DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES

MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2024

PROYECTO Y/O PRODUCTO: _ ____ADECUACIÓN Y EMBELLECIMIENTO EN EL ÁREA DE RECEPCIÓN _

EJE ESTRATÉGICO: _ ________ ROBUSTECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD INSTITUCIONAL

OBJETIVO ESPECÍFICO: _ _______ FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACTIVIDAD Y % ASIGNADO | COSTO ESTIMADO (PRESUPUESTO) | CUENTA PRESUPUESTARIA ASIGNADA | REQUERIMIENTOS Y /O NECESIDADES |  |  |  | PROGRAMACIÓN DE INVERSIÓN Y EJECCUCIÓN POR TRIMESTRE |  |  |  | INDICADOR | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | DIRECCIONES VINCULADAS | PRODUCTO FINAL Y/O RESULTADO ESPERADO |
|  |  |  | PRODUCTOS Y/O SERVICIOS | CANTIDAD | COSTO | MONTO TOTAL | ENE-MARZ | ABR-JUN | JUL-SEPT | OCT-DIC |  |  |  |  |
| 1-Evaluacion de la recepción %_15_ | N/A |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Levantamiento del proyecto. | Correo cotización |  | Informe de la compra |
| 2-Buscar modelo del proyecto %_15_ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cotización del trabajo | Presentar imágenes del trabajo | Dir. Administrativa/ Depto. De Compras | Informe |
| 3-Remodelación de la recepción %_20_ |  | 2.2.7.1.07 | instalación de nuevos cautos | 2 | 500,000.00 | 500,000.00 |  |  |  |  | Cotización final | Levantamiento del proyecto | Dir. Administrativa/ Depto. De Compras | Informe completo |
| 4-Ejecucion del proyecto %50__ | RD$700,000 |  | Embellecimiento del área de recepción | 1 | 200,000.00 | 200,000.00 |  |  |  |  | Proceso de compras | Adjudicación del proceso |  | Ejecutar el proyecto Instalación de caunter |

TOTAL, RD$_700,000+10%_=770,000

DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES

MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2024

PROYECTO Y/O PRODUCTO: _ADQUISICIÓN DE_CASCOS Y CHALECOS PARA RECORRIDO

EJE ESTRATÉGICO: _ _______ ROBUSTECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD INSTITUCIONAL___________________

OBJETIVO ESPECÍFICO: _ ______FORTALECIMIENTO DEL CAPITAL HUMANO

| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACTIVIDAD Y % ASIGNADO | COSTO ESTIMADO (PRESUPUESTO) | CUENTA PRESUPUESTARIA ASIGNADA | REQUERIMIENTOS Y /O NECESIDADES |  |  |  | PROGRAMACIÓN DE INVERSIÓN Y EJECCUCIÓN POR TRIMESTRE |  |  |  | INDICADOR | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | DIRECCIONES VINCULADAS | PRODUCTO FINAL Y/O RESULTADO ESPERADO |
|  |  |  | PRODUCTOS Y/O SERVICIOS | CANTIDAD | COSTO | MONTO TOTAL | ENE-MARZ | ABR-JUN | JUL-SEPT | OCT-DIC |  |  |  |  |
| 1-Adquisicion de cascos y chalecos %_25 | RD$39,000.00 | 2.6.6.2.01 | Cascos color blanco | 60 unidades | 650 | 39,000.00 |  |  |  |  | Cotización final |  | Dirección Administrativo/ Depto. De Compras | Inventario de Cascos y chalecos |
| 2-Ejecutar las compras %_75 | RD$30,000.00 | 2.6.6.2.01 | Chalecos reflectores | 60 unidades | 500 | 30,000.00 |  |  |  |  | Proceso de compras | Adjudicación del proceso Fotos |  | Mitigar el riesgo de los colaboradores |

TOTAL, RD$_69,000.00+10%=75,900.00_

DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES

MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2024

PROYECTO Y/O PRODUCTO: _ _____INAUGURACIONES_MUELLES PESQUERO Y ACTIVIDADES GENERALES

EJE ESTRATÉGICO: _ _______ ROBUSTECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD INSTITUCIONAL

OBJETIVO ESPECÍFICO: _ ______FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACTIVIDAD Y % ASIGNADO | COSTO ESTIMADO (PRESUPUESTO) | CUENTA PRESUPUESTARIA ASIGNADA | REQUERIMIENTOS Y /O NECESIDADES |  |  |  | PROGRAMACIÓN DE INVERSIÓN Y EJECCUCIÓN POR TRIMESTRE |  |  |  | INDICADOR | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | DIRECCIONES VINCULADAS | PRODUCTO FINAL Y/O RESULTADO ESPERADO |
|  |  |  | PRODUCTOS Y/O SERVICIOS | CANTIDAD | COSTO | MONTO TOTAL | ENE-MARZ | ABR-JUN | JUL-SEPT | OCT-DIC |  |  |  |  |
| 1-Actividad POA 2025 %__25 | $400,000.00 | 2.2.9.203 | POA | 80/p | 400,000.00 | $400,000.00 |  |  |  |  | Levantamiento del proyecto | Correo cotización | Dirección Administrativo/ Depto. De Compras | Ejecución de la actividad |
| 2-Actividades ejecutivas en hoteles %__25 | $3,200,000.00 |  | recepciones, ejecutivas memorias, poa en hoteles | 4 | 800,000.00 | $3,200,000.00 |  |  |  |  | Cotización del trabajo | Croquis del montaje | Dirección Administrativo/ Depto. De Compras |  |
| 3-Proyecto de muelles pesqueros en los distintos puertos del país %__25 | $12,000,000.00 | 2.2.8.6.01 | - inauguraciones de muelles pesqueros | 10 | 1,200,000.00 | $12,000,000.00 |  |  |  |  | Solicitud del proveedor de servicio Cotización final |  | Dirección Administrativo/ Depto. De Compras | Informe completo |
| 4-Realizacion del evento %25 | $6,500,000.00 |  | inauguraciones terminales de cruceros | 5 | 1,300,000.00 | $6,500,000.00 |  |  |  |  | Proceso de compras | Adjudicación del proceso |  | Ejecución fotos |

TOTAL, RD$_22,100,000 +10%=24,310,000.00

DIRECCIÓN FINANCIERA

DIRECCIÓN FINANCIERA

MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2024

PROYECTO Y/O PRODUCTO: _ EFICIENTIZACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS DE EROGACIÓN DE FONDOS

EJE ESTRATÉGICO: _GESTIÓN ECONÓMICA, SOSTENIBLE Y COMPETITIVA ___________________________________

OBJETIVO ESPECÍFICO: ___EFICIENTIZAR LAS RECAUDACIONES ________________________________________________________

| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACTIVIDAD Y % ASIGNADO | COSTO ESTIMADO (PRESUPUESTO) | CUENTA PRESUPUESTARIA ASIGNADA | REQUERIMIENTOS Y /O NECESIDADES |  |  |  | PROGRAMACIÓN DE INVERSIÓN Y EJECCUCIÓN POR TRIMESTRE |  |  |  | INDICADOR | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | DIRECCIONES VINCULADAS | PRODUCTO FINAL Y/O RESULTADO ESPERADO |
|  |  |  | PRODUCTOS Y/O SERVICIOS | CANTIDAD | COSTO | MONTO TOTAL | ENE-MARZ | ABR-JUN | JUL-SEPT | OCT-DIC |  |  |  |  |
| 1- Solicitud a la Direccion de Planificación y desarrollo para el levantamiento de modificación de procedimientos % _25 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | Reducción de tiempo en el flujo del procedimiento desde la solicitud hasta la erogación de fondos | Mediante elaboración de informes estadísticos de flujo de expedientes | Todas las Direcciones | Eficientizar y optimizar el tiempo transcurrido entre la determinación del compromiso de pago y la ejecución de este |
| 2-Levantamiento de Información de los procedimientos de ejecución para la erogación de fondos % _25 |  |  | N/A |  |  |  |  |  |  |  | Reducción de tiempo en el flujo del procedimiento desde la solicitud hasta la erogación de fondos | Mediante elaboración de informes estadísticos de flujo de expedientes | Todas las Direcciones | Eficientizar y optimizar el tiempo transcurrido entre la determinación del compromiso de pago y la ejecución de este |
| 3-Implementacion y ejecución de los procesos y procedimientos % _50__ |  |  | Entrenamiento para la implementación y ejecución de los procedimientos actualizados |  |  |  |  |  |  |  | Reducción de tiempo en el flujo del procedimiento desde la solicitud hasta la erogación de fondos | Mediante elaboración de informes estadísticos de flujo de expedientes | Todas las Direcciones | Eficientizar y optimizar el tiempo transcurrido entre la determinación del compromiso de pago y la ejecución de este |

TOTAL, RD$_0.00

DIRECCIÓN FINANCIERA

MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2024

PROYECTO Y/O PRODUCTO: _____TOMA FÍSICA DE ACTIVOS FIJOS __________

EJE ESTRATÉGICO: ____ GESTIÓN ECONÓMICA, SOSTENIBLE Y COMPETITIVA

OBJETIVO ESPECÍFICO: _______EFICIENTIZAR LAS RECAUDACIONES___________

| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACTIVIDAD Y % ASIGNADO | COSTO ESTIMADO (PRESUPUESTO) | CUENTA PRESUPUESTARIA ASIGNADA | REQUERIMIENTOS Y /O NECESIDADES |  |  |  | PROGRAMACIÓN DE INVERSIÓN Y EJECCUCIÓN POR TRIMESTRE |  |  |  | INDICADOR | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | DIRECCIONES VINCULADAS | PRODUCTO FINAL Y/O RESULTADO ESPERADO |
|  |  |  | PRODUCTOS Y/O SERVICIOS | CANTIDAD | COSTO | MONTO TOTAL | ENE-MARZ | ABR-JUN | JUL-SEPT | OCT-DIC |  |  |  |  |
| 1-Realizar la toma física de los activos fijos que mantiene la Institución % _100_ | RD$800,000.00 | 2.2.3.1 | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | Mayor seguridad de la existencia de los bienes y de sus registros | Certificación de avances y documentos de soporte |  | Actualización de la información financiera con relación a los activos fijos que mantiene la institución |

TOTAL, RD$_800,000.00

DIRECCIÓN DE INGENIERÍA

DIRECCIÓN DE INGENIERÍA

MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2024

PROYECTO Y/O PRODUCTO:    CONSTRUCCIÓN MUELLE PESQUERO EN HAINA OCCIDENTAL

EJE ESTRATÉGICO:                     EFICIENTIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PORTUARIOS

OBJETIVO ESPECÍFICO:              OE6- LOGRAR LA EFICIENTIZACIÓN EN LA CALIDAD CON LA QUE SE OTORGAN LOS SERVICIOS PORTUARIOS

| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACTIVIDAD Y % ASIGNADO | COSTO ESTIMADO (PRESUPUESTO) | CUENTA PRESUPUESTARIA ASIGNADA | REQUERIMIENTOS Y /O NECESIDADES |  |  |  | PROGRAMACIÓN DE INVERSIÓN Y EJECCUCIÓN POR TRIMESTRE |  |  |  | INDICADOR | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | DIRECCIONES VINCULADAS | PRODUCTO FINAL Y/O RESULTADO ESPERADO |
|  |  |  | PRODUCTOS Y/O SERVICIOS | CANTIDAD | COSTO | MONTO TOTAL | ENE-MARZ | ABR-JUN | JUL-SEPT | OCT-DIC |  |  |  |  |
| 1-Levantamiento de área a diseñar %5__ | 10,696,502.10 | 2.7.2.5.0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | Levantamiento | Fotos | Dir. Ejecutiva Dir. Administ. Dir Financiera | Reactivación económica. Desarrollo local y dinamización de la producción pesquera |
| 2- Diseño %10 |  |  | Infraestructura marítima (construcción muelle pesquero) | 1 | 10,696,502.10 | 10,696,502.10 |  |  |  |  | Elaboración de diseño. | Digitalización planos en AutoCAD |  |  |
| 3-Presupuesto y análisis de costos %20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Elaboración Presupuestos y análisis de costos | Digitalización en Excel. |  |  |
| 4-Realizar supervisión estructural y supervisión general (obra gris, seguridad física) % 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fotos | Informe Fotos |  |  |

TOTAL, RD$   10,696,502.10

DIRECCIÓN DE INGENIERÍA

MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2024

PROYECTO Y/O PRODUCTO:    REMOZAMIENTO EN EL MUELLE BOCA DE YUMA

EJE ESTRATÉGICO:                     EFICIENTIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PORTUARIOS

OBJETIVO ESPECÍFICO:              OE6- LOGRAR LA EFICIENTIZACIÓN EN LA CALIDAD CON LA QUE SE OTORGAN LOS SERVICIOS PORTUARIOS

| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACTIVIDAD Y % ASIGNADO | COSTO ESTIMADO (PRESUPUESTO) | CUENTA PRESUPUESTARIA ASIGNADA | REQUERIMIENTOS Y /O NECESIDADES |  |  |  | PROGRAMACIÓN DE INVERSIÓN Y EJECCUCIÓN POR TRIMESTRE |  |  |  | INDICADOR | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | DIRECCIONES VINCULADAS | PRODUCTO FINAL Y/O RESULTADO ESPERADO |
|  |  |  | PRODUCTOS Y/O SERVICIOS | CANTIDAD | COSTO | MONTO TOTAL | ENE-MARZ | ABR-JUN | JUL-SEPT | OCT-DIC |  |  |  |  |
| 1-Levantamiento de área %5 | RD$4,326,259.04 | 2.7.2.5.0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | Levantamiento realizado croquis aprobado | Croquis y fotos | Dir. Ejecutiva Dir. Administ. Dir. Financiera | Impulsar la mejora de la calidad de los servicios. |
| 2- Diseño %10 |  |  | Infraestructura marítima (remozamiento del muelle) | 1 | 4,326,259.04 | 4,326,259.04 |  |  |  |  | Elaboración de diseño. | Digitalización planos en AutoCAD |  |  |
| 3-Presupuesto y análisis de costos %20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Elaboración Presupuestos y análisis de costos | Digitalización en Excel. Oferente Adjudicado. |  |  |
| 4-Realizar supervisión estructural y supervisión general (obra gris, seguridad física) % 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fotos | Informe Fotos |  |  |

TOTAL, RD$ 4,326,259.04

DIRECCIÓN DE INGENIERÍA

MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2024

PROYECTO Y/O PRODUCTO:    CONSTRUCCIÓN MUELLE TURISTICO CATUANO, ISLA SAONA

EJE ESTRATÉGICO:                     EFICIENTIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PORTUARIOS

OBJETIVO ESPECÍFICO:              OE6- LOGRAR LA EFICIENTIZACIÓN EN LA CALIDAD CON LA QUE SE OTORGAN LOS SERVICIOS PORTUARIOS

| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACTIVIDAD Y % ASIGNADO | COSTO ESTIMADO (PRESUPUESTO) | CUENTA PRESUPUESTARIA ASIGNADA | REQUERIMIENTOS Y /O NECESIDADES |  |  |  | PROGRAMACIÓN DE INVERSIÓN Y EJECCUCIÓN POR TRIMESTRE |  |  |  | INDICADOR | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | DIRECCIONES VINCULADAS | PRODUCTO FINAL Y/O RESULTADO ESPERADO |
|  |  |  | PRODUCTOS Y/O SERVICIOS | CANTIDAD | COSTO | MONTO TOTAL | ENE-MARZ | ABR-JUN | JUL-SEPT | OCT-DIC |  |  |  |  |
| 1-Levantamiento de área %5 |  | 2.7.2.5.0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | Levantamiento realizado croquis aprobado | Croquis y fotos | Dir. Ejecutiva Dir. Administ. Dir. Financiera | Impulsar la mejora de la calidad de los servicios. |
| 2- Diseño %10 | $4,022,949.97 |  | Infraestructura marítima (remozamiento del muelle) | 1 | $4,022,949.97 | $4,022,949.97 |  |  |  |  | Elaboración de diseño. | Digitalización planos en AutoCAD |  |  |
| 3-Presupuesto y análisis de costos %20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Elaboración Presupuestos y análisis de costos | Digitalización en Excel. Oferente Adjudicado. |  |  |
| 4-Realizar supervisión estructural y supervisión general (obra gris, seguridad física) % 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fotos | Informe Fotos |  |  |

TOTAL, RD$4,022,949.97

DIRECCIÓN DE INGENIERÍA

MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2024

PROYECTO Y/O PRODUCTO:    CONSTRUCCIÓN MUELLE PESQUERO Y TURÍSTICO CAÑO DE YUTI, PROVINCIA MONTE CRISTI

EJE ESTRATÉGICO:                       EFICIENTIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PORTUARIOS

OBJETIVO ESPECÍFICO:              OE6- LOGRAR LA EFICIENTIZACIÓN EN LA CALIDAD CON LA QUE SE OTORGAN LOS SERVICIOS PORTUARIOS

| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACTIVIDAD Y % ASIGNADO | COSTO ESTIMADO (PRESUPUESTO) | CUENTA PRESUPUESTARIA ASIGNADA | REQUERIMIENTOS Y /O NECESIDADES |  |  |  | PROGRAMACIÓN DE INVERSIÓN Y EJECCUCIÓN POR TRIMESTRE |  |  |  | INDICADOR | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | DIRECCIONES VINCULADAS | PRODUCTO FINAL Y/O RESULTADO ESPERADO |
|  |  |  | PRODUCTOS Y/O SERVICIOS | CANTIDAD | COSTO | MONTO TOTAL | ENE-MARZ | ABR-JUN | JUL-SEPT | OCT-DIC |  |  |  |  |
| 1-Levantamiento de área a diseñar %5 | RD$36,530,337.44 | 2.7.2.5.0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | Levantamiento realizado croquis aprobado | Croquis y fotos | Dir. Ejecutiva Dir. Administ. Dir. Financiera | Reactivación económica. Desarrollo local y dinamización de la producción pesquera. |
| 2- Diseño %10 |  |  | Construcción Muelle Pesquero y Turístico | 1 | $36,530,337.44 | $36,530,337.44 |  |  |  |  | Elaboración de diseño. | Digitalización planos en AutoCAD |  |  |
| 3-Presupuesto y análisis de costos %20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Elaboración Presupuestos y análisis de costos | Digitalización en Excel. Oferente Adjudicado. |  |  |
| 4-Realizar supervisión estructural y supervisión general (obra gris, seguridad física) % 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fotos | Informe Fotos |  |  |

TOTAL, RD$   36,530,337.44

DIRECCIÓN DE INGENIERÍA

MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2024

PROYECTO Y/O PRODUCTO:    REPARACIÓN MUELLE NO.4, PUERTO DE AZUA

EJE ESTRATÉGICO:                     EFICIENTIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PORTUARIOS

OBJETIVO ESPECÍFICO:              OE6- LOGRAR LA EFICIENTIZACIÓN EN LA CALIDAD CON LA QUE SE OTORGAN LOS SERVICIOS PORTUARIOS

| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACTIVIDAD Y % ASIGNADO | COSTO ESTIMADO (PRESUPUESTO) | CUENTA PRESUPUESTARIA ASIGNADA | REQUERIMIENTOS Y /O NECESIDADES |  |  |  | PROGRAMACIÓN DE INVERSIÓN Y EJECCUCIÓN POR TRIMESTRE |  |  |  | INDICADOR | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | DIRECCIONES VINCULADAS | PRODUCTO FINAL Y/O RESULTADO ESPERADO |
|  |  |  | PRODUCTOS Y/O SERVICIOS | CANTIDAD | COSTO | MONTO TOTAL | ENE-MARZ | ABR-JUN | JUL-SEPT | OCT-DIC |  |  |  |  |
| 1-Levantamiento de área a diseñar %5 |  | 2.7.2.5.0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | Levantamiento realizado croquis aprobado | Croquis y fotos | Dir. Ejecutiva Dir. Administ. Dir. Financiera | Reactivación económica. Desarrollo local y dinamización de la producción pesquera |
| 2- Diseño %10 | RD$19,686,649.46 |  | Construcción Muelle Pesquero y Turístico | 1 | $19,686,649.46 | $19,686,649.46 |  |  |  |  | Elaboración de diseño. | Digitalización planos en AutoCAD |  |  |
| 3-Presupuesto y análisis de costos % 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Elaboración Presupuestos y análisis de costos | Digitalización en Excel. Oferente Adjudicado. |  |  |
| 4-Realizar supervisión estructural y supervisión general (obra gris, seguridad física) % 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fotos | Informe Fotos |  |  |

TOTAL, RD$   19,686,649.46

DIRECCIÓN DE INGENIERÍA

MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2024

PROYECTO Y/O PRODUCTO:    CONSTRUCCIÓN MUELLE EN SAMANA, LA AGUADA

EJE ESTRATÉGICO:                     EFICIENTIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PORTUARIOS

OBJETIVO ESPECÍFICO:              OE6- LOGRAR LA EFICIENTIZACIÓN EN LA CALIDAD CON LA QUE SE OTORGAN LOS SERVICIOS PORTUARIOS

| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACTIVIDAD Y % ASIGNADO | COSTO ESTIMADO (PRESUPUESTO) | CUENTA PRESUPUESTARIA ASIGNADA | REQUERIMIENTOS Y /O NECESIDADES |  |  |  | PROGRAMACIÓN DE INVERSIÓN Y EJECCUCIÓN POR TRIMESTRE |  |  |  | INDICADOR | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | DIRECCIONES VINCULADAS | PRODUCTO FINAL Y/O RESULTADO ESPERADO |
|  |  |  | PRODUCTOS Y/O SERVICIOS | CANTIDAD | COSTO | MONTO TOTAL | ENE-MARZ | ABR-JUN | JUL-SEPT | OCT-DIC |  |  |  |  |
| 1-Levantamiento de área a diseñar %5 |  | 2.7.2.5.0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | Levantamiento realizado croquis aprobado | Croquis y fotos | Dir. Ejecutiva Dir. Administ. Dir. Financiera | Reactivación económica. Desarrollo local y dinamización de la producción pesquera |
| 2- Diseño %10 | RD$61,866,353.06 |  | Construcción Muelle Pesquero y Turístico | 1 | $61,866,353.06 | $61,866,353.06 |  |  |  |  | Elaboración de diseño. | Digitalización planos en AutoCAD |  |  |
| 3-Presupuesto y análisis de costos 20 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Elaboración Presupuestos y análisis de costos | Digitalización en Excel. Oferente Adjudicado. |  |  |
| 4-Realizar supervisión estructural y supervisión general (obra gris, seguridad (física) % 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fotos | Informe Fotos |  |  |

TOTAL, RD$ 61,866,353.06

DIRECCIÓN DE INGENIERÍA

MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2024

PROYECTO Y/O PRODUCTO:    REPARACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN EN EL ALMACEN EN PUERTO DE PUERTO PLATA

EJE ESTRATÉGICO:                   ROBUSTECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD

OBJETIVO ESPECÍFICO:          OE1 IMPULSADA LA MEJORA EN LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA INSTITUCION

| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACTIVIDAD Y % ASIGNADO | COSTO ESTIMADO (PRESUPUESTO) | CUENTA PRESUPUESTARIA ASIGNADA | REQUERIMIENTOS Y /O NECESIDADES |  |  |  | PROGRAMACIÓN DE INVERSIÓN Y EJECCUCIÓN POR TRIMESTRE |  |  |  | INDICADOR | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | DIRECCIONES VINCULADAS | PRODUCTO FINAL Y/O RESULTADO ESPERADO |
|  |  |  | PRODUCTOS Y/O SERVICIOS | CANTIDAD | COSTO | MONTO TOTAL | ENE-MARZ | ABR-JUN | JUL-SEPT | OCT-DIC |  |  |  |  |
| 1-Levantamiento de área a diseñar % 5 |  | 2.7.1.2.01 |  |  |  |  |  |  |  |  | Levantamiento realizado croquis aprobado | Croquis y fotos | Dir. Ejecutiva Dir. Administ. Dir. Financiera | Impulsar la mejora de la calidad de los servicios. |
| 2- Diseño % 10 | RD$14,256,739.58 |  | Reparación y reconstrucción de almacén | 1 | 14,256,739.58 | 14,256,739.58 |  |  |  |  | Elaboración de diseño. | Digitalización planos en AutoCAD |  |  |
| 3-Presupuesto %20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Elaboración Presupuestos y análisis de costos | Digitalización en Excel. Oferente Adjudicado. |  |  |
| 4-Realizar supervisión estructural y supervisión general (obra gris, seguridad física) % 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fotos | Informe Fotos |  |  |

TOTAL, RD$ 14,256,739.58

DIRECCIÓN DE INGENIERÍA

MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2024

PROYECTO Y/O PRODUCTO:    REMODELACIÓN EN EL SALON DE CONFERENCIA, TERCER NIVEL, EDIFICIO PRINCIPAL, PUERTO DE HAINA ORIENTAL

EJE ESTRATÉGICO:                  ROBUSTECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD INSTITUCIONAL

OBJETIVO ESPECÍFICO:       OE2. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACTIVIDAD Y % ASIGNADO | COSTO ESTIMADO (PRESUPUESTO) | CUENTA PRESUPUESTARIA ASIGNADA | REQUERIMIENTOS Y /O NECESIDADES |  |  |  | PROGRAMACIÓN DE INVERSIÓN Y EJECCUCIÓN POR TRIMESTRE |  |  |  | INDICADOR | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | DIRECCIONES VINCULADAS | PRODUCTO FINAL Y/O RESULTADO ESPERADO |
|  |  |  | PRODUCTOS Y/O SERVICIOS | CANTIDAD | COSTO | MONTO TOTAL | ENE-MARZ | ABR-JUN | JUL-SEPT | OCT-DIC |  |  |  |  |
| 1-Levantamiento de área a diseñar % 5 |  | 2.7.1.2.01 |  |  |  |  |  |  |  |  | Levantamiento realizado croquis aprobado | Croquis y fotos | Dir. Ejecutiva Dir. Administ. Dir. Financiera | Impulsar la mejora de la calidad de los servicios. |
| 2- Diseño %10 | RD$934,302.15 |  | Remodelación en el salón de conferencia | 1 | $934,302.15 | $934,302.15 |  |  |  |  | Elaboración de diseño. | Digitalización planos en AutoCAD |  |  |
| 3-Presupuesto %20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Elaboración Presupuestos y análisis de costos | Digitalización en Excel. Oferente Adjudicado. |  |  |
| 4-Realizar supervisión estructural y supervisión general (obra gris, seguridad física) 60 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fotos | Informe Fotos |  |  |

TOTAL, RD$   934,302.15

DIRECCIÓN DE INGENIERÍA

MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2024

PROYECTO Y/O PRODUCTO:    RECONSTRUCCIÓN DIRECCIÓN DE INGENIERÍA, EDIFICIO PRINCIPAL, PUERTO DE HAINA ORIENTAL

EJE ESTRATÉGICO:                     ROBUSTECMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD INSTITUCIONAL

OBJETIVO ESPECÍFICO:              OE2. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACTIVIDAD Y % ASIGNADO | COSTO ESTIMADO (PRESUPUESTO) | CUENTA PRESUPUESTARIA ASIGNADA | REQUERIMIENTOS Y /O NECESIDADES |  |  |  | PROGRAMACIÓN DE INVERSIÓN Y EJECCUCIÓN POR TRIMESTRE |  |  |  | INDICADOR | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | DIRECCIONES VINCULADAS | PRODUCTO FINAL Y/O RESULTADO ESPERADO |
|  |  |  | PRODUCTOS Y/O SERVICIOS | CANTIDAD | COSTO | MONTO TOTAL | ENE-MARZ | ABR-JUN | JUL-SEPT | OCT-DIC |  |  |  |  |
| 1-Levantamiento de área a diseñar %5 |  | 2.7.1.2.01 |  |  |  |  |  |  |  |  | Levantamiento realizado croquis aprobado | Croquis y fotos | Dir. Ejecutiva Dir. Administ. Dir. Financiera | Impulsar la mejora de la calidad de los servicios. |
| 2- Diseño %15 | RD$2,104,245.28 |  | Reconstrucción dirección de ingeniería | 1 | $2,104,245.28 | $2,104,245.28 |  |  |  |  | Elaboración de diseño. | Digitalización planos en AutoCAD |  |  |
| 3-Presupuesto %15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Elaboración Presupuestos y análisis de costos | Digitalización en Excel. Oferente Adjudicado. |  |  |
| 4-Realizar supervisión estructural y supervisión general (obra gris, seguridad física) % 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fotos | Informe Fotos |  |  |

TOTAL, RD$   2,104,245.28

DIRECCIÓN DE INGENIERÍA

MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2024

PROYECTO Y/O PRODUCTO:    RECONSTRUCCIÓN DE MURO EN EL ALMACEN, PUERTO DE BOCA CHICA

EJE ESTRATÉGICO:                     EFICIENTIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PORTUARIOS

OBJETIVO ESPECÍFICO:              OE6- LOGRAR LA EFICIENTIZACIÓN EN LA CALIDAD CON LA QUE SE OTORGAN LOS SERVICIOS PORTUARIOS

| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACTIVIDAD Y % ASIGNADO | COSTO ESTIMADO (PRESUPUESTO) | CUENTA PRESUPUESTARIA ASIGNADA | REQUERIMIENTOS Y /O NECESIDADES |  |  |  | PROGRAMACIÓN DE INVERSIÓN Y EJECCUCIÓN POR TRIMESTRE |  |  |  | INDICADOR | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | DIRECCIONES VINCULADAS | PRODUCTO FINAL Y/O RESULTADO ESPERADO |
|  |  |  | PRODUCTOS Y/O SERVICIOS | CANTIDAD | COSTO | MONTO TOTAL | ENE-MARZ | ABR-JUN | JUL-SEPT | OCT-DIC |  |  |  |  |
| 1-Levantamiento de área a diseñar %5 |  | 2.7.1.3.01 |  |  |  |  |  |  |  |  | Levantamiento realizado croquis aprobado | Croquis y fotos | Dir. Ejecutiva Dir. Administ. Dir Financiera | Impulsar la mejora de la calidad de los servicios. |
| 2- Diseño %15 | RD$7,712,585.19 |  | Reconstrucción muro en almacén | 1 | $7,712,585.19 | $7,712,585.19 |  |  |  |  | Elaboración de diseño. | Digitalización planos en AutoCAD |  |  |
| 3-Presupuesto %15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Digitalización en Excel. Oferente Adjudicado. |  |  |
| 4-Realizar supervisión estructural y supervisión general (obra gris, seguridad física) % 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fotos | Informe Fotos |  |  |

TOTAL, RD$   7,712,585.19

DIRECCIÓN JURÍDICA

DIRECCIÓN JURIDICA

MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2024

PROYECTO Y/O PRODUCTO: CONTRATOS. (ARRENDAMIENTO, CONCESIÓN, CONVENIOS Y SHIP CHANDLER).

EJE ESTRATÉGICO: ROBUSTECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD INSTITUCIONAL.

OBJETIVO ESPECÍFICO: FORTALECIMIENTO ISNTITUCIONAL

| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACTIVIDADES | COSTO ESTIMADO (PRESUPUESTO) | CUENTA PRESUPUESTARIA ASIGNADA | REQUERIMIENTOS Y /O NECESIDADES |  |  |  | PROGRAMACIÓN DE INVERSIÓN Y EJECCUCIÓN POR TRIMESTRE |  |  |  | INDICADOR | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | DIRECCIONES VINCULADAS | PRODUCTO FINAL Y/O RESULTADO ESPERADO |
|  |  |  | PRODUCTOS Y/O SERVICIOS | COSTO | CANTIDAD | MONTO TOTAL | ENE-MARZ | ABR-JUN | JUL-SEPT | OCT-DIC |  |  |  |  |
| - Someter al Consejo de Administración la Propuesta de los Contratos. % 16.66 - Autoriza a suscribir el contrato. % 16.66 - Emite oficio a la Dirección Jurídica para la elaboración del contrato. % 16.66 - La División de Contratos procede a evaluar el expediente. % 16.66 - Luego de elaborar los Contratos se procede a la firma de las partes interesadas y pasa a ser notariado. % 16.66 - Envía el original del contrato a la Dirección Financiera con un oficio firmado y sellado. % 16.66 Pone en ejecución los términos económicos acordados entre las partes. | N/A | N/A | Suscripción de los Contratos solicitados a esta Dirección Jurídica. | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | Análisis de las futuras elaboraciones de contratos. | Realización de Informe y oficios. | 1.-Direccion Ejecutiva. 2.-Direccion Financiera. 3.-Consejo de Administración. | Realizar todos los Contratos solicitados a esta Dirección Jurídica. |

TOTAL, RD$   0.00

DIRECCIÓN JURIDICA

MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2024

PROYECTO Y/O PRODUCTO: DEMANDAS LABORALES.

EJE ESTRATÉGICO: ROBUSTECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD INSTITUCIONAL.

OBJETIVO ESPECÍFICO:  FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACTIVIDADES | COSTO ESTIMADO (PRESUPUESTO) | CUENTA PRESUPUESTARIA ASIGNADA | REQUERIMIENTOS Y /O NECESIDADES |  |  |  | PROGRAMACIÓN DE INVERSIÓN Y EJECCUCIÓN POR TRIMESTRE |  |  |  | INDICADOR | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | DIRECCIONES VINCULADAS | PRODUCTO FINAL Y/O RESULTADO ESPERADO |
|  |  |  | PRODUCTOS Y/O SERVICIOS | COSTO | CANTIDAD | MONTO TOTAL | ENE-MARZ | ABR-JUN | JUL-SEPT | OCT-DIC |  |  |  |  |
| 1-Recibir acto de demanda . % 14.28 2-Elaborar escrito de defensa previo a la audiencia. % 14.28 3-Asistir a la audiencia de conciliación. % 14.28 4-Levantamiento de acta de no acuerdo, envío a juicio de prueba y fondo. % 14.28 5-Se conocen las audiencias hasta concluir al fondo. % 14.28 6-Esperar el fallo del tribunal. % 14.28 7-Recepción de notificación de sentencia. % 14.28 En caso de una decisión no favorable, se realiza un recurso de apelación. | N/A | N/A | Contestación a las presentes Demandas laborales. | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | Análisis de las futuras demandas. | Realización de Informe y oficios. | 1.-Direccion Ejecutiva. 2.-Direccion Financiera. 3.-Consejo de Administración. | Riguroso seguimiento a las futuras Demandas laborales. |

TOTAL, RD$   0.00

DIRECCIÓN JURIDICA

MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2024

PROYECTO Y/O PRODUCTO: MODIFICACIÓN DE LA LEY 70.

EJE ESTRATÉGICO: ROBUSTECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD INSTITUCIONAL.

OBJETIVO ESPECÍFICO: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACTIVIDADES | COSTO ESTIMADO (PRESUPUESTO) | CUENTA PRESUPUESTARIA ASIGNADA | REQUERIMIENTOS Y /O NECESIDADES |  |  |  | PROGRAMACIÓN DE INVERSIÓN Y EJECCUCIÓN POR TRIMESTRE |  |  |  | INDICADOR | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | DIRECCIONES VINCULADAS | PRODUCTO FINAL Y/O RESULTADO ESPERADO |
|  |  |  | PRODUCTOS Y/O SERVICIOS | COSTO | CANTIDAD | MONTO TOTAL | ENE-MARZ | ABR-JUN | JUL-SEPT | OCT-DIC |  |  |  |  |
| 1- Evaluación para fines de modificación. % 100 | N/A | N/A | Optimización de los diversos procesos. | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | Actualización. | Realización de Informe y oficios. | 1.-Direccion Ejecutiva. 2.-Direccion Financiera. 3.-Consejo de Administración. | Aprobación por los órganos competentes. |

TOTAL, RD$   ______________

DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA

DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA

MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2024

PROYECTO Y/O PRODUCTO: _ ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LOS PUERTOS

EJE ESTRATÉGICO: ROBUSTECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD INSTITUCIONAL.

OBJETIVO ESPECÍFICO: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL.

| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACTIVIDADES | COSTO ESTIMADO (PRESUPUESTO) | CUENTA PRESUPUESTARIA ESTIMADA | REQUERIMIENTOS Y/O NECESIDADES |  |  |  | PROGRAMACIÓN DE INVERSIÓN Y EJECUCIÓN POR TRIMESTRE |  |  |  | INDICADOR | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | DIRECCIONES VINCULADAS | PRODUCTO FINAL Y/O RESULTADO ESPERADO |
|  |  |  | PRODUCTOS Y/O SERVICIOS | COSTO | CANTIDAD | MONTO TOTAL | ENE-MARZ | ABR-JUN | JUL-SEPT | OCT-DIC |  |  |  |  |
| 1- Levantamiento de Necesidades. %__15_ | N/A | N/A | Capital humano Materiales Gastables de oficina | N/A | 1 | N/A |  |  |  |  | Diagnóstico para diseño de Planificación. | Informe Listado de reuniones Fotos | Dirección Administrativa Depto. de Servicios Generales | Programa de compras de mobiliarios. |
| 2-Elaboracion de programación de compras de mobiliarios. %__15__ |  |  |  | N/A | 1 | N/A |  |  |  |  | Análisis de la detección de las necesidades detectadas. | Matriz, base de datos y relaciones compras de mobiliarios de los puertos con mayor necesidad. | Dirección Administrativa Depto. de Servicios Generales Depto. de compras | Informe del diseño de compra realizado. |
| 3- Compra de Mobiliarios de oficinas para los puertos. %____35__ | N/A | N/A | Sillas ejecutivas Sillas de visitas Escritorios Archivos Sumadora eléctrica. | N/A | 1 | N/A |  |  |  |  | Presupuesto de costo | Solicitud de Cotización. Listado de Puertos a impactar. Fotos del antes y después | Dirección Administrativa Depto. de Servicios Generales Depto. de compras | Plan de ejecución de dotación de Mobiliarios de los puertos. |
| 4-Ejecucion de la dotación de mobiliarios a los a puertos. %__35__ | RD$ 5,000,000.00 | 2.6.1.9.01 | Capital humano (Encargados) Herramientas tic Transporte viáticos | RD$ $ 416,666.66 | 12 | RD$ 5,000,000.00 |  |  |  |  | Proceso de compras y Licitación. | Formularios Listado de visitas Carta de ruta Protocolo de acceso Fotos del antes y después. | Dirección Administrativa Departamento de Servicios Generales Departamento de compras | Informe Final de Ejecución e Implementación |

TOTAL, RD $5,000,000.00

DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA

MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2024

PROYECTO Y/O PRODUCTO: _INDUCCIÓN PROTOCOLO DE ACCESO PUERTOS SEGURIDAD FÍSICA Y INDUSTRIAL

EJE ESTRATÉGICO: _ ROBUSTECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD INSTITUCIONAL

OBJETIVO ESPECÍFICO:   FORTALECIMIENTO CAPITAL HUMANO__

| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACTIVIDADES | COSTO ESTIMADO (PRESUPUESTO) | CUENTA PRESUPUESTARIA ESTIMADA | REQUERIMIENTOS Y/O NECESIDADES |  |  |  | PROGRAMACIÓN DE INVERSIÓN Y EJECUCIÓN POR TRIMESTRE |  |  |  | INDICADOR | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | DIRECCIONES VINCULADAS | PRODUCTO FINAL Y/O RESULTADO ESPERADO |
|  |  |  | PRODUCTOS Y/O SERVICIOS | COSTO | CANTIDAD | MONTO TOTAL | ENE-MARZ | ABR-JUN | JUL-SEPT | OCT-DIC |  |  |  |  |
| 1- Levantamiento de Necesidades. %__15__ | N/A | N/A | Capital humano Materiales Gastables de oficina | N/A | 1 | N/A |  |  |  |  | Diagnóstico para diseño de Planificación. | Informe Listado de reuniones Fotos | Dirección de Recursos Humanos Dirección de Ingeniería (Div. De Seguridad Física e Industrial) Dirección Administrativa Dirección de Comunicaciones | Informe de Diagnostico |
| 2-Tabulación y detección de necesidades. %__25__ |  |  | Encargada Analista, herramientas tic Material gastable, Impresos y Fotocopias. | N/A | 1 | N/A |  |  |  |  | Análisis de la detección de las necesidades. | Matriz, base de datos y relaciones programación de video instructivo. | Dirección de Recursos Humanos Dirección de Ingeniería (Div. De Seguridad Física e Industrial) Dirección Comunicaciones | Diseño del proyecto y programación. |
| 3- Elaboración de programada de producción de video didáctico. %____25__ | N/A | N/A | Capital humano Materiales Gastables de oficina Camarógrafo y editor. Diseñador grafico | N/A | 1 | N/A |  |  |  |  | Solicitud de compras | Solicitud de Cotización. Listado de puertos a impactar. | Dirección de Recursos Humanos Dirección de Ingeniería (Div. De Seguridad Física e Industrial) Dirección Comunicaciones. | Programa de implementación de Protocolo de acceso y seguridad física e industrial. |
| 4-Ejecucion Programa de implementación de Protocolo de acceso y seguridad física e industrial. %_35___ | RD$ 1,500,000.00 | 2.6.2.1.01 | Encargada, Analista, Auxiliares Herramientas tic Transporte viáticos TV de 55 Pulg. Memoria USB Protector de voltaje de Luz – Inversor. UPS APC Back-UPS 1000VA 120V Adaptador D-LINK DWA-171 Inalámbrica AC600 | RD$ 93,750.00 | 16 | RD$ 1,500,000.00 |  |  |  |  | Realización de Programa y Video de protocolo de acceso. | Solicitud de compras. Entrada de almacén. Fotos de Antes y Después. Informe | Dirección de Recursos Humanos División de Capacitación Desarrollo | Informe Final de Ejecución e Implementación a los Puertos. |

TOTAL, RD $1,500,000.00

OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN

OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN

MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2024

PROYECTO Y/O PRODUCTO:  ATENCIÓN CIUDADANA Y CUMPLIMIENTO DE LA LEY 200-04

EJE ESTRATÉGICO: ROBUSTECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD INSTITUCIONAL

OBJETIVO ESPECÍFICO: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACTIVIDAD Y % ASIGNADO | COSTO ESTIMADO (PRESUPUESTO) | CUENTA PRESUPUESTARIA ASIGNADA | REQUERIMIENTOS Y /O NECESIDADES |  |  |  | PROGRAMACIÓN DE INVERSIÓN Y EJECCUCIÓN POR TRIMESTRE |  |  |  | INDICADOR | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | DIRECCIONES VINCULADAS | PRODUCTO FINAL Y/O RESULTADO ESPERADO |
|  |  |  | PRODUCTOS Y/O SERVICIOS | CANTIDAD | COSTO | MONTO TOTAL | ENE-MARZ | ABR-JUN | JUL-SEPT | OCT-DIC |  |  |  |  |
| 1-Atención a los Ciudadanos, quejas, sugerencias y denuncias. % 35 | RD$150,000 |  | Sub-Portal de Transparencia | 2 | $75,000 | $150,000 |  |  |  |  | Calificación DIGEIG. | -Reporte de los Buzones de Quejas y Sugerencias. -Estadísticas de la Línea 311. -Capacitaciones Realizadas. - Buzones Instalados. - Fotografías. | Todas las Direcciones | Calificación DIGEIG. |
| 2-Alojamiento Web del Sub-Portal de Transparencia. % 50 | RD$300,000 | 2.2.8.5.01 2.2.8.7.02 | Sub-Portal de Transparencia | 12 | $25,000 | $300,000 |  |  |  |  | Calificación DIGEIG. | Calificación DIGEIG. | Dirección TIC, Dirección ADM, Administrativo/ Departamento de Compras | Sub-Portal de Transparencia |
| 3- Capacitaciones al Personal de la Institución y de los diferentes Puertos. % 15 | RD$200,000 | 2.2.3.1.01 2.2.4.1.01 2.1.3.1.01 2.2.8.6.01 2.2.2.2.01 | Sub-Portal de Transparencia | 2 | $100,000 | $200,000 |  |  |  |  | Calificación DIGEIG. | -Convocatorias. -Minutas. -Listado de Participantes. -Publicaciones en la Redes Sociales de la institución. | -Dirección de RRHH. | Calificación DIGEIG. |

TOTAL, RD$650,000.00

OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN

MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2024

PROYECTO Y/O PRODUCTO:  COMISIÓN DE INTEGRIDAD Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO APORDOM

EJE ESTRATÉGICO: ROBUSTECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD INSTITUCIONAL

OBJETIVO ESPECÍFICO: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACTIVIDAD Y % ASIGNADO | COSTO ESTIMADO (PRESUPUESTO) | CUENTA PRESUPUESTARIA ASIGNADA | REQUERIMIENTOS Y /O NECESIDADES |  |  |  | PROGRAMACIÓN DE INVERSIÓN Y EJECCUCIÓN POR TRIMESTRE |  |  |  | INDICADOR | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | DIRECCIONES VINCULADAS | PRODUCTO FINAL Y/O RESULTADO ESPERADO |
|  |  |  | PRODUCTOS Y/O SERVICIOS | CANTIDAD | COSTO | MONTO TOTAL | ENE-MARZ | ABR-JUN | JUL-SEPT | OCT-DIC |  |  |  |  |
| 1- Sumarse a la campaña por la Integridad de la DIGEIG. % 20 | RD$100,000 | 2.2.8.6.01 2.2.2.2.01 | Realizando una serie de programas, eventos, y actividades con los miembros de la CIGCN promoviendo la interiorización de los principios éticos y valores de integridad. | 4 | RD$25,000 | RD$100,000 |  |  |  |  | -Cantidad de socializaciones realizadas. -Cantidad de servidores públicos impactados. | -Fotografías y videos promocionando la campaña. -Circular promocionando la campaña. -Captura de pantalla de las redes sociales. -Correos electrónicos promocionando la campaña. -Lista de participantes. | -Dirección de Comunicaciones. -Dirección de Tecnología. -Dirección de Recursos Humanos. | Calificación Órgano Rector |
| 2- Desarrollar acto de lectura y firma del compromiso por la integridad de la máxima autoridad ante todos los servidores públicos de la institución. % 20 | RD$50,000 | 2.2.8.6.01 2.2.2.2.01 | Acto de firma y lectura del compromiso por la integridad del Director Ejecutivo de APORDOM ante los colaboradores de la institución. | 1 | RD$50,000 | RD$50,000 |  |  |  |  | Cantidad de los Compromisos Éticos Firmados. | -Fotografías y videos firmando el compromiso. -Captura de pantalla de las redes sociales. -Convocatoria. -Lista de participantes. | Dirección de Comunicaciones. Dirección de Recursos Humanos. | Calificación Órgano Rector |
| 3- Capacitación a los Miembros de la Comisión de Integridad, Oficinales de Integridad y Colaboradores de la Institución. % 20 | RD$100,000 | 2.2.3.1.01 2.2.4.1.01 2.1.3.1.01 2.2.8.6.01 2.2.2.2.01 | Desarrollar procesos con la finalidad de implementar estrategias y actividades preventivas de planeación, identificación, evaluación, valoración, tratamiento, seguimiento y difusión de los riesgos de corrupción en la administración pública. | 3 | RD$50,000 | RD$150,000 |  |  |  |  | -Cantidad de socializaciones realizadas. -Cantidad de servidores públicos impactados. | -Fotografías y videos firmando el compromiso. -Captura de pantalla de las redes sociales. -Convocatoria. -Lista de participantes. | Dirección de Recursos Humanos. | Calificación Órgano Rector |
| 4- Congreso Internacional por una Cultura de Integridad. % 20 | RD$360,000 |  | Desarrollar procesos con la finalidad de implementar estrategias y actividades preventivas de planeación, identificación, evaluación, valoración, tratamiento, seguimiento y difusión de los riesgos de corrupción en la administración pública. | 1 | RD$360,000 | RD$360,000 |  |  |  |  | -Campaña desarrolladas. -Cantidad de Socializaciones realizadas. -Cantidad de servidores públicos impactados. | -Invitación. -Video. -Fotografías. -Correo Electrónico. -Comunicados. |  | Calificación Órgano Rector |
| 5- Implementar los Buzones Estandarizados de Denuncias en la institución y los puertos. % 20 | RD$60,000 |  | Establecer estándares conductuales de principios éticos y de integración para la prevención y mitigación de riesgos de conflictos de intereses, sobornos e incumplimiento normativo. | 1 | RD$60,000 | RD$60,000 |  |  |  |  | Cantidad de buzones implementados. | -Video. -Fotografía. -Correos Electrónicos. -Comunicados. |  | Calificación Órgano Rector |

TOTAL, RD$670,000.00

DIRECCIÓN DE OPERACIONES

DIRECCIÓN DE OPERACIONES

MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2024

PROYECTO Y/O PRODUCTO: IMPLEMENTACIÓN DE PLATAFORMA RECEPTORA DEL SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN AUTOMÁTICA PARA EL CONTROL DE TRÁFICO MARÍTIMO (IPRESIACTRAM)______

EJE ESTRATÉGICO: __2. EFICIENTIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PORTUARIOS_____________

OBJETIVO ESPECÍFICO: __OE7. DOTAR A TODO EL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL DE UNA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA EFICAZ QUE PERMITA LA EFICIENTIZACIÓN DE TODAS SUS OPERACIONES. _

| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACTIVIDAD Y % ASIGNADO | COSTO ESTIMADO (PRESUPUESTO) | CUENTA PRESUPUESTARIA ASIGNADA | REQUERIMIENTOS Y /O NECESIDADES |  |  |  | PROGRAMACIÓN DE INVERSIÓN Y EJECCUCIÓN POR TRIMESTRE |  |  |  | INDICADOR | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | DIRECCIONES VINCULADAS | PRODUCTO FINAL Y/O RESULTADO ESPERADO |
|  |  |  | PRODUCTOS Y/O SERVICIOS | CANTIDAD | COSTO | MONTO TOTAL | ENE-MARZ | ABR-JUN | JUL-SEPT | OCT-DIC |  |  |  |  |
| 1- Identificar plataforma receptora de AIS a implementar % ___10___ |  | 2.2.5.9.01 | Plataforma de Recepción de AIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TIC | Obtener información precisa para proceder con la ejecución del proyecto. |
| 2- Adquisición de la licencia para la plataforma de monitoreo marítimo. % ___40___ | RD$= 87,849.00 |  | Compra de Licencia | 01 | RD$87,849.00 | RD$87,849.00 |  |  |  |  | Licencia en Funcionamiento | Orden de compra | Dirección Administrativa | Dotar de herramientas que incrementan la eficiencia de monitoreo y control marítimo en todo el sistema portuario nacional. |
| 3-Implementación del Sistema. % ___50_ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Especificaciones de la licencia | TIC | Aumentar la calidad y rapidez con que se realizan el monitoreo, la vigilancia, el control y los reportes en las operaciones marítimas. |

TOTAL, RD$ 87,849.00

DIRECCIÓN DE

PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

DEPARTAMENTO DESARROLLO INSTITUCIONAL

MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2024

PROYECTO Y/O PRODUCTO: _ELABORACIÓN POA 2024______________________________

EJE ESTRATÉGICO: ROBUSTECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD INSTITUCIONAL_

- OE2: Fortalecimiento Institucional.

| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACTIVIDAD Y % ASIGNADO | COSTO ESTIMADO (PRESUPUESTO) | CUENTA PRESUPUESTARIA ASIGNADA | REQUERIMIENTOS Y /O NECESIDADES |  |  |  | PROGRAMACIÓN DE INVERSIÓN Y EJECCUCIÓN POR TRIMESTRE |  |  |  | INDICADOR | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | DIRECCIONES VINCULADAS | PRODUCTO FINAL Y/O RESULTADO ESPERADO |
|  |  |  | PRODUCTOS Y/O SERVICIOS | CANTIDAD | COSTO | MONTO TOTAL | ENE-MARZ | ABR-JUN | JUL-SEPT | OCT-DIC |  |  |  |  |
| 1- Elaboración de Planillas y el Instructivo de llenado para la realización del POA 2024. __%10__ | RD$8,610.00 | 2.2.8.6.01 2.2.2.2.01 | Material Gastable Impresión a Color | Resmas de Papel 8/1 x 11 – 1 caja Resmas de Papel 8/1 x 14 - 1caja | RD$386.00. RD$475.00. | RD$3,860.00 RD$4,750.00 |  |  |  |  | Planillas elaboradas, correspondientes a cada Dirección | Planillas de elaboración y evaluación | N/A | POA 2024 Ejecutándose |
| 2- Elaboración, Diagramación e Impresión POA 2024 %_15 | RD$68,000.00 |  | Diagramación Impresión | 17 Ejemplares | RD$68,000 | RD$68,000.00 |  |  |  |  | POA 2024 elaborado | Ejemplares POA 2024 | Todas las Direcciones | POA 2024 Finalizado |
| 3- Presentación alcance POA 2024 y Elaboración POA, 2025 _$30____ | RD$400,000.00 |  | Material Gastable Presentación Hotel, almuerzo Coffe break | 16 Direcciones | RD$400,000 | RD$400,000. |  |  |  |  | Alcances POA 2023 y Elaboración POA 2024 presentado | Registro de asistencia | Todas las Direcciones | Alcances POA 2023 y Elaboración POA 2024, Presentado |
| 4- Monitoreo y seguimiento trimestral remitiendo al Director Ejecutivo y a la OAI. %15 | N/A |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | Monitoreo, seguimiento y remisión POA 2023, Ejecutado | Evidencias de Reuniones (listado de asistencia), Asesoramiento | Todas las Direcciones | POA 2024, monitoreado y Enviado |
| 5- Recepción de informes por área, Diagramación, Impresión y presentación final y Socialización _%_30__ | RD$24,000.00 |  | Informe Final Diagramación e Impresión | 16 Ejemplares | RD$1,5500.00 | RD$24,000.00 |  |  |  |  | Informe Final Presentado | Informe Final | Todas las Direcciones | POA 2024, Presentado y socializado |

TOTAL, RD500,610.00

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

DEPARTAMENTO DESARROLLO INSTITUCIONAL

MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2024

PROYECTO Y/O PRODUCTO: _ELABORACIÓN MANUAL DE FUNCIONES

EJE ESTRATÉGICO: ROBUSTECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD INSTITUCIONAL_

- OE2: Fortalecimiento Institucional.

| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACTIVIDAD Y % ASIGNADO | COSTO ESTIMADO (PRESUPUESTO) | CUENTA PRESUPUESTARIA ASIGNADA | REQUERIMIENTOS Y /O NECESIDADES |  |  |  | PROGRAMACIÓN DE INVERSIÓN Y EJECCUCIÓN POR TRIMESTRE |  |  |  | INDICADOR | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | DIRECCIONES VINCULADAS | PRODUCTO FINAL Y/O RESULTADO ESPERADO |
|  |  |  | PRODUCTOS Y/O SERVICIOS | CANTIDAD | COSTO | MONTO TOTAL | ENE-MARZ | ABR-JUN | JUL-SEPT | OCT-DIC |  |  |  |  |
| 1- Acercamiento al Ministerio de Administración Pública para dar inicio al proceso de elaboración MOF __%10__ | 0.00 | 2.2.8.6.01 2.2.2.2.01 | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | Comunicación enviada al MAP | Comunicación Recibida y analista asignada | N/A | Proceso Iniciado |
| 2- Reunión con analista asignado para el acompañamiento. 3-Levantamiento y validación funciones de las áreas según estructura aprobada %_15 | 0.00 |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | Correos entre Analista y Encargada Desarrollo Institucional a cargo del proceso Validación de todas las áreas | Correos electrónicos Todas las áreas validadas, según sus funciones y áreas de dependencia | Todas las Direcciones | Reunión Fechada y realizada Minuta Validación completada |
| 4-Presentación Preliminar Manual de funciones al MAP 5-Aprobación y difusión según lo establecido en el mismo documento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Envío preliminar manual de funciones al analista para su validación Retroalimentación del MAP Aprobación | Correo electrónico Comunicación de Aprobación MAP |  | Resolución Manual de Funciones Aprobado |

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2024

PROYECTO Y/O PRODUCTO: MEMORIAS PRESIDENCIALES

EJE ESTRATÉGICO: ___ROBUSTECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD INSTITUCIONAL_

OBJETIVO ESPECÍFICO: __FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL__________________________

| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACTIVIDADES | COSTO ESTIMADO (PRESUPUESTO) | CUENTA PRESUPUESTARIA ASIGNADA | REQUERIMIENTOS Y /O NECESIDADES |  |  |  | PROGRAMACIÓN DE INVERSIÓN Y EJECCUCIÓN POR TRIMESTRE |  |  |  | INDICADOR | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | DIRECCIONES VINCULADAS | PRODUCTO FINAL Y/O RESULTADO ESPERADO |
|  |  |  | PRODUCTOS Y/O SERVICIOS | COSTO | CANTIDAD | MONTO TOTAL | ENE-MARZ | ABR-JUN | JUL-SEPT | OCT-DIC |  |  |  |  |
| 1-Recepcion guía presidencia %_10__ | N/A | 2.2.2.2.01 | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | Guía recibida | E-mail Recibido | Dirección Ejecutiva | Recepción de Guía para la elaboración Memorias |
| 2-Solicitud información por Dirección según guía %___5__ | N/A |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | Solicitud enviada las Direcciones | Comunicación a las Direcciones correspondientes según guía | Direcciones según Guía | Adquisición de la información requerida por la guía |
| 3-Recopilacion de informaciones según plantilla enviadas por presidencia %_15__ | N/A |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | Información Recopilada | Recepción Información requerida | Direcciones según Guía | Información recopilada y ejecutándose |
| 4-Infome preliminar % 30___ | N/A |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | Informe Preliminar terminado | Informe Preliminar terminado | N/A | Resultado final Listo para su aprobación |
| 5-Validacion Informe %__20_ | N/A |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | Informe Validado | Autentificación del Informe | N/A | Informe Final confirmado y Validado |
| 6-Cargar informe semestral y anual en el portal memorias presidenciales %__10 | N/A |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | Informe listo | Informe Remitido y cargado al portal Memorias Presidenciales | N/A | Informe confirmado, validado y cargado al portal de la Presidencia/Memoria |
| 7- Impresión y encuadernación %__10 | RD$30,000.00 |  | Impresión y encuadernación | RD$6,000. | 5 | RD$30,000. |  |  |  |  | Informe Finalizado y Entregado | Informe Final Listo y entregado Copia Dirección | Dirección Ejecutiva Dirección Comunicaciones | Informe Final Memorias Presidenciales distribuidas internamente a las Direcciones que aplican |

TOTAL, RD$ _30,000.00

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2024

PROYECTO Y/O PRODUCTO: _PROYECTO DE INNOVACIÓN, REPÚBLICA DOMINICANA DE CARA AL MAR/ DEPARTAMENTO DESARROLLO INSTITUCIONAL (continuidad)

EJE ESTRATÉGICO: ___ ROBUSTECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD INSTITUCIONAL _____

OBJETIVO ESPECÍFICO: __ FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL_________________________________

| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACTIVIDADES | COSTO ESTIMADO (PRESUPUESTO) | CUENTA PRESUPUESTARIA ASIGNADA | REQUERIMIENTOS Y /O NECESIDADES |  |  |  | PROGRAMACIÓN DE INVERSIÓN Y EJECUCIÓN POR TRIMESTRE |  |  |  | INDICADOR | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | DIRECCIONES VINCULADAS | PRODUCTO FINAL Y/O RESULTADO ESPERADO |
|  |  |  | PRODUCTOS Y/O SERVICIOS | COSTO | CANTIDAD | MONTO TOTAL | ENE-MARZ | ABR-JUN | JUL-SEPT | OCT-DIC |  |  |  |  |
| 1-Acuedo interinstitucional de cooperación con la alcaldía municipal de Arroyo barril | N/A | 2.2.2.2.02 | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | Aprobación Y Firma del acuerdo | Acuerdo firmado | Dirección Ejecutiva Dirección OAI | Acuerdo de Cooperación |
| 2- Cronograma de Trabajo |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | Cronograma realizado | Plantilla con los tiempos y tareas a realizar |  | Cronograma aprobado para su ejecución |
| 3-<Boceto de pintura a realizar aprobado | N/A |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | Presentación realizada | Aprobación |  | Boceto aprobado |
| 4-Pintura Mural puerto de Arroyo Barril | 300,000.00 |  | Servicio de Pintura |  | 1 | 300,000.00 |  |  |  |  | Mural pintado | Mural entregado | Comunicaciones | Fotos Publicaciones |

TOTAL, RD$__300,000.00

DIRECCIÓN PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

(DEPARTAMENTO DE CALIDAD)

MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2024

PROYECTO Y/O PRODUCTO: MEDIR EL ÍNDICE DE SATISFACCIÓN CIUDADANA.

EJE ESTRATÉGICO: ROBUSTECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD INSTITUCIONAL.

OBJETIVO ESPECÍFICO: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

- OE1-R4 Impulsar la Mejora en los Servicios que ofrece la institución.

- OE2-R6 Elevar los niveles de Calidad, control y transparencia en todos los procesos de la institución.

- E1: Eficientización de los Servicios Portuarios.

- OE6-R20 Levantar e identificar los servicios ofrecidos por la institución.

- OE6-R23 Evaluar la percepción de los ciudadanos.

| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACTIVIDAD Y % ASIGNADO | COSTO ESTIMADO (PRESUPUESTO) | CUENTA PRESUPUESTARIA ASIGNADA | REQUERIMIENTOS Y /O NECESIDADES |  |  |  | PROGRAMACIÓN DE INVERSIÓN Y EJECCUCIÓN POR TRIMESTRE |  |  |  | INDICADOR | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | DIRECCIONES VINCULADAS | PRODUCTO FINAL Y/O RESULTADO ESPERADO |
|  |  |  | PRODUCTOS Y/O SERVICIOS | CANTIDAD | COSTO | MONTO TOTAL | ENE-MARZ | ABR-JUN | JUL-SEPT | OCT-DIC |  |  |  |  |
| 1-Realizar levantamiento de número de solicitudes mensuales por cada servicio. %16.67 | N/ A | N/ A N/ A | N/ A | N/ A | N/ A | N /A |  |  |  |  | Índice de Satisfacción Ciudadana | Reporte y análisis de resultados. | -Dirección Comercial. -Dirección Logística. -Dirección de Comunicaciones | Obtener un Índice de Satisfacción Promedio por encima del 90%. |
| 2- Seleccionar la muestra, usando la calculadora de muestras digital. -Realizar la ficha técnica. %16.67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3- Impresión %16.67 | N /A |  | N/ A | N/ A | N/ A | N/ A |  |  |  |  |  |  |  | Obtener un Índice de Satisfacción Promedio por encima del 90%. |
| 4- Ejecutar la encuesta. %16.67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5- Crear reporte con los resultados obtenidos. %16.67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-Socializar con los demás directores de área. %16.67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

TOTAL, RD$   ___0.00

DIRECCIÓN PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

/ DEPARTAMENTO DE CALIDAD

MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2024

PROYECTO Y/O PRODUCTO: CAMPAÑA PORTUARIA EDUCA EN LAS 3R.

EJE ESTRATÉGICO: DESARROLLO SOCIAL DE CIUDADES PORTUARIAS AMBIENTALMENTE SOSTENIBLES

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- OE2: Fortalecimiento Institucional.

- OE11: Fomentar el respeto al medio ambiente

| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACTIVIDADES y/o % ASIGNADO | COSTO ESTIMADO PRESUPUESTO | CUENTA PRESUPUESTARIA ASIGNADA | REQUERIMIENTOS Y /O NECESIDADES |  |  |  | PROGRAMACIÓN DE INVERSIÓN Y EJECCUCIÓN POR TRIMESTRE |  |  |  | INDICADOR | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | DIRECCIONES VINCULADAS | PRODUCTO FINAL Y/O RESULTADO ESPERADO |
|  |  |  | PRODUCTOS Y/O SERVICIOS | COSTO | CANTIDAD | MONTO TOTAL | ENE-MARZ | ABR-JUN | JUL-SEPT | OCT-DIC |  |  |  |  |
| - Coordinar con Medio Ambiente la charla y la entrega de plantas. %14.28 | N/A | N/A | -Charla. -Plantas entregadas. -Impresión de bajantes. | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | Número de estudiantes que participaron en la charla. | -Fotos. -Listas de asistencia de los participantes. | -Dirección de Comunicaciones. - Dirección de RR.HH. - Dirección de Ingeniería. | Educar a los jóvenes sobre la importancia de proteger y cuidar nuestro medio ambiente. |
| - Coordinar visita con una escuela para impartir la charla y entrega de plantas. %14.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Impresión de bajantes con la información sobre la Campaña Portuaria Educa en las 3 R. %14.28 | RD$4,500.00 | 2.2.2.2.01 |  | RD$ 1,500.00 | 3 bajantes. | RD$ 4,500.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Coordinar con Comunicaciones la cobertura de la actividad. 14.28% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Coordinar con Transportación el traslado a la escuela a visitar. 14.28% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Visitar por lo menos 1 escuela del país e impartirle una charla sobre el cuidado del medio ambiente y la importancia de las 3 R. 14.28% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Entregar una planta a los alumnos que participen en la charla. 14.28% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

TOTAL, RD$___4,500.00__

DIRECCIÓN PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

/ DEPARTAMENTO DE CALIDAD

MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2024

PROYECTO Y/O PRODUCTO: CHARLA SOBRE MANEJO DE FINANZAS PERSONALES Y LA IMPORTANCIA DEL PRESUPUESTO.

EJE ESTRATÉGICO: ROBUSTECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD INSTITUCIONAL.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- OE2: Fortalecimiento Institucional.

- OE5. Fortalecimiento del Capital Humano

| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACTIVIDADES y/o % ASIGNADO | COSTO ESTIMADO (PRESUPUESTO) | CUENTA PRESUPUESTARIA ASIGNADA | REQUERIMIENTOS Y /O NECESIDADES |  |  |  | PROGRAMACIÓN DE INVERSIÓN Y EJECCUCIÓN POR TRIMESTRE |  |  |  | INDICADOR | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | DIRECCIONES VINCULADAS | PRODUCTO FINAL Y/O RESULTADO ESPERADO |
|  |  |  | PRODUCTOS Y/O SERVICIOS | COSTO | CANTIDAD | MONTO TOTAL | ENE-MARZ | ABR-JUN | JUL-SEPT | OCT-DIC |  |  |  |  |
| - Coordinar con una Institución para que Imparta charla sobre el ahorro e inversión. %33.33 | N/A | N/A | -Charla impartida por un experto en la materia. | N/A | 1 charla | N/A |  |  |  |  | -Número de participantes en la charla. | -Fotos. -Listas de asistencia de los participantes. | -Todas las Direcciones | Educar a los Colaboradores de APORDOM sobre la importancia de ahorrar e invertir. |
| - Coordinar con las Direcciones de RR.HH. Protocolo y Comunicaciones, la disponibilidad para la charla. %33.33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Impartir una charla sobre el ahorro e inversión. %33.33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

TOTAL, RD$0.00

DIRECCIÓN PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

/ DEPARTAMENTO DE CALIDAD

MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2024

PROYECTO Y/O PRODUCTO: ENTREGAR EL PREMIO A LA MEJORA DE LOS PROCESOS Y A LA CALIDAD. (SEDE CENTRAL / PUERTOS).

EJE ESTRATÉGICO: ROBUSTECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD INSTITUCIONAL.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- OE1-R4 Impulsar la Mejora en la Calidad de los Servicios que ofrece la institución.

- OE2-R6 Elevar los niveles de Calidad, control y transparencia en todos los procesos de la institución.

- E1: Eficientización de los Servicios Portuarios.

| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACTIVIDADES y/o % ASIGNADO | COSTO ESTIMADO (PRESUPUESTO) | CUENTA PRESUPUESTARIA ASIGNADA | REQUERIMIENTOS Y /O NECESIDADES |  |  |  | PROGRAMACIÓN DE INVERSIÓN Y EJECCUCIÓN POR TRIMESTRE |  |  |  | INDICADOR | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | DIRECCIONES VINCULADAS | PRODUCTO FINAL Y/O RESULTADO ESPERADO |
|  |  |  | PRODUCTOS Y/O SERVICIOS | COSTO | CANTIDAD | MONTO TOTAL | ENE-MARZ | ABR-JUN | JUL-SEPT | OCT-DIC |  |  |  |  |
| - Enviar correo electrónico a los directores para avisar de la premiación (con un mes de anticipación) %14.28 | N/A | N/A | -Estatuillas entregadas. –Premio monetario. – Impresión de Brochure. -Impresión de | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | Número de postulantes con sus proyectos. | -Fotos. -Listas de asistencia de los participantes. | Todas las Direcciones | Colaboradores motivados que contribuyen al fortalecimiento institucional. |
| - Elaborar brochure para ser distribuidos en las diferentes áreas de la institución, motivando a los colaboradores a participar en el proyecto. %14.28 | RD$ 37,500.00 RD$ 7,500.00 | 2.2.2.2.01 2.2.2.2.01 |  | RD$ 75.00 RD$ 75.00 | 500 100 | RD$ 37,500.00 RD$ 7,500.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Imprimir la información sobre la premiación y colocarla en los murales de la Institución. %14.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Elaboración de estatuillas para la premiación. %14.28 | RD$ 62,100.00 | 2.1.2.2.08 |  | RD$ 10,350.00 | 6 | RD$ 62,100.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Presentar los proyectos o mejoras propuestas en el Comité de Transparencia. %14.28 | N/A | N/A |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Selección de los ganadores. %14.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Socialización de la actividad. %14.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

TOTAL, RD$___107,100.00

DIRECCIÓN PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

/ DEPARTAMENTO DE CALIDAD

MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2024

PROYECTO Y/O PRODUCTO: ______AUDITORÍA DE PROCEDIMIENTOS _

EJE ESTRATÉGICO: _____ ROBUSTECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD INSTITUCIONAL.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

- 1.OE2-R8 Crear los procesos y procedimientos institucionales y puestos en ejecución internamente con el conocimiento de todo el personal.

- 2.OE2: Fortalecimiento Institucional.

| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACTIVIDADES | COSTO ESTIMADO (PRESUPUESTO) | CUENTA PRESUPUESTARIA ASIGNADA | REQUERIMIENTOS Y /O NECESIDADES |  |  |  | PROGRAMACIÓN DE INVERSIÓN Y EJECUCIÓN POR TRIMESTRE |  |  |  | INDICADOR | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | DIRECCIONES VINCULADAS | PRODUCTO FINAL Y/O RESULTADO ESPERADO |
|  |  |  | PRODUCTOS Y/O SERVICIOS | COSTO | CANTIDAD | MONTO TOTAL | ENE-MARZ | ABR-JUN | JUL-SEPT | OCT-DIC |  |  |  |  |
| 1- Auditoria de Políticas y Procedimientos en la Dirección de Logística. %33.33 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | Porcentaje de procedimientos implementados. | Reporte y análisis de la auditoria. | -Dirección de Logística. -Dirección de Ingeniería. -Dirección Comercial. | Obtener evidencia en el cumplimiento de la políticas y procedimientos en las áreas funcionales. |
| 2- Auditoria de Políticas y Procedimientos en la Dirección de Ingeniería. %33.33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3- Auditoria de Políticas y Procedimientos en la Dirección de Comercial. %33.33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

TOTAL, RD0.00

DIRECCIÓN PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

/ DEPARTAMENTO DE CALIDAD

MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2024

PROYECTO Y/O PRODUCTO: ____REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS _

EJE ESTRATÉGICO: ____ ROBUSTECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD INSTITUCIONAL.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

- 1.OE2-R8 Crear los procesos y procedimientos institucionales y puestos en ejecución internamente con el conocimiento de todo el personal.

- OE2: Fortalecimiento Institucional

| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACTIVIDADES | COSTO ESTIMADO (PRESUPUESTO) | CUENTA PRESUPUESTARIA ASIGNADA | REQUERIMIENTOS Y /O NECESIDADES |  |  |  | PROGRAMACIÓN DE INVERSIÓN Y EJECUCIÓN POR TRIMESTRE |  |  |  | INDICADOR | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | DIRECCIONES VINCULADAS | PRODUCTO FINAL Y/O RESULTADO ESPERADO |
|  |  |  | PRODUCTOS Y/O SERVICIOS | COSTO | CANTIDAD | MONTO TOTAL | ENE-MARZ | ABR-JUN | JUL-SEPT | OCT-DIC |  |  |  |  |
| 1-Solicitar a las áreas que revisen la vigencia de los procedimientos actuales y la necesidad de actualización de estos. %16.67 | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A |  |  |  |  | Cantidad de Procedimientos actualizados versus los solicitados. | Reporte de avance realizado por el encargado del departamento. |  | Estandarizar el cumplimiento de las actividades para facilitar a los colaboradores el entendimiento en la ejecución de sus labores. |
| 2-Realizar las actualizaciones requeridas. %16.67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Políticas y procedimientos elaborados y actualizados | Todas las Direcciones Todas las Direcciones | Mejora continua de la calidad de las políticas y procedimientos. |
| 3-Actualización de carpetas de los diferentes departamentos. %16.67 4-Recolección de información requeridas por las áreas operativas para la mejora de las Políticas y Procedimientos. %16.67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cantidad de Procedimientos sustituidos Porcentaje de los datos Recolectados y procesados | Carpetas de Manual de Procedimientos y Políticas de las áreas operativas Solicitud mediante correo electrónico |  | Mostrar de forma ordenada, secuencial y detallada las políticas y los procedimientos que se deben seguir para las diferentes actividades que se Realizan en las áreas operativas de la institución. |
| 5-Revisión de políticas y procedimientos. %16.67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Toma de decisión de las acciones correctoras | Procedimientos y Políticas, corregidos con el responsable del área |  | Tomar acciones de mejora |
| 6-Levantamiento para identificar nuevos procedimientos que se requieran documentar. %16.67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Listado de procedimientos elaborados. Listado de nuevos procesos. |  |  |

TOTAL, RD$__0.00

DIRECCIÓN PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

/ DEPARTAMENTO DE CALIDAD

MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2024

PROYECTO Y/O PRODUCTO: RECOLECCIÓN DE BOTELLAS PLÁSTICAS Y DESTINO APROVECHABLE.

EJE ESTRATÉGICO: DESARROLLO SOCIAL DE CIUDADES PORTUARIAS AMBIENTALMENTE SOSTENIBLES

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- OE11. Fomentar el Respeto al Medio Ambiente.

- OE11.-R50. Fomentadas actividades de colaboración con instituciones públicas y privadas en su área de influencia que promuevan la concienciación ambiental.

| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACTIVIDADES | COSTO ESTIMADO (PRESUPUESTO) | CUENTA PRESUPUESTARIA ASIGNADA | REQUERIMIENTOS Y /O NECESIDADES |  |  |  | PROGRAMACIÓN DE INVERSIÓN Y EJECCUCIÓN POR TRIMESTRE |  |  |  | INDICADOR | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | DIRECCIONES VINCULADAS | PRODUCTO FINAL Y/O RESULTADO ESPERADO |
|  |  |  | PRODUCTOS Y/O SERVICIOS | COSTO | CANTIDAD | MONTO TOTAL | ENE-MARZ | ABR-JUN | JUL-SEPT | OCT-DIC |  |  |  |  |
| - Acercarnos a NUVI para ver cómo sería el proceso del acuerdo entre ambas partes. % 20 | N/A | N/A | -Acuerdo firmado. -contenedor colocado. -Botellas entregadas a NUVI. | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | -Acuerdo firmado entre APORDOM y NUVI. | -Fotos del acuerdo firmado. -Fotos del contenedor colocado. -Lista de participantes. -Fotos de las manualidades realizadas por los Colaboradores. | -Dirección Ejecutiva. - | Colaboradores motivados a contribuir con la recolección y reciclaje de botellas plásticas. |
| - Aprobación del Director Ejecutivo. %20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3- Firma del acuerdo entre APORDOM y la Entidad especializada en recolección y reciclaje de plástico Nueva Vida para los Residuos (NUVI). %20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Colocar al menos un contenedor de acopio de botellas plásticas en un punto estratégico del patio de la Institución. %20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Entregar a NUVI las botellas recolectadas. %20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

TOTAL, RD$_0.00

DIRECCIÓN PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

/ DEPARTAMENTO DE CALIDAD

MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2024

PROYECTO Y/O PRODUCTO: ACTUALIZACIÓN DE LA CARTA COMPROMISO AL CIUDADANO.

EJE ESTRATÉGICO: EFICIENTIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PORTUARIOS.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

OE6. Lograr la eficientizacion en la calidad con la que se otorgan los servicios portuarios.

| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACTIVIDADES | COSTO ESTIMADO (PRESUPUESTO) | CUENTA PRESUPUESTARIA ASIGNADA | REQUERIMIENTOS Y /O NECESIDADES |  |  |  | PROGRAMACIÓN DE INVERSIÓN Y EJECCUCIÓN POR TRIMESTRE |  |  |  | INDICADOR | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | DIRECCIONES VINCULADAS | PRODUCTO FINAL Y/O RESULTADO ESPERADO |
|  |  |  | PRODUCTOS Y/O SERVICIOS | COSTO | CANTIDAD | MONTO TOTAL | ENE-MARZ | ABR-JUN | JUL-SEPT | OCT-DIC |  |  |  |  |
| 1-Realizar los apuntes para modificar la Carta Compromiso. %20 | N/A | N/A | -Carta Compromiso. | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | -Brochure de la Carta Compromiso | -Fotos -Portal Web | -Dirección de Comunicaciones. | -Carta Compromiso actualizada. |
| 2-Socializar los apuntes con la Directora de Planificación y Desarrollo. %20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3-Coordinar con la Dirección de Comunicaciones los puntos a modificar de la Carta Compromiso. %20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-Impresión Brochure de la Carta Compromiso modificada. %20 | RD$ 37,500.00 | 2.2.2.2.01 |  | RD$ 75.00 | 500 | RD$ 37,500.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5-Distribuir la Carta Compromiso y colocarla en los murales. %20 | N/A | N/A |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  |  |  |  |  |

TOTAL, RD$__37,500.00___

DIRECCIÓN PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

/ DEPARTAMENTO DE CALIDAD

MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2024

PROYECTO Y/O PRODUCTO: COLOCACIÓN DE BARANDAS - PASAMANOS EN LA ESCALERA FRONTAL DE APORODM.

EJE ESTRATÉGICO: ROBUSTECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD INSTITUCIONAL.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- OE2: Fortalecimiento Institucional.

| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACTIVIDADES | COSTO ESTIMADO (PRESUPUESTO) | CUENTA PRESUPUESTARIA ASIGNADA | REQUERIMIENTOS Y /O NECESIDADES |  |  |  | PROGRAMACIÓN DE INVERSIÓN Y EJECCUCIÓN POR TRIMESTRE |  |  |  | INDICADOR | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | DIRECCIONES VINCULADAS | PRODUCTO FINAL Y/O RESULTADO ESPERADO |
|  |  |  | PRODUCTOS Y/O SERVICIOS | COSTO | CANTIDAD | MONTO TOTAL | ENE-MARZ | ABR-JUN | JUL-SEPT | OCT-DIC |  |  |  |  |
| - Solicitar la autorización del Director Ejecutivo. %25 | N/A | N/A | -Baranda para Rampa Frontal. -Baranda para Escalera Frontal. | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | -Barandas Escalera y Rampa Frontal | -Fotos -Cotización -Oficios | -Dirección de Ingeniería. -Dirección Administrativa. | -Barandas colocadas en la Escalera y Rampa frontal. |
| - Solicitar al menos dos cotizaciones a la Dirección de Ingeniería. %25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3-Solicitar a Compras la adquisición de las Barandas. % 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 – Baranda para Rampa frontal. | RD$197,650.00 | 2.6.9.6.01 |  | RD$ 7,375.00 | 26.8 Metros | RD$ 197,650.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2- Baranda para Escalera frontal. | RD$65,990.70 |  |  | RD$ 8,147.00 | 8.10 Metros | RD$ 65,990.70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3- Baranda para Escalera frontal | RD$67,470.70 |  |  | RD$ 8,129.00 | 8.30 Metros | RD$ 67,470.70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-Solicitar a Servicios Generales la Colocación de la Baranda en la Escalera y Rampa Frontal. %25 | N/A | N/A |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  |  |  |  |  |

TOTAL, RD$___331,111.40___

DIRECCIÓN PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2024

PROYECTO Y/O PRODUCTO: _ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO ANUAL 2024

EJE ESTRATÉGICO: ____GESTIÓN ECONÓMICA SOSTENIBLE. ________________________

OBJETIVO ESPECÍFICO: _____MANTENER UNA EFECTIVA PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA.

| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACTIVIDAD Y % ASIGNADO | COSTO ESTIMADO (PRESUPUESTO) | CUENTA PRESUPUESTARIA ASIGNADA | REQUERIMIENTOS Y /O NECESIDADES |  |  |  | PROGRAMACIÓN DE INVERSIÓN Y EJECCUCIÓN POR TRIMESTRE |  |  |  | INDICADOR | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | DIRECCIONES VINCULADAS | PRODUCTO FINAL Y/O RESULTADO ESPERADO |
|  |  |  | PRODUCTOS Y/O SERVICIOS | CANTIDAD | COSTO | MONTO TOTAL | ENE-MARZ | ABR-JUN | JUL-SEPT | OCT-DIC |  |  |  |  |
| 1-Recibir una relación de los ingresos del período 2023 de parte de la Dirección Financiera. % __10 | N/A | N/A | Presupuesto de ingresos y gastos. | N/A | N/A |  |  |  |  |  | Presupuesto de ingresos y gastos | Informe realizado | -Dirección Financiera. |  |
| 2-Elaboración del anteproyecto de ingresos 2024, tomando como base los ingresos del 2023. %___15_ | N/A |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | Anteproyecto elaborado | Anteproyecto elaborado |  | Optimizada la eficiencia de los ingresos y los gastos |
| 3-Recibir y depurar los gastos de todas las direcciones tomando en cuenta los proyectos establecidos en el POA. % ___5_ | N/A |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | Gastos recibidos y depurados | Documentos revisados y validados. | Todas las Direcciones |  |
| 4- Codificar las cuentas bajo los lineamientos del clasificador por objeto del gasto y el clasificador de los ingresos. % __15__ | N/A |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  | Cuentas codificadas | Cuentas validadas | -Dirección Financiera. | Cuentas codificadas según el catálogo vigente |
| 5- Elaboración del documento de proyecciones de ingresos y gastos % __15 | N/A |  | Costo de diagramación e impresión | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  | Proyección de ingresos y gastos presentados | Ejemplares de presupuesto ingresos y gastos diagramados |  | Ejemplares de presupuesto ingresos y gastos. |
| 6- Digitar el presupuesto de ingresos y gastos en el SIGEF % __30__ | N/A |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  | Remisión de acta a la DIGEPRES y validación. | Confirmación de validación por el SIGEF. | -Dirección Ejecutiva. | Presupuesto Digitado |

TOTAL, RD$___0.00

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2024

PROYECTO Y/O PRODUCTO: _EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA MENSUAL __________________________

EJE ESTRATÉGICO: ____GESTIÓN ECONÓMICA SOSTENIBLE. __________________________________________________

OBJETIVO ESPECÍFICO: __MANTENER UNA EFECTIVA PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA.

| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACTIVIDAD Y % ASIGNADO | COSTO ESTIMADO (PRESUPUESTO) | CUENTA PRESUPUESTARIA ASIGNADA | REQUERIMIENTOS Y /O NECESIDADES |  |  |  | PROGRAMACIÓN DE INVERSIÓN Y EJECCUCIÓN POR TRIMESTRE |  |  |  | INDICADOR | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | DIRECCIONES VINCULADAS | PRODUCTO FINAL Y/O RESULTADO ESPERADO |
|  |  |  | PRODUCTOS Y/O SERVICIOS | CANTIDAD | COSTO | MONTO TOTAL | ENE-MARZ | ABR-JUN | JUL-SEPT | OCT-DIC |  |  |  |  |
| 1- Recibir y depurar las informaciones financieras para la elaboración de la ejecución. % ___15_ | N/A | N/A | Ejecución presupuestaria orientada a los resultados propuestos. | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | Informaciones recibidas de la Dirección Financiera. | Informe realizado | -Dirección Financiera. | Informe final depurado |
| 2- Revisar y realizar la codificación de las cuentas, con el catálogo de DIGEPRES. % __15_ | N/A |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | Cuentas codificadas según el catálogo de cuentas de DIGEPRES. | Catálogo de cuentas de DIGEPRES. | -Dirección Financiera. | Codificaciones realizadas. |
| 3- Preparar el resumen para agrupar los gastos según su objeto y características comunes. % ___15_ | N/A |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-Digitación de la ejecución presupuestaria mensual en el SIGEF. % ___25 | N/A |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  |  | Registro en el SIGEF, informes de ejecución presupuestaria mensual |  | Validación en el SIGEF. |
| 5- Elaboración de la ejecución presupuestaria en la maqueta de la Dirección General de Ética e Integridad. % ___30 | N/A |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  |  | Informe OAI |  | Ejecución cargada en la DIGEIG |

TOTAL, RD$_0.00

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2024

PROYECTO Y/O PRODUCTO: ___INFORME DE EVALUACIÓN TRIMESTRAL DE LAS METAS FÍSICAS – FINANCIERAS / PRESUPUESTO

EJE ESTRATÉGICO: ____GESTIÓN ECONÓMICA SOSTENIBLE Y COMPETITIVA _

OBJETIVO ESPECÍFICO: _____MANTENER UNA EFECTIVA PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA.

| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACTIVIDAD Y % ASIGNADO | COSTO ESTIMADO (PRESUPUESTO) | CUENTA PRESUPUESTARIA ASIGNADA | REQUERIMIENTOS Y /O NECESIDADES |  |  |  | PROGRAMACIÓN DE INVERSIÓN Y EJECCUCIÓN POR TRIMESTRE |  |  |  | INDICADOR | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | DIRECCIONES VINCULADAS | PRODUCTO FINAL Y/O RESULTADO ESPERADO |
|  |  |  | PRODUCTOS Y/O SERVICIOS | CANTIDAD | COSTO | MONTO TOTAL | ENE-MARZ | ABR-JUN | JUL-SEPT | OCT-DIC |  |  |  |  |
| 1- Recibir y analizar la información de la División de Estadística, el informe de tráfico de buques % ____20_____ | N/A | N/A | Servicios portuarios dominicanos. | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  |  |  | -Dirección Financiera. | Mejorada la eficiencia de las metas físicas-financieras. |
| 2- Recibir y analizar el reporte de gastos de la Dirección Financiera. % _____20__ | N/A |  |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  |  | Análisis de los logros y desviaciones. |  |  |
| 3- Redactar el informe de Evaluación trimestral de las Metas Físicas. % _____30__ | N/A |  |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | Formulación y Ejecución trimestral de las metas físicas. |  |  |  |
| 4- Enviar a la directora de Planificación y Desarrollo, para ser evaluado y autorizado para registrar en el SIGEF. % ___30__ | N/A |  |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  |  | Registro del SIGEF, informes de las metas físicas – financieras trimestral. |  | Validación del SIGEF. |

TOTAL, RD$_0.00

PLANIFICACÓN Y DESARROLLO (ESTADÍSTICA)

MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2024

PROYECTO Y/O PRODUCTO: RECOPILACIÓN DEL TRÁFICO DE EMBARCACIONES INFORME MENSUAL

EJE ESTRATÉGICO: ROBUSTECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD INSTITUCIONAL

OBJETIVO ESPECÍFICO:

OE2. Fortalecimiento Institucional.

| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACTIVIDADES | COSTO ESTIMADO (PRESUPUESTO) | CUENTA PRESUPUESTARIA ASIGNADA | REQUERIMIENTOS Y /O NECESIDADES |  |  |  | PROGRAMACIÓN DE INVERSIÓN Y EJECCUCIÓN POR TRIMESTRE |  |  |  | INDICADOR | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | DIRECCIONES VINCULADAS | PRODUCTO FINAL Y/O RESULTADO ESPERADO |
|  |  |  | PRODUCTOS Y/O SERVICIOS | COSTO | CANTIDAD | MONTO TOTAL | ENE-MARZ | ABR-JUN | JUL-SEPT | OCT-DIC |  |  |  |  |
| 1-Solicitar Información a los puertos. %10 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | Informe de Indicadores de rendimiento Estadística Monitoreándose | Informe con la Data levantada con una Frecuencia Trimestral, semestral y anual | - Dirección de Logística - Oficina libre Acceso a la Información (OAI) | Informe de medición rendimiento estadístico |
| 2-Recibir los datos Estadísticos, vía valija, o correo electrónico. % 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3-Tabular los datos e introducir al sistema de Estadística %25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-Sacar el reporte Tráfico de Buque. 15% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5-Entregar y verificar con la directora de área. luego entregar la remisión de Informe a la (OAI). %35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

TOTAL, RD$0.00

PLANIFICACÓN Y DESARROLLO (ESTADÍSTICA)

MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2024

PROYECTO Y/O PRODUCTO: INFORME TRIMESTRAL DE EMBARCACIONES, CARGAS, PASAJEROS Y CONTENEDORES

EJE ESTRATÉGICO: ROBUSTECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD INSTITUCIONAL

OBJETIVO ESPECÍFICO:

OE2. Fortalecimiento Institucional.

| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACTIVIDADES | COSTO ESTIMADO (PRESUPUESTO) | CUENTA PRESUPUESTARIA ASIGNADA | REQUERIMIENTOS Y /O NECESIDADES |  |  |  | PROGRAMACIÓN DE INVERSIÓN Y EJECCUCIÓN POR TRIMESTRE |  |  |  | INDICADOR | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | DIRECCIONES VINCULADAS | PRODUCTO FINAL Y/O RESULTADO ESPERADO |
|  |  |  | PRODUCTOS Y/O SERVICIOS | COSTO | CANTIDAD | MONTO TOTAL | ENE-MARZ | ABR-JUN | JUL-SEPT | OCT-DIC |  |  |  |  |
| 1-Solicitar Información a los Puertos % 10 | 3450 | N/A | Impresión y Encuadernación | 1150 | 3 ejemplares | 3450 |  |  |  |  | - Cantidad de Embarcaciones -Número de Contenedores -Cantidad de pasajeros Cantidad de Volumen de cargas -Tipos Cargas | Informe con la Data levantada con una Frecuencia Trimestral. | -Dirección de Logística -Oficina libre Acceso a la Información (OAI.) | Informe de medición rendimiento estadístico |
| 2-Recibir los datos Estadísticos, vía valija, o correo electrónico. % 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3-Tabular los datos e introducir al sistema de Estadística % 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4- Ejecutar -Proceder hacer el Informe. % 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5-Analizar- verificar con la Directora, Luego entregar la remisión de Informe a la OAI. %35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

TOTAL, RD$0.00

PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO. (ESTADÍSTICA)

MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2024

PROYECTO Y/O PRODUCTO: INFORME ANUAL DEL MOVIMIENTO DE EMBARCACIONES, CARGAS, PASAJEROS Y CONTENEDORES.

EJE ESTRATÉGICO: ROBUSTECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD INSTITUCIONAL

OBJETIVO ESPECÍFICO:

OE2. Fortalecimiento Institucional.

| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACTIVIDADES | COSTO ESTIMADO (PRESUPUESTO) | CUENTA PRESUPUESTARIA ASIGNADA | REQUERIMIENTOS Y /O NECESIDADES |  |  |  | PROGRAMACIÓN DE INVERSIÓN Y EJECCUCIÓN POR TRIMESTRE |  |  |  | INDICADOR | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | DIRECCIONES VINCULADAS | PRODUCTO FINAL Y/O RESULTADO ESPERADO |
|  |  |  | PRODUCTOS Y/O SERVICIOS | COSTO | CANTIDAD | MONTO TOTAL | ENE-MARZ | ABR-JUN | JUL-SEPT | OCT-DIC |  |  |  |  |
| 1-Notificar, llamar o avisar a los puertos. % 10 | 3450 | 2.2.2.2.01 | - Impresión -Encuadernación | 1150 | 3 ejemplares | 3450 |  |  |  |  | - Indicadores de rendimiento Estadística Monitoreándose -Cantidad de Pasajeros que ingresaron al año vía marítima. -Cantidad de Buques - Cantidad del Volumen de Cargas -Tipos de cargas -Cantidad de Contenedores | -Informe con la Data levantada con una Frecuencia anual. - Portar de Transparencia | -Dirección Ejecutiva -Dirección de Logística. - Oficina Libre Acceso a la Información (OAI) | Informe de medición rendimiento estadístico |
| 2-Recibir los datos Estadísticos, vía valija, o correo electrónico. %15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3-Tabular los datos e introducir al sistema. % 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-confirmar datos, analizar, consultar, rectificar. Luego proceder a realizar el Informe anual. % 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5- Consultar y validar con la Directora. Luego proceder a la entrega de la remisión de Informe a la OAI. y a diferentes instituciones. %35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

TOTAL, RD$ 3,450.00

PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO-ESTADISTICA

MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2024

PROYECTO Y/O PRODUCTO: MEDIR EL TIEMPO DE RESPUESTA DE LAS SOLICITUDES ESTADÍSTICA INTERNAS Y EXTERNAS.

EJE ESTRATÉGICO: ROBUSTECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD INSTITUCIONAL

OBJETIVO ESPECÍFICO:

OE2. Fortalecimiento Institucional.

| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACTIVIDADES | COSTO ESTIMADO (PRESUPUESTO) | CUENTA PRESUPUESTARIA ASIGNADA | REQUERIMIENTOS Y /O NECESIDADES |  |  |  | PROGRAMACIÓN DE INVERSIÓN Y EJECCUCIÓN POR TRIMESTRE |  |  |  | INDICADOR | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | DIRECCIONES VINCULADAS | PRODUCTO FINAL Y/O RESULTADO ESPERADO |
|  |  |  | PRODUCTOS Y/O SERVICIOS | COSTO | CANTIDAD | MONTO TOTAL | ENE-MARZ | ABR-JUN | JUL-SEPT | OCT-DIC |  |  |  |  |
| 1-Solicitud o comunicaciones de manera física y/o correo Electrónico % 10 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | Indicadores de rendimiento Estadística Monitoreándose El número de solicitudes recibidas Vs el Numero de solicitud analizadas o Respondida | Informe con la Data levantada con una Frecuencia Trimestral, semestral y anual Respuestas a cada Solicitud mediante correo electrónico u oficios. | Dirección de Logística Oficina Libre Acceso a la Información (OAI) Dirección de Logística | Informe de medición rendimiento estadístico |
| 2-leer la comunicación, ver cuáles son los temas solicitados % 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3-Ejecutar/ proceder a sacar los datos. Hacer el informe % 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4- Analizar, validar los reportes con la Directora de área que este todo bien. % 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5- Remitir Informe Proceder a entregar los datos Solicitados % 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6- Medir el tiempo de Respuesta y Tabularlo % 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

TOTAL, RD$0.00

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2024

PROYECTO Y/O PRODUCTO: TALLER DE INDUCCIÓN PORTUARIA_ (DIVISIÓN DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN)

EJE ESTRATÉGICO: ROBUSTECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD INSTITUCIONAL

OBJETIVO ESPECÍFICO: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACTIVIDAD Y % ASIGNADO | COSTO ESTIMADO (PRESUPUESTO) | CUENTA PRESUPUESTARIA ASIGNADA | REQUERIMIENTOS Y /O NECESIDADES |  |  |  | PROGRAMACIÓN DE INVERSIÓN Y EJECCUCIÓN POR TRIMESTRE |  |  |  | INDICADOR | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | DIRECCIONES VINCULADAS | PRODUCTO FINAL Y/O RESULTADO ESPERADO |
|  |  |  | PRODUCTOS Y/O SERVICIOS | CANTIDAD | COSTO | MONTO TOTAL | ENE-MARZ | ABR-JUN | JUL-SEPT | OCT-DIC |  |  |  |  |
| 1-Implementación los Talleres de Inducción a los Nuevo Ingresos % _100_ | RD$ 158,750 | 2.2.8.7.04 | -Talleres -Servicios de Alimentación | 12 Talleres | RD$ 158,750 | RD$ 158,750 |  |  |  |  | *Instruir, enseñar y dar a conocer a los colaboradores de nuevo ingreso las informaciones de la Institución | *Colaboradores capacitados en cuanto a lo relacionado a la Institución. |  | *Capacitar a los candidatos de nuevo Ingreso acerca de la Misión, Visión, Valores y todo lo relacionado a lo Institucional |

TOTAL, RD$ 158,750.00

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2024

PROYECTO Y/O PRODUCTO: PLAN DE CAPACITACIÓN – PROYECTO DE CONTINUIDAD

EJE ESTRATÉGICO: ROBUSTECIMIENTO A LA COMPETITIVIDAD INSTITUCIONAL

OBJETIVO ESPECÍFICO: FORTALECIMIENTO DEL CAPITAL HUMANO

| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACTIVIDAD Y % ASIGNADO | COSTO ESTIMADO (PRESUPUESTO) | CUENTA PRESUPUESTARIA ASIGNADA | REQUERIMIENTOS Y /O NECESIDADES |  |  |  | PROGRAMACIÓN DE INVERSIÓN Y EJECCUCIÓN POR TRIMESTRE |  |  |  | INDICADOR | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | DIRECCIONES VINCULADAS | PRODUCTO FINAL Y/O RESULTADO ESPERADO |
|  |  |  | PRODUCTOS Y/O SERVICIOS | CANTIDAD | COSTO | MONTO TOTAL | ENE-MAR | ABR-JUN | JUL-SEPT | OCT-DIC |  |  |  |  |
| 1-Elaboracion del plan de capacitación basado en las detecciones de necesidades formativas de APORDOM. %0.10 | N/A | 2.2.8.7.04 | *Capital Humano *Herramientas TIC *Material Gastable | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | *Matriz de Detección de Necesidades. | *Formularios completados por los colaboradores de APORDOM. | *Todas las Direcciones de APORDOM. | *Matriz de capacitaciones Detectadas. |
| 2-Remisión de plantilla de capacitaciones al INAP %__ | N/A |  | *Herramientas TIC | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | *Plantilla INAP, completada con necesidades de capacitación | *Plantilla del Plan de Capacitación. |  | *Plan de Capacitación Aprobado y socializado. |
| 3-Elaboración del Cronograma de Capacitación y Difusión a las diferentes Direcciones %0.5 | N/A |  | *Capital Humano *Herramientas TIC *Material Gastable | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | *Esquema de programación *Acuse de Recibos *Evidencias Digitales. | *Matriz de planificación de capacitaciones *Relación de remisiones de solicitudes. | ------ | *Recepción de formularios de solicitudes. |
| 4-Ejecución del Plan de Capacitación Anual % 98.5 |  |  | *Capital Humano *Instituciones Formativas *Herramientas TIC. *Material gastable *Refrigerio *Transporte *Viáticos | 25 | RD$ 109,600.00 | RD$ 2,740,000.00 |  |  |  |  | *Matriz de las Capacitaciones Ejecutadas. | *Relación de Capacitaciones realizadas. *Certificaciones de Participantes. *Fotos. | *Todas las Direcciones de APORDOM. | Fortalecimiento intelectual del capital humano, así como él robustecimiento de la competitividad institucional. Cumplimiento del Indicador del 8.1 SISMAP. |

TOTAL, RD$2,740,000.00

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2024

PROYECTO Y/O PRODUCTO: PROGRAMA DE BECAS

EJE ESTRATÉGICO: ROBUSTECIMIENTO A LA COMPETITIVIDAD INSTITUCIONAL

OBJETIVO ESPECÍFICO: FORTALECIMIENTO DEL CAPITAL HUMANO

| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACTIVIDAD Y % ASIGNADO | COSTO ESTIMADO (PRESUPUESTO) | CUENTA PRESUPUESTARIA ASIGNADA | REQUERIMIENTOS Y /O NECESIDADES |  |  |  | PROGRAMACIÓN DE INVERSIÓN Y EJECCUCIÓN POR TRIMESTRE |  |  |  | INDICADOR | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | DIRECCIONES VINCULADAS | PRODUCTO FINAL Y/O RESULTADO ESPERADO |
|  |  |  | PRODUCTOS Y/O SERVICIOS | CANTIDAD | COSTO | MONTO TOTAL | ENE-MARZ | ABR-JUN | JUL-SEPT | OCT-DIC |  |  |  |  |
| 1-Recepción de programas de becas Virtuales %0 |  |  | *Capital Humano *Herramientas TIC. | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | *Remisión de Convocatorias de becas virtuales. | *Medios de Comunicación establecidos. (Correos, Oficios, Misivas) |  | *Selección de Becas por otorgar. |
| 2-Remisión de programación a las diferentes direcciones de APORDOM. %0.05 |  |  | *Capital Humano *Material Gastable *Herramientas TIC. | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | *Evidencias Digitales. (Correos Electrónicos). | *Recepción de solicitudes. | *Todas las Direcciones de APORDOM | *Postulación de los colaboradores. |
| 3-Evaluación y Selección de Postulantes %0.10 |  |  | *Capital Humano *Herramientas Tic *Formulario *Evaluación, *Expedientes | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | Formularios de Postulantes Evaluación Completados. | *Formulario del Postulante *Notificación de selección del postulante. |  | Elección De Beneficiados. |
| 4-Resultado y Evaluación Final de Becados %98.5 |  |  | *Capital Humano *Herramientas TIC *Ejecución de Pagos | 12 | $0 | $0 |  |  |  |  | Evaluaciones De Becados por parte de la Institución Externa que otorga la beca. | Certificación del colaborador. Informe de resultado del Programa del Plan De Becas. |  | Fortalecimiento intelectual del capital humano, así como él robustecimiento de la competitividad institucional. |

TOTAL, RD$________________

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2024

PROYECTO Y/O PRODUCTO: PROGRAMA DE PASANTIAS

EJE ESTRATÉGICO: ROBUSTECIMIENTO A LA COMPETITIVIDAD INSTITUCIONAL

OBJETIVO ESPECÍFICO: FORTALECIMIENTO DEL CAPITAL HUMANO

| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACTIVIDAD Y % ASIGNADO | COSTO ESTIMADO (PRESUPUESTO) | CUENTA PRESUPUESTARIA ASIGNADA | REQUERIMIENTOS Y /O NECESIDADES |  |  |  | PROGRAMACIÓN DE INVERSIÓN Y EJECCUCIÓN POR TRIMESTRE |  |  |  | INDICADOR | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | DIRECCIONES VINCULADAS | PRODUCTO FINAL Y/O RESULTADO ESPERADO |
|  |  |  | PRODUCTOS Y/O SERVICIOS | CANTIDAD | COSTO | MONTO TOTAL | ENE-MARZ | ABR-JUN | JUL-SEPT | OCT-DIC |  |  |  |  |
| 1- Recepción de Solicitudes %20 | N/A | 2.2.8.7.04 | *Capital Humano *Herramientas TIC | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | Solicitudes de programa de pasantías | Formularios de admisión. | Todas las Direcciones de APORDOM | Captación de solicitudes |
| 2- Evaluación y Selección del Postulante %20 | N/A |  | *Capital Humano *Herramientas TIC | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | Resultado de la evaluación de los pasant4e | Postulantes seleccionados | Laboratorio del Conocimiento | Depuración de Postulantes. |
| 3- Remisión de Requisitos al postulante seleccionado %20 | N/A |  | *Evidencias *Tecnológicas (Correos Electrónicos) | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | Correo electrónico | Expediente completo del pasante. |  | Elección del Pasante |
| 4- Convocatoria de pasantes seleccionados a ingreso a la Institución %20 |  |  | *Capital Humano *Material gastable *Herramientas TIC *Refrigerio *Carnet Institucional. *Temporal *T-Shirt | N/A | N/A |  |  |  |  |  | Remisión de Convocatoria Asignación de Pasante por área. | Listado de Asistencia Listado de Inducción Portuaria. Acuse de recibo de T-Shirt y Carnet Institucional temporal Fotografías. |  | Asignación del Pasante a su área correspondiente |
| 5- Culminación y Remuneración del Pasante correspondiente %20 |  |  | *Herramientas TIC *Remuneración *Certificados | 6 | RD$30,000.00 | RD$180,000.00 |  |  |  |  | Informe de la Dirección Asignada al Pasante. Informe del Pasante sobre su experiencia en la Institución. | Copias de Listado certificaciones emitidas | Dirección Financiera Laboratorio del Conocimiento | Fortalecimiento intelectual del capital humano externo a la Institución, para lograr un aporte significativo a la sociedad. |

TOTAL, RD$200,000.00

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2024

PROYECTO Y/O PRODUCTO: ACUERDOS DE DESEMPEÑO

EJE ESTRATÉGICO: ROBUSTECIMIENTO A LA COMPETITIVIDAD INSTITUCIONAL

OBJETIVO ESPECÍFICO: FORTALECIMIENTO DEL CAPITAL HUMANO

| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACTIVIDAD Y % ASIGNADO | COSTO ESTIMADO (PRESUPUESTO) | CUENTA PRESUPUESTARIA ASIGNADA | REQUERIMIENTOS Y /O NECESIDADES |  |  |  | PROGRAMACIÓN DE INVERSIÓN Y EJECCUCIÓN POR TRIMESTRE |  |  |  | INDICADOR | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | DIRECCIONES VINCULADAS | PRODUCTO FINAL Y/O RESULTADO ESPERADO |
|  |  |  | PRODUCTOS Y/O SERVICIOS | CANTIDAD | COSTO | MONTO TOTAL | ENE-MARZ | ABR-JUN | JUL-SEPT | OCT-DIC |  |  |  |  |
| 1-Elaboración de Cronograma para la recepción de los acuerdos de desempeño de cada colaborador por Dirección. % 18.75 | N/A | 2.2.8.7.04 | *Capital Humano *Material Gastable *Herramientas *TIC | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | Cronograma de Actividades | Socialización del cronograma |  | Organización del proceso de recepción de Acuerdos de Desempeño. |
| 2-Visita de asesoramiento y entrega de carpetas debida identificadas por Dirección para el archivo interno de los Acuerdos de Desempeño Originales. %25 | $25,000.00 |  | *Capital Humano *Material Gastable. *Herramientas *TIC | 1 | $25,000.00 | $25,000.00 |  |  |  |  | Cronograma de Actividades | Constancias de entrega de carpetas en las visitas | Todas las Direcciones de APORDOM | Garantizar la debida elaboración y archivo de los acuerdos de desempeño por parte del superior correspondiente. |
| 3-Recepción de Copias Acuerdos de Desempeño. %18.75 | N/A |  | *Capital Humano | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | Numero de acuerdos entregados por direcciones | Matriz Acuerdos de Desempeño. | Todas las Direcciones de APORDOM | Porcentaje de acuerdos entregados. Check list con fecha de entrega |
| 4- Monitoreos de Acuerdos de Desempeño %18.75 | N/A |  | *Capital Humano *Material Gastable |  |  |  |  |  |  |  | Minutas | Listados de Participación | Todas las Direcciones de APORDOM | Registrar los cambios ejecutados a los Acuerdos de Desempeño. |
| 5-Remisión de Matriz de Acuerdos de Desempeño y evidencia solicitada desde MAP. %18.75 | N/A |  | *Capital Humano *Material Gastable *Herramientas TIC | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | Matriz Acuerdos de Desempeño Institucional | Evidencias Tecnológicas (Correos Electrónicos) Remisión de Matriz Acuerdos de Desempeño Institucional. Informe de Resultados. |  | Informe de la Matriz y Evidencias. Cumplimiento del Indicador del 07.1 del SISMAP. |

TOTAL, RD$25,000.00

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2024

PROYECTO Y/O PRODUCTO: EVALUACIONES DE DESEMPEÑO

EJE ESTRATÉGICO: ROBUSTECIMIENTO A LA COMPETITIVIDAD INSTITUCIONAL

OBJETIVO ESPECÍFICO: FORTALECIMIENTO DEL CAPITAL HUMANO

| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACTIVIDAD Y % ASIGNADO | COSTO ESTIMADO (PRESUPUESTO) | CUENTA PRESUPUESTARIA ASIGNADA | REQUERIMIENTOS Y /O NECESIDADES |  |  |  | PROGRAMACIÓN DE INVERSIÓN Y EJECCUCIÓN POR TRIMESTRE |  |  |  | INDICADOR | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | DIRECCIONES VINCULADAS | PRODUCTO FINAL Y/O RESULTADO ESPERADO |
|  |  |  | PRODUCTOS Y/O SERVICIOS | CANTIDAD | COSTO | MONTO TOTAL | ENE-MARZ | ABR-JUN | JUL-SEPT | OCT-DIC |  |  |  |  |
| 1-Recepción de Evaluaciones de Desempeño % 25 | N/A | 2.2.8.7.04 | *Capital Humano Herramientas TIC | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | Evaluaciones entregadas por direcciones Oficios recibidos | Evaluaciones y evidencias | Todas las Direcciones de Apordom | El debido cumplimiento de las metas establecidas en los Acuerdos de Desempeño. |
| 2- Matriz de Evaluación Completada. % 25 | N/A |  | *Capital Humano Herramientas TIC | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | Archivo de matriz completada anualmente | Matriz | Todas las Direcciones de Apordom | Matriz completada |
| 3- Remisión de Matriz de Evaluaciones de Desempeño y evidencia solicitadas desde el MAP. % 50 | N/A |  | *Capital Humano Herramientas TIC | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | Matriz digital | Correo electrónico | Todas las Direcciones de Apordom | Cumplimiento del Indicador del 07.3 SISMAP |

TOTAL, RD$ 0.00

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2024

PROYECTO Y/O PRODUCTO: PORTUARIA UNIFORMADO (UNIFORMES)

EJE ESTRATÉGICO: ROBUSTECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD INSTITUCIONAL

OBJETIVO ESPECÍFICO: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACTIVIDAD Y % ASIGNADO | COSTO ESTIMADO (PRESUPUESTO) | CUENTA PRESUPUESTARIA ASIGNADA | REQUERIMIENTOS Y /O NECESIDADES |  |  |  | PROGRAMACIÓN DE INVERSIÓN Y EJECCUCIÓN POR TRIMESTRE |  |  |  | INDICADOR | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | DIRECCIONES VINCULADAS | PRODUCTO FINAL Y/O RESULTADO ESPERADO |
|  |  |  | PRODUCTOS Y/O SERVICIOS | CANTIDAD | COSTO | MONTO TOTAL | ENE-MARZ | ABR-JUN | JUL-SEPT | OCT-DIC |  |  |  |  |
| 1-Presentación al comité de transparencia y financiero de la propuesta de dotar a los colaboradores de uniformes por grupo ocupacional. % 50 |  | 2.3.2.3.01 | *Camisas de color blanca (Mangas Cortas y Mangas Largas) con logo institucional bordado. *Chabacanas Azules o Blancas con logo institucional bordado. | 1,539 colaboradores 597 puertos 942 Sede Central |  |  |  |  |  |  | *Bosquejo de modelos. | * Asistencia de las reuniones. *Minutas. *Propuesta. | *Dirección de Recursos Humanos. *Dirección de Planificación y Desarrollo *Dirección Financiera *Depto. De Compra. *Div. Organización del Trabajo y Compensación. | *Propuesta Aprobada por nuestra máxima autoridad. *Entrega de uniformes para colaboradores correctamente uniformados. |
| 2-Toma de medidas de uniformes. % 25 |  |  | *Capital Humano. *Convocatoria máxima de los colaboradores. |  |  |  |  |  |  |  | *Circular de convocatoria máxima. *Convocatoria del proveedor para las medidas. | * Circular. *Toma de medidas por piso o departamento. | *Todas las Direcciones. | *Toma de medidas a nuestros colaboradores. |
| 3- Entrega de uniformes a nuestros colaboradores. % 25 |  |  | *Capital Humano. *Entrega de camisas bordadas a nuestros colaboradores al 100%. |  |  |  |  |  |  |  | *Portuaria uniformado. | *Cronograma de entrega. *Listado por departamento o pisos. | *Todas las Direcciones. | *Entrega de uniformes para colaboradores correctamente uniformados. |

TOTAL, RD$_0.00

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2024

PROYECTO Y/O PRODUCTO: FESTIVIDADES Y EFEMÉRIDES APORDOM

EJE ESTRATÉGICO: ROBUSTECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD INSTITUCIONAL

OBJETIVO ESPECÍFICO: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACTIVIDAD Y % ASIGNADO | COSTO ESTIMADO (PRESUPUESTO) | CUENTA PRESUPUESTARIA ASIGNADA | REQUERIMIENTOS Y /O NECESIDADES |  |  |  | PROGRAMACIÓN DE INVERSIÓN Y EJECCUCIÓN POR TRIMESTRE |  |  |  | INDICADOR | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | DIRECCIONES VINCULADAS | PRODUCTO FINAL Y/O RESULTADO ESPERADO |
|  |  |  | PRODUCTOS Y/O SERVICIOS | CANTIDAD | COSTO | MONTO TOTAL | ENE-MARZ | ABR-JUN | JUL-SEPT | OCT-DIC |  |  |  |  |
| 1- Propuesta del calendario del Efemérides 2024. Cronograma de fechas para actividades de Recursos humanos. % 25 |  |  | *Cronograma | Todos los empleados. |  |  |  |  |  |  | *Planificación de cronograma y efemérides. | *Reuniones *Cronograma | *Dirección de comunicaciones *Protocolo. | *Cronograma. |
| 2- Crear cronograma de actividades del Programa. % 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *Crear un programa de actividades. | *Estado de Asistencia. *Minutas. *Cronograma. | *Dirección de comunicaciones *Protocolo. | *Cronograma. |
| 3- Actividades del año: (Natalicio de Juan Pablo Duarte, Día de la Independencia, Día del Trabajador, Día de la secretaria, Día de la Madres y Día del Padre). % 25 |  |  |  | Todos los empleados. |  |  |  |  |  |  | *Competitividad y productividad. | Fotos *Videos *Correos *Arte informativo. | Dirección de comunicaciones * Protocolo* | *Realización de las actividades. |
| 4- Actividades del Segundo trimestres (Día de la Constitución, Dos actividades de Integración Grupal /Día de la belleza/Día del ahorro, Actividad de Aniversario Portuaria y Actividad de Navidad). % 25 |  |  |  | Todos los empleados. |  |  |  |  |  |  | *Competitividad y productividad | *Fotos *Videos *Correos *Arte informativo. | *Dirección de comunicaciones * Protocolo* |  |

TOTAL, RD$0.00

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2024

PROYECTO Y/O PRODUCTO: CARPETA DE BENEFICIOS PARA NUEVO INGRESO.

EJE ESTRATÉGICO: ROBUSTECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD INSTITUCIONAL

OBJETIVO ESPECÍFICO: FORTALECIMIENTO AL CAPITAL HUMANO

| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACTIVIDAD Y % ASIGNADO | COSTO ESTIMADO (PRESUPUESTO) | CUENTA PRESUPUESTARIA ASIGNADA | REQUERIMIENTOS Y /O NECESIDADES |  |  |  | PROGRAMACIÓN DE INVERSIÓN Y EJECCUCIÓN POR TRIMESTRE |  |  |  | INDICADOR | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | DIRECCIONES VINCULADAS | PRODUCTO FINAL Y/O RESULTADO ESPERADO |
|  |  |  | PRODUCTOS Y/O SERVICIOS | CANTIDAD | COSTO | MONTO TOTAL | ENE-MARZ | ABR-JUN | JUL-SEPT | OCT-DIC |  |  |  |  |
| 1-Proyección de empleados anual de nuevo ingreso. % 50 | N/A | 2.3.3.3.01 |  | 100 personas |  |  |  |  |  |  | *Levantamiento necesidad empleados por área. | * Cantidad de nombramientos. | *División de Reclutamiento y Selección. | *Carpeta o Kit para colaboradores de nuevo ingreso. |
| 2- Preparación de kit para entrega de nuevo ingreso. % 50 |  |  | *Impresiones de Carpetas timbradas. (En color blanca con Logo institucional). *Brochure de Beneficios. *Brochure de la cooperativa. *Nombramiento *Reglamento interno. *Brochure de Inducción. | 600 unidades de cada uno. | RD$1,000.00 | RD$200.000.00 |  |  |  |  | *Carperta de Kits listos para ser entregados. | *Modelo de catálogo. *Cotizaciones. | *Dirección de Comunicaciones. *Dirección Financiera. *Dirección Administrativo. | *Carpeta o Kit para colaboradores de nuevo ingreso. |

TOTAL, RD$_0.00

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2024

PROYECTO Y/O PRODUCTO: VOLUNTARIADO APORDOM

EJE ESTRATÉGICO: ROBUSTECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD INSTITUCIONAL

OBJETIVO ESPECÍFICO:  FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL / FORTALECIMIENTO AL CAPITAL HUMANO

| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACTIVIDAD Y % ASIGNADO | COSTO ESTIMADO (PRESUPUESTO) | CUENTA PRESUPUESTARIA ASIGNADA | REQUERIMIENTOS Y /O NECESIDADES |  |  |  | PROGRAMACIÓN DE INVERSIÓN Y EJECCUCIÓN POR TRIMESTRE |  |  |  | INDICADOR | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | DIRECCIONES VINCULADAS | PRODUCTO FINAL Y/O RESULTADO ESPERADO |
|  |  |  | PRODUCTOS Y/O SERVICIOS | CANTIDAD | COSTO | MONTO TOTAL | ENE-MARZ | ABR-JUN | JUL-SEPT | OCT-DIC |  |  |  |  |
| 1- Crear un acercamiento y un levantamiento con el personal y crear un comité. % 25 |  | N/A | *Capital Humano | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | *Levantamiento de empleados por área. | *Fotos *listados *Aprobación del comité. | *Dirección jurídica * Dirección Logística. * Dirección Comunicaciones. | *Acta creación comité. |
| 2-Preparación de composición y estatus. *Levantamiento de acta constitutiva. *Conocimiento de Leyes. % 25 |  |  | *Capital Humano |  |  |  |  |  |  |  | * Ejecución del Levantamiento de acta y conocimiento de leyes. | *Organigrama. *Listados. | * Dirección jurídica * Dirección Logística. | *Composición y estatutos. |
| 3-Ejecución de organigrama, identificación de sectores de impactos dentro de los distintos muelles y Puertos de APORDOM y Actividades. *Identificación de gorras y Polos (Brochure Informativo). % 25 |  |  | *Presentación del comité | 15 personas |  |  |  |  |  |  | *Composición de proyectos. | *Fotos *Videos *Carta de confirmación. | * Dirección Logística. * Dirección de Comunicaciones | *Cronograma de actividades Personal que la integra debidamente identificado. |
| 4- Difusión y socialización en murales, correos masivos, nota de prensa. % 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *Correos masivos. *Nota de Prensa. *Fotos | *Dirección de *Comunicaciones. | *Voluntariado creado. |

TOTAL, RD$0.00

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2024

PROYECTO Y/O PRODUCTO: IMPLEMENTACIÓN DE PRUEBAS PSICOLÓGICAS CANDIDATOS DE NUEVO INGRESO (DIVISIÓN DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN)

EJE ESTRATÉGICO: ROBUSTECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD INSTITUCIONAL

OBJETIVO ESPECÍFICO: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACTIVIDAD Y % ASIGNADO | COSTO ESTIMADO (PRESUPUESTO) | CUENTA PRESUPUESTARIA ASIGNADA | REQUERIMIENTOS Y /O NECESIDADES |  |  |  | PROGRAMACIÓN DE INVERSIÓN Y EJECCUCIÓN POR TRIMESTRE |  |  |  | INDICADOR | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | DIRECCIONES VINCULADAS | PRODUCTO FINAL Y/O RESULTADO ESPERADO |
|  |  |  | PRODUCTOS Y/O SERVICIOS | CANTIDAD | COSTO | MONTO TOTAL | ENE-MARZ | ABR-JUN | JUL-SEPT | OCT-DIC |  |  |  |  |
| 1- Realizar pruebas psicométricas a los candidatos de nuevo Ingreso a la Institución % __100_ | RD$763.75 | Servicio No Identificado | *Test Psicológicos de Personalidad e Inteligencia. | 0+4 | RD$ 3.055.00 | RD$ 3.055.00 |  |  |  |  | *Todo el personal de nuevo ingreso con su perfil psicológico completo. | *Cantidad de personas de nuevo ingreso /con pruebas aplicadas. |  | *Relación de personal nuevo ingreso mensual /con la aplicación de las pruebas. |

TOTAL, RD$_0.00

DIRECCIÓN RECURSOS HUMANOS

MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2024

PROYECTO Y/O PRODUCTO: ADECUACIÓN ÁREA DE FOTOGRAFÍAS Y TOMA DE HUELLAS.

EJE ESTRATÉGICO: ROBUSTECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD INSTITUCIONAL

OBJETIVO ESPECÍFICO: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACTIVIDAD Y % ASIGNADO | COSTO ESTIMADO (PRESUPUESTO) | CUENTA PRESUPUESTARIA ASIGNADA | REQUERIMIENTOS Y /O NECESIDADES |  |  |  | PROGRAMACIÓN DE INVERSIÓN Y EJECCUCIÓN POR TRIMESTRE |  |  |  | INDICADOR | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | DIRECCIONES VINCULADAS | PRODUCTO FINAL Y/O RESULTADO ESPERADO |
|  |  |  | PRODUCTOS Y/O SERVICIOS | CANTIDAD | COSTO | MONTO TOTAL | ENE-MARZ | ABR-JUN | JUL-SEPT | OCT-DIC |  |  |  |  |
| - Adecuación Área de Fotografías y Toma de Huellas. % _100_ | RD$15,000.00 | Plan Anual de Compras (PACC) 2024, atendiendo a actividades propias del área | *Toma de huellas *Toma de fotografías carnet | 2 | $10,000.00 $5,000.00 | $15,000.00 |  |  |  |  | *Solicitud de compra de materiales aprobados. | *Área adecuada, reporte y fotografías. | *Dirección Administrativa. | *Reporte toma de huellas y fotografías. |

TOTAL, RD$15,000.00

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2024

PROYECTO Y/O PRODUCTO: EL CAFECITO DE BIENESTAR_

EJE ESTRATÉGICO: ROBUSTECIMIENTO DE LA COMPETETIVIDAD INSTITUCIONAL

OBJETIVO ESPECÍFICO: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACTIVIDAD Y % ASIGNADO | COSTO ESTIMADO (PRESUPUESTO) | CUENTA PRESUPUESTARIA ASIGNADA | REQUERIMIENTOS Y /O NECESIDADES |  |  |  | PROGRAMACIÓN DE INVERSIÓN Y EJECCUCIÓN POR TRIMESTRE |  |  |  | INDICADOR | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | DIRECCIONES VINCULADAS | PRODUCTO FINAL Y/O RESULTADO ESPERADO |
|  |  |  | PRODUCTOS Y/O SERVICIOS | CANTIDAD | COSTO | MONTO TOTAL | ENE-MARZ | ABR-JUN | JUL-SEPT | OCT-DIC |  |  |  |  |
| 1-Consultas/terapias para los colaboradores y dependientes %50__ |  | 2.3.3.1 2.3.1.1.01 | -Formula-rio de entrevista clínica -Material operativo de oficina | 12 | RD$7,000 | $ 84,000 |  |  |  |  | Cantidad de consultas | listado de personal atendido por mes (nombre-fecha-departamento) por salud mental | Todas las Direcciones | cafecitos del bienestar |
| 2-Cafecito de bienestar/encuentro una vez al mes %50_ |  |  | 1.-COFEE BREAK 2.-BROCHURES 3.-CALON kw | 7 | $10,000 | $70,000 |  |  |  |  | Talleres/ Conversatorios de bienestar | 1.- fotos 2.- listado de asistencias 3.- imágenes tips impresa | Todas las Direcciones | 12 encuentros de bienestar emocional |

TOTAL, RD$ 154,000.00

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD

MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2024

PROYECTO:  ACONDICIONAMIENTO DEL ÁREA DE CCTV.

EJE ESTRATÉGICO: _ROBUSTECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD INSTITUCIONAL

OBJETIVO ESPECÍFICO: _FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL ____________________

| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACTIVIDADES | COSTO ESTIMADO (PRESUPUESTO) | CUENTA PRESUPUESTARIA ESTIMADA | REQUERIMIENTOS Y/O NECESIDADES |  |  |  | PROGRAMACIÓN DE INVERSIÓN Y EJECCUCIÓN POR TRIMESTRE |  |  |  | INDICADOR | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | DIRECCIONES VINCULADAS | PRODUCTO FINAL Y/O RESULTADO ESPERADO |
|  |  |  | PRODUCTOS Y/O SERVICIOS | COSTO | CANTIDAD | MONTO TOTAL | ENE-MARZ | ABR-JUN | JUL-SEPT | OCT-DIC |  |  |  |  |
| 1- Talleres, cursos y entrenamientos al personal de Seguridad. %50 | RD285,000 |  | Instructor | RD$ 40,000 | 40 seguridad | RD$ 40,000 |  |  |  |  | - Cursos para capacitación del personal. - Cursos PBIP. - OPIP. -CCTV cámaras de Seguridad. -Habilidades y Liderazgo. -Redacción y Ortografía. -Manejo de crisis. -Manejo de Armas. | Registros de Asistencia. -Listado de Asistencia. -Culminación de los cursos realizados. -Certificación o Diplomas. | Todas las Direcciones | - Que sea de provecho para el personal adquirir más conocimientos. Aumentar la capacidad del personal de todas las áreas. -Mejorar y/o Minimizar las anomalías Presentadas en la sede central y los Puertos del País |
| 2.-Compra de equipos de monitoreo, cámaras y equipos de defensa personal. %50 | RD$120,000 |  | Compra e instalación de cámaras | RD$120,000 | 8 | RD$ 120,000 |  |  |  |  | capacitar la seguridad para el desarrollo de sus actividades de supervisión | Monitoreo de las cámaras, registro de videos, diplomas etc. | Todas las direcciones | Minimizar las anomalías Presentadas en la sede central |

TOTAL, RD$ ____405,000.00

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD

MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2021-2024

PROYECTO: _ PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE SEGURIDAD _

EJE ESTRATÉGICO: _ROBUSTECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD INSTITUCIONAL

OBJETIVO ESPECÍFICO: _FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL / FORTALECIMIENTO DEL CAPITAL HUMANO______________

| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACTIVIDADES | COSTO ESTIMADO (PRESUPUESTO) | CUENTA PRESUPUESTARIA ESTIMADA | REQUERIMIENTOS Y/O NECESIDADES |  |  |  | PROGRAMACIÓN DE INVERSIÓN Y EJECCUCIÓN POR TRIMESTRE |  |  |  | INDICADOR | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | DIRECCIONES VINCULADAS | PRODUCTO FINAL Y/O RESULTADO ESPERADO |
|  |  |  | PRODUCTOS Y/O SERVICIOS | COSTO | CANTIDAD | MONTO TOTAL | ENE-MARZ | ABR-JUN | JUL-SEPT | OCT-DIC |  |  |  |  |
| 1--Actualización y adecuación de los sistemas de CCTV. %10 | RD$45,000 RD$45,000 |  | Instructor y folletos. | $45,000 | 10 Agentes de monitoreo | $45,000 |  |  |  |  | Cursos para capacitación del personal. -Cursos CCTV cámaras de seguridad. -Socialización del personal con los sistemas de video vigilancia CCTV. -Curso De Inteligencia | Registros de los eventos encontrados. -Informes de los eventos. -Videos de los eventos verificados. -Imágenes | Todas las Direcciones | 100% de los sistemas necesarios para el monitoreo |
| 2- Implementación de Talleres sobre Video Vigilancia, manejo de cámaras. %10 |  |  | Instructivos y equipos de monitoreo. | $45,000 | 10 Agentes de monitoreo | $45,000 |  |  |  |  | Talleres implementados | Certificados a los empleados | Todas las Direcciones | Talleres implementados en un 100% |
| 3.- Cursos PBIP %10 | N/A |  | Plataforma, Instructores y folletos. | N/A | 15 Miembros de Seguridad y vigilantes | N/A |  |  |  |  | Capacitación del Personal | Diplomas, certificados | Direccion de Recursos Humanos | Talleres implementados en un 100% |
| 4.- Curso Manejo de Escopetas 12 %10 | RD$70,000 |  | Instructor, Folletos y Escopetas. | RD., 70,000 | 40 vigilantes | RD., 70,000 |  |  |  |  | Capacitación del Personal de vigilancia para las labores de supervisión | Fotos y videos de los entrenamientos | Todas las direcciones | Implementación de en un 100% |
| 5.- Manejo de crisis. %10 | RD$35,000 |  | Instructores y folletos. | RD., 35,000 | 60 seguridad | RD., 35,000 |  |  |  |  | Capacitación del Personal Militar y Policial para las labores de supervisión | Fotos y videos de los entrenamientos | Todas las direcciones | Implementación de en un 100% |
| 6.- Curso Manejo de fuente. %20 -Identificar de perfil sospechoso | RD$50,000 |  | Instructores y folletos. | RD., 50,000 | 50 Seguridad | RD., 50,000 |  |  |  |  | Capacitación del Personal de vigilancia para las labores de supervisión | Fotos y videos de los entrenamientos | Todas las direcciones | Implementación de en un 100% |
| 7.-Relaciones Humanas %15 | N/A |  | Plataforma, Instructores y folletos. | N/A | 30 Miembros de Seguridad, vigilantes y personal del Peaje. | N/A |  |  |  |  | Capacitación del Personal de seguridad, vigilantes y Peaje. | Diplomas, certificados |  | Talleres implementados en un 100% |
| 8.- Taller de tiros de familiarización %10 | RD$120,000 |  | Instructor y folletos | RD$ 120,000 | 10 miembros de Seguridad | RD$120,000 |  |  |  |  | Capacitación de los Seguridad del Director Ejecutivo | Fotos, videos, certificados | Dirección Ejecutiva | Implementación de en un 100% |
| 9.- Curso Protección VIP %15 | RD$85,000 |  | Instructor y folletos | RD$ 85,000 | 15 miembros de Seguridad | RD$ 85,000 |  |  |  |  | Capacitación del personal de seguridad y vigilantes | Fotos, videos, certificados |  | Implementación de en un 100% |

TOTAL, RD$ 450,000.00

DIRECCIÓN TÉCNICA

DIRECCIÓN TÉCNICA

MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2024

PROYECTO Y/O PRODUCTO: COMITÉ TÉCNICO APORDOM

EJE ESTRATÉGICO: ROBUSTECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD INSTITUCIONAL

OBJETIVO ESPECÍFICO: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACTIVIDAD Y % ASIGNADO | COSTO ESTIMADO (PRESUPUESTO) | CUENTA PRESUPUESTARIA ASIGNADA | REQUERIMIENTOS Y /O NECESIDADES |  |  |  | PROGRAMACIÓN DE INVERSIÓN Y EJECCUCIÓN POR TRIMESTRE |  |  |  | INDICADOR | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | DIRECCIONES VINCULADAS | PRODUCTO FINAL Y/O RESULTADO ESPERADO |
|  |  |  | PRODUCTOS Y/O SERVICIOS | CANTIDAD | COSTO | MONTO TOTAL | ENER-MARZ | ABR-JUN | JUL-SEPT | OCT-DIC |  |  |  |  |
| - Desarrollo de Comité Técnico. %25 | RD$ 65,000.00 |  | - Material gastable - Servicio de catering | (5) (6) | RD$1,000.00 RD$ 10,000.00 | RD$ 65,000.00 |  |  |  |  | Sesión de Comité técnico | Agenda de Comité Listado de Asistencia |  | informes |
| - Evaluación de Proyectos. %50 | RD$ 153,000.00 |  | 1. Material gastable. 2. Viáticos. | (30) (20) | RD$ 1,000.00 RD$ 6,150.00 | RD$ 153,000.00 |  |  |  |  | Proyectos evaluados | 1. Matriz de seguimiento 2. Remisión de solicitudes. 3. Evaluación de informe de la Dirección con incidencia al proyecto. | Sub Direccion ejecutiva i. Dir. Ingeniería Dir. Operaciones Dir. financiero Dir. Jurídica Dir. Logística Dir. Administrativa Asesores Técnicos |  |
| 3- Remisiones Comité Técnico al Director Ejecutivo. %25__ | RD$ 25,000.00 |  | Material gastable | (25) | RD$ 1,000.00 | RD$ 25,000.00 |  |  |  |  | Resoluciones/ opiniones y recomendaciones de Comité técnico. | Acuse de Recibo en Dirección Ejecutiva |  |  |

TOTAL, RD$_243,000.00

DIRECCIÓN TÉCNICA

MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2024

PROYECTO Y/O PRODUCTO: PROPUESTA PARA LA EFICIENCIA DE SERVICIOS A VELERISTAS BAHIA LUPERON APORDOM

EJE ESTRATÉGICO: ROBUSTECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD INSTITUCIONAL

OBJETIVO ESPECÍFICO: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACTIVIDAD Y % ASIGNADO | COSTO ESTIMADO (PRESUPUESTO) | CUENTA PRESUPUESTARIA ASIGNADA | REQUERIMIENTOS Y /O NECESIDADES |  |  |  | PROGRAMACIÓN DE INVERSIÓN Y EJECCUCIÓN POR TRIMESTRE |  |  |  | INDICADOR | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | DIRECCIONES VINCULADAS | PRODUCTO FINAL Y/O RESULTADO ESPERADO |
|  |  |  | PRODUCTOS Y/O SERVICIOS | CANTIDAD | COSTO | MONTO TOTAL | ENE-MARZ | ABR-JUN | JUL-SEPT | OCT-DIC |  |  |  |  |
| 1.Levantamiento de necesidades veleristas, Bahía Luperón. %_25 |  |  | - Necesidades detectadas - Viáticos. | 4 | RD$ 6,150.00 | RD$ 24,600.00 |  |  |  |  | Informe de necesidades detectadas | Informe de necesidades detectadas | Dir. Tecnología Sub Direccion EJECUTIVA I & III. ASESOR TÉCNICO. | Propuesta Para La Eficiencia De Servicios A Veleristas Bahía Luperón APORDOM |
| 2. Elaboración de propuesta para la eficiencia de servicios a veleristas bahía Luperón APORDOM %_25 |  |  | 1. Material gastable. | A requerimiento | RD$ 5,000.00 | RD$ 5,000.00 |  |  |  |  | Propuesta para la eficiencia de servicios a veleristas bahía Luperón APORDOM | 1. Propuesta presentada e identificada. | Dir. Tecnología Sub Direccion Ejecutiva I & Iii. Asesor Técnico. |  |
| 3- Remisión de la propuesta al Director Ejecutivo, para fines de aprobación. %50 |  |  | MATERIAL GASTABLE |  | RD$ 5,000.00 | RD$ 5,000.00 |  |  |  |  |  | 1. Acuse de recibo en Dir. ejecutiva. |  |  |

TOTAL, RD$___RD$34,600.00

DIRECCIÓN TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

DIRECCIÓN TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2024

PROYECTO Y/O PRODUCTO:  EXTENSIÓN DE GARANTIAS DE SERVIDORES

EJE ESTRATÉGICO: EFICIENTIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PORTUARIOS

OBJETIVO ESPECÍFICO: DOTAR A TODO EL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL DE UNA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA EFICAZ QUE PERMITA LA EFICIENTIZACIÓN DE TODAS SUS OPERACIONES

| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACTIVIDAD Y % ASIGNADO | COSTO ESTIMADO (PRESUPUESTO) | CUENTA PRESUPUESTARIA ASIGNADA | REQUERIMIENTOS Y /O NECESIDADES |  |  |  | PROGRAMACIÓN DE INVERSIÓN Y EJECCUCIÓN POR TRIMESTRE |  |  |  | INDICADOR | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | DIRECCIONES VINCULADAS | PRODUCTO FINAL Y/O RESULTADO ESPERADO |
|  |  |  | PRODUCTOS Y/O SERVICIOS | CANTIDAD | COSTO | MONTO TOTAL | ENE-MARZ | ABR-JUN | JUL-SEPT | OCT-DIC |  |  |  |  |
| 1-Extensión de garantía % 50 | US$19,000.00 | 2.2.8.7.05 | Dell Powers Edge R450 | 2 | 3,000 | 6,000 |  |  |  |  | Número de servidores con garantías extendidas | Reportes de garantías extendidas | Dirección Administrativa Dirección Financiera | Garantía aplicada |
| 2-Compra %50 |  |  | Dell Powers Edge R440 | 2 | 3,000 | 6,000 |  |  |  |  | Número de servidores con garantías extendidas | Reportes de garantías extendidas | Dirección Administrativa Dirección Financiera | Garantía aplicada |
|  |  |  | Laptop Dell XPS 13 | 8 | 700 | 5,600 |  |  |  |  | Número de laptops con garantías extendidas | Reportes de garantías extendidas | Dirección Administrativa Dirección Financiera | Garantía aplicada |
|  |  |  | Laptop Dell Precisión 3560 | 2 | 700 | 1,400 |  |  |  |  | Número de laptops con garantías extendidas | Reportes de garantías extendidas | Dirección Administrativa Dirección Financiera | Garantía aplicada |

TOTAL, US$19,000.00 – RD$1,102,000.00

*Calculado al 58

DIRECCIÓN TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2024

PROYECTO Y/O PRODUCTO:  RENOVACIÓN DE LICENCIAS

EJE ESTRATÉGICO: EFICIENTIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PORTUARIOS

OBJETIVO ESPECÍFICO: DOTAR A TODO EL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL DE UNA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA EFICAZ QUE PERMITA LA EFICIENTIZACIÓN DE TODAS SUS OPERACIONES

| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACTIVIDAD Y % ASIGNADO | COSTO ESTIMADO (PRESUPUESTO) | CUENTA PRESUPUESTARIA ASIGNADA | REQUERIMIENTOS Y /O NECESIDADES |  |  |  | PROGRAMACIÓN DE INVERSIÓN Y EJECCUCIÓN POR TRIMESTRE |  |  |  | INDICADOR | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | DIRECCIONES VINCULADAS | PRODUCTO FINAL Y/O RESULTADO ESPERADO |
|  |  |  | PRODUCTOS Y/O SERVICIOS | CANTIDAD | COSTO | MONTO TOTAL | ENE-MARZ | ABR-JUN | JUL-SEPT | OCT-DIC |  |  |  |  |
| 1-Analisis de oferta licenciamiento de servidores % 50 | US$127,496.00 | 2.6.8.8.01 | Licencia Firewall 60f | 18 | 1,000 | 18,000.00 |  |  |  |  | Licencia por adquirir | Solicitudes compra para la adquisición de licencias | Dirección Administrativa Dirección Financiera | Licenciamiento Adquirido y operando |
|  |  |  | Licencia SSAD | 1 | 64,000 | 64,000 |  |  |  |  | Licencia por adquirir | Solicitudes compra para la adquisición de licencias | Dirección Administrativa Dirección Financiera | Licenciamiento Adquirido y operando |
|  |  |  | Licencia Marine traffic | 1 | 2,000 | 2,000 |  |  |  |  | Licencia por adquirir | Solicitudes compra para la adquisición de licencias | Dirección Administrativa Dirección Financiera | Licenciamiento Adquirido y operando |
| 2- Compras % 50 |  |  | Licencia Zktime 3.5 | 1 | 1,700 | 1,700.00 |  |  |  |  | Licencia por adquirir | Solicitudes compra para la adquisición de licencias | Dirección Administrativa Dirección Financiera | Licenciamiento Adquirido y operando |
|  |  |  | Licencia SQLSverStdCore2O22PL 2Lic NL Gov CoreLic Qifd | 4 | 17,150.5 | 68,602.00 |  |  |  |  | Licencia por adquirir | Solicitudes compra para la adquisición de licencias | Dirección Administrativa Dirección Financiera | Licenciamiento Adquirido y operando |
|  |  |  | Licencia Proxmox | 6 | 1,016.66 | 6,100.00 |  |  |  |  | Licencia por adquirir | Solicitudes compra para la adquisición de licencias | Dirección Administrativa Dirección Financiera | Licenciamiento Adquirido y operando |
|  |  |  | Licencia Firewall 200f | 2 | 5,533.10 | 11.066.20 |  |  |  |  | Licencia por adquirir | Solicitudes compra para la adquisición de licencias | Dirección Administrativa Dirección Financiera | Licenciamiento Adquirido y operando |
|  |  |  | Licencia Cal SQL server | 10 | 240 | 2,400.00 |  |  |  |  | Licencia por adquirir | Solicitudes compra para la adquisición de licencias | Dirección Administrativa Dirección Financiera | Licenciamiento Adquirido y operando |
|  |  |  | Licencia Revit 2024 | 4 | 3,563 | 14,252 |  |  |  |  | Licencia por adquirir | Solicitudes compra para la adquisición de licencias | Dirección Administrativa Dirección Financiera | Licenciamiento Adquirido y operando |
|  |  |  | Licencia Luimion | 4 | 1,300 | 5,200 |  |  |  |  | Licencia por adquirir | Solicitudes compra para la adquisición de licencias | Dirección Administrativa Dirección Financiera | Licenciamiento Adquirido y operando |
|  |  |  | Licencia Auto Cad 2024 | 5 | 2,485 | 12,425 |  |  |  |  | Licencia por adquirir | Solicitudes compra para la adquisición de licencias | Dirección Administrativa Dirección Financiera | Licenciamiento Adquirido y operando |
|  |  |  | Sketchup Pro | 4 | 490 | 1,960 |  |  |  |  | Licencia por adquirir | Solicitudes compra para la adquisición de licencias | Dirección Administrativa Dirección Financiera | Licenciamiento Adquirido y operando |
|  |  |  | Licencia Google Earth Engine Pro | 2 | 28,800 | 57,600 |  |  |  |  | Licencia por adquirir | Solicitudes compra para la adquisición de licencias | Dirección Administrativa Dirección Financiera | Licenciamiento Adquirido y operando |
|  |  |  | Licencia Creative Cloud | 20 | 1,400 | 28,000 |  |  |  |  | Licencia por adquirir | Solicitudes compra para la adquisición de licencias | Dirección Administrativa Dirección Financiera | Licenciamiento Adquirido y operando |
|  |  |  | Licencia Zkbio cv security | 1 | 1,694 | 1,694 |  |  |  |  | Licencia por adquirir | Solicitudes compra para la adquisición de licencias | Dirección Administrativa Dirección Financiera | Licenciamiento Adquirido y operando |
|  |  |  | Licencia WinSvrStd 2022 OLP Gov 2proc | 7 | 3,857.14 | 27,000 |  |  |  |  | Licencia por adquirir | Solicitudes compra para la adquisición de licencias | Dirección Administrativa Dirección Financiera | Licenciamiento Adquirido y operando |

TOTAL, US$321,999.60 – RD$18,675, 976.8

*Calculado al 58

DIRECCIÓN TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2024

PROYECTO Y/O PRODUCTO:  INTEGRACIÓN DEL SISTEMA UNIFICADO DE VIDEO VIGILANCIA PORTUARIO

EJE ESTRATÉGICO: EFICIENTIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PORTUARIOS

OBJETIVO ESPECÍFICO: DOTAR A TODO EL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL DE UNA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA EFICAZ QUE PERMITA LA EFICIENTIZACIÓN DE TODAS SUS OPERACIONES

| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACTIVIDAD Y % ASIGNADO | COSTO ESTIMADO (PRESUPUESTO) | CUENTA PRESUPUESTARIA ASIGNADA | REQUERIMIENTOS Y /O NECESIDADES |  |  |  | PROGRAMACIÓN DE INVERSIÓN Y EJECCUCIÓN POR TRIMESTRE |  |  |  | INDICADOR | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | DIRECCIONES VINCULADAS | PRODUCTO FINAL Y/O RESULTADO ESPERADO |
|  |  |  | PRODUCTOS Y/O SERVICIOS | CANTIDAD | COSTO | MONTO TOTAL | ENE-MARZ | ABR-JUN | JUL-SEPT | OCT-DIC |  |  |  |  |
| - Sistema de vigilancia % 50 | US$ 54,626.64 | 2.2.8.5.01 2.6.1.3.01 | Cajas de cable cat 6 stp, exterior | 10 | 305.03 | 3,050.33 |  |  |  |  | Número de cámaras integrados en el sistema unificado | Solicitud compras Informes de implementación del sistema que detallen el número total de cámaras | Dirección Administrativa Dirección Financiera | Sistema unificado de video vigilancia portuaria |
| Compras % 50 |  |  | Asesoría e Implementación | 1 | 13,976.31 | 13,976.31 |  |  |  |  | Número de cámaras integrados en el sistema unificado | Solicitud compras Informes de implementación del sistema que detallen el número total de cámaras | Dirección Administrativa Dirección Financiera | Sistema unificado de video vigilancia portuaria |
|  |  |  | Materiales Eléctricos | 1 | 3,000 | 3,000 |  |  |  |  | Número de cámaras integrados en el sistema unificado | Solicitud compras Informes de implementación del sistema que detallen el número total de cámaras | Dirección Administrativa Dirección Financiera | Sistema unificado de video vigilancia portuaria |
|  |  |  | Conectores rj 45 cat 6 | 200 | 1 | 200 |  |  |  |  | Número de cámaras integrados en el sistema unificado | Solicitud compras Informes de implementación del sistema que detallen el número total de cámaras | Dirección Administrativa Dirección Financiera | Sistema unificado de video vigilancia portuaria |
|  |  |  | Jack rj45 cat 6 | 200 | 2 | 400 |  |  |  |  | Número de cámaras integrados en el sistema unificado | Solicitud compras Informes de implementación del sistema que detallen el número total de cámaras | Dirección Administrativa Dirección Financiera | Sistema unificado de video vigilancia portuaria |
|  |  |  | NVR 32 Canales | 2 | 2,000 | 4,000 |  |  |  |  | Número de cámaras integrados en el sistema unificado | Solicitud compras Informes de implementación del sistema que detallen el número total de cámaras | Dirección Administrativa Dirección Financiera | Sistema unificado de video vigilancia portuaria |
|  |  |  | Storage Video Vigilancia | 1 | 50,000 | 50,000 |  |  |  |  | Número de cámaras integrados en el sistema unificado | Solicitud compras Informes de implementación del sistema que detallen el número total de cámaras | Dirección Administrativa Dirección Financiera | Sistema unificado de video vigilancia portuaria |
|  |  |  | Padrón de la junta | 1 | 3,728.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

TOTAL, US$ 78,754.79 – RD$4,567,777.82

*Calculado al 58

DIRECCIÓN TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2024

PROYECTO Y/O PRODUCTO:  SISTEMA ADMINISTRATIVO FINANCIERO

EJE ESTRATÉGICO: EFICIENTIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PORTUARIOS

OBJETIVO ESPECÍFICO: DOTAR A TODO EL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL DE UNA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA EFICAZ QUE PERMITA LA EFICIENTIZACIÓN DE TODAS SUS OPERACIONES

| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACTIVIDAD Y % ASIGNADO | COSTO ESTIMADO (PRESUPUESTO) | CUENTA PRESUPUESTARIA ASIGNADA | REQUERIMIENTOS Y /O NECESIDADES |  |  |  | PROGRAMACIÓN DE INVERSIÓN Y EJECCUCIÓN POR TRIMESTRE |  |  |  | INDICADOR | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | DIRECCIONES VINCULADAS | PRODUCTO FINAL Y/O RESULTADO ESPERADO |
|  |  |  | PRODUCTOS Y/O SERVICIOS | CANTIDAD | COSTO US$ | MONTO TOTAL US$ | ENE-MARZ | ABR-JUN | JUL-SEPT | OCT-DIC |  |  |  |  |
| 1- Consultoría de implementación del sistema % 50 | US$ 275,000 | 2.2.8.5.01 | Consultoría de implementación del sistema | 1 | 275,000 | 275,000 |  |  |  |  | Calidad de implementación | Solicitud de servicio | Dirección Administrativa Dirección Financiera | Software en funcionamiento |
| 2-Compras % 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

TOTAL, RD$275,000.00-RD$15,950,000.00

*Calculado al 58

DIRECCIÓN TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2024

PROYECTO Y/O PRODUCTO:  IMPLEMENTACIÓN DE PROTECCIÓN AVANZADA CONTRA AMENAZAS INFORMÁTICAS

EJE ESTRATÉGICO: EFICIENTIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PORTUARIOS

OBJETIVO ESPECÍFICO: DOTAR A TODO EL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL DE UNA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA EFICAZ QUE PERMITA LA EFICIENTIZACIÓN DE TODAS SUS OPERACIONES

| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACTIVIDAD Y % ASIGNADO | COSTO ESTIMADO (PRESUPUESTO) | CUENTA PRESUPUESTARIA ASIGNADA | REQUERIMIENTOS Y /O NECESIDADES |  |  |  | PROGRAMACIÓN DE INVERSIÓN Y EJECCUCIÓN POR TRIMESTRE |  |  |  | INDICADOR | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | DIRECCIONES VINCULADAS | PRODUCTO FINAL Y/O RESULTADO ESPERADO |
|  |  |  | PRODUCTOS Y/O SERVICIOS | CANTIDAD | COSTO | MONTO TOTAL | ENE-MARZ | ABR-JUN | JUL-SEPT | OCT-DIC |  |  |  |  |
| 1-Evaluación de proveedores %50 | US$16,000.00 | 2.6.8.3.01 | Software de seguridad y gestión de eventos | 1 | 16,000.00 | 16,000.00 |  |  |  |  | Número de amenazas identificadas y mitigadas | Compras Reportes de seguridad antes y después de la implementación | Dirección Administrativa Dirección Financiera | Infraestructura de seguridad actualizada |
| 2-Compras %50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

TOTAL, US$16,000.00 – RD$928,000.00

*Calculado al 58

DIRECCIÓN TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2024

PROYECTO Y/O PRODUCTO:  EXPANSIÓN DE RED WIFI EN PUERTOS

EJE ESTRATÉGICO: EFICIENTIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PORTUARIOS

OBJETIVO ESPECÍFICO: DOTAR A TODO EL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL DE UNA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA EFICAZ QUE PERMITA LA EFICIENTIZACIÓN DE TODAS SUS OPERACIONES

| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACTIVIDAD Y % ASIGNADO | COSTO ESTIMADO (PRESUPUESTO) | CUENTA PRESUPUESTARIA ASIGNADA | REQUERIMIENTOS Y /O NECESIDADES |  |  |  | PROGRAMACIÓN DE INVERSIÓN Y EJECCUCIÓN POR TRIMESTRE |  |  |  | INDICADOR | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | DIRECCIONES VINCULADAS | PRODUCTO FINAL Y/O RESULTADO ESPERADO |
|  |  |  | PRODUCTOS Y/O SERVICIOS | CANTIDAD | COSTO | MONTO TOTAL | ENE-MARZ | ABR-JUN | JUL-SEPT | OCT-DIC |  |  |  |  |
| 1- Compas % 50 | US$5,200.00 | 2.6.1.3.01 | Puntos de accesos U6 Enterprise | 10 | 300.00 | 3,000.00 |  |  |  |  | Número de puntos de acceso WiFi instalados en el puerto | Solicitudes de Compra Informe de PA instalados | Dirección Administrativa Dirección Financiera | Conectividad y comunicación efectiva con cada puerto |
| 2-Expansión de red wifi en puertos % 50 |  |  | Punto de acceso Mesh Professional | 10 | 220.00 | 2,200.00 |  |  |  |  | Número de puntos de acceso WiFi instalados en el puerto | Solicitudes de Compra Informe de PA instalados | Dirección Administrativa Dirección Financiera | Conectividad y comunicación efectiva con cada puerto |

TOTAL, US$ 5,200.00 – RD$301,600.00

*Calculado al 58

DIRECCIÓN TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2024

PROYECTO Y/O PRODUCTO:  RESPALDO DE ENERGIA DEL CENTRO DE DATOS

EJE ESTRATÉGICO: EFICIENTIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PORTUARIOS

OBJETIVO ESPECÍFICO: DOTAR A TODO EL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL DE UNA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA EFICAZ QUE PERMITA LA EFICIENTIZACIÓN DE TODAS SUS OPERACIONES

| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACTIVIDAD Y % ASIGNADO | COSTO ESTIMADO (PRESUPUESTO) | CUENTA PRESUPUESTARIA ASIGNADA | REQUERIMIENTOS Y /O NECESIDADES |  |  |  | PROGRAMACIÓN DE INVERSIÓN Y EJECCUCIÓN POR TRIMESTRE |  |  |  | INDICADOR | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | DIRECCIONES VINCULADAS | PRODUCTO FINAL Y/O RESULTADO ESPERADO |
|  |  |  | PRODUCTOS Y/O SERVICIOS | CANTIDAD | COSTO | MONTO TOTAL | ENE-MARZ | ABR-JUN | JUL-SEPT | OCT-DIC |  |  |  |  |
| 1-Compras % 50 | US$ 51,248.26 | 2.6.1.3.01 | Inversor seonidal de 1.5kw Instalación incluida | 16 | 1,000 | 16,000 |  |  |  |  | Tiempo promedio de continuidad de energía durante interrupciones | Solicitud de compra Informes de pruebas de funcionamiento y duración del sistema de respaldo | Dirección Administrativa Dirección Financiera | Sistema de respaldo de energía implementado |
| 2-respaldo de energía % 50 |  |  | Baterías agm 12v 200amp | 32 | 1,101.50 | 35,248.26 |  |  |  |  | Tiempo promedio de continuidad de energía durante interrupciones | Solicitud de compra Informes de pruebas de funcionamiento y duración del sistema de respaldo | Dirección Administrativa Dirección Financiera | Sistema de respaldo de energía implementado |
|  |  |  | UPS 1500VA | 160 | 400 | 64,000 |  |  |  |  | Tiempo promedio de continuidad de energía durante interrupciones | Solicitud de compra Informes de pruebas de funcionamiento y duración del sistema de respaldo | Dirección Administrativa Dirección Financiera | Sistema de respaldo de energía implementado |

TOTAL, US$ 115,248.26 – RD$6,684,399.08

*Calculado al 58

DIRECCIÓN TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2024

PROYECTO Y/O PRODUCTO:  CAPACITACIÓN Y CERTIFICACION DEL PERSONAL

EJE ESTRATÉGICO: EFICIENTIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PORTUARIOS

OBJETIVO ESPECÍFICO: DOTAR A TODO EL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL DE UNA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA EFICAZ QUE PERMITA LA EFICIENTIZACIÓN DE TODAS SUS OPERACIONES

| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACTIVIDAD Y % ASIGNADO | COSTO ESTIMADO (PRESUPUESTO) | CUENTA PRESUPUESTARIA ASIGNADA | REQUERIMIENTOS Y /O NECESIDADES |  |  |  | PROGRAMACIÓN DE INVERSIÓN Y EJECCUCIÓN POR TRIMESTRE |  |  |  | INDICADOR | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | DIRECCIONES VINCULADAS | PRODUCTO FINAL Y/O RESULTADO ESPERADO |
|  |  |  | PRODUCTOS Y/O SERVICIOS | CANTIDAD | COSTO | MONTO TOTAL | ENE-MARZ | ABR-JUN | JUL-SEPT | OCT-DIC |  |  |  |  |
| 1-Servicio de capacitación % 100 | US$ 16,319.93 | 2.2.8.7.06 2.2.8.7.04 | Linux | 15 | 423.65 | 6,354.85 |  |  |  |  | Formación del Personal | Solicitudes de formación de personal | Dirección de Recursos Humanos | Certificación del Personal. Mejor desempeño laboral |
| 2-Compras |  |  | Telefonía voice ip básico | 8 | 372.81 | 2,982.54 |  |  |  |  | Formación del Personal | Solicitudes de formación de personal | Dirección de Recursos Humanos | Certificación del Personal. Mejor desempeño laboral |
|  |  |  | Telefonía voice ip avanzado | 8 | 372.81 | 2,982.54 |  |  |  |  | Formación del Personal | Solicitudes de formación de personal | Dirección de Recursos Humanos | Certificación del Personal. Mejor desempeño laboral |
|  |  |  | Monitoreo Zabbix | 8 | 500 | 4,000 |  |  |  |  | Formación del Personal | Solicitudes de formación de personal | Dirección de Recursos Humanos | certificación del Personal. Mejor desempeño laboral |

TOTAL, US$ 16,319.93 – RD$946,555.94

*Calculado al 58

DIRECCIÓN TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2024

PROYECTO Y/O PRODUCTO:  DOTACIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS EN NUEVOS PUERTOS

EJE ESTRATÉGICO: EFICIENTIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PORTUARIOS EN LOS PUERTOS

OBJETIVO ESPECÍFICO: DOTAR A TODO EL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL DE UNA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA EFICAZ QUE PERMITA LA EFICIENTIZACIÓN DE TODAS SUS OPERACIONES

| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACTIVIDAD Y % ASIGNADO | COSTO ESTIMADO (PRESUPUESTO) | CUENTA PRESUPUESTARIA ASIGNADA | REQUERIMIENTOS Y /O NECESIDADES |  |  |  | PROGRAMACIÓN DE INVERSIÓN Y EJECCUCIÓN POR TRIMESTRE |  |  |  | INDICADOR | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | DIRECCIONES VINCULADAS | PRODUCTO FINAL Y/O RESULTADO ESPERADO |
|  |  |  | PRODUCTOS Y/O SERVICIOS | CANTIDAD | COSTO | MONTO TOTAL | ENE-MARZ | ABR-JUN | JUL-SEPT | OCT-DIC |  |  |  |  |
| 1-Compras %50 | US$ 45,612.74 | 2.6.1.3.01 | Computadoras | 100 | 1,525.16 | 152,516.52 |  |  |  |  | Levantamiento necesidades de los Puertos en las instalaciones informáticas y de comunicación | 1- Fotos de instalaciones puertos 2- Solicitudes de Mantenimiento | Dirección de Logística Dirección Financiera Dirección Administrativa | instalaciones informáticas y de Comunicación de los Puertos en buen estado |
| 2-Dotación de equipos tecnológicos en nuevos puertos % 50 |  |  | Teléfonos ip | 200 | 70 | 14,000 |  |  |  |  | Levantamiento necesidades de los Puertos en las instalaciones informáticas y de comunicación | 1- Fotos de instalaciones puertos 2- Solicitudes de Mantenimiento | Dirección de Logística Dirección Financiera Dirección Administrativa | instalaciones informáticas y de Comunicación de los Puertos en buen estado |
|  |  |  | Laptops | 40 | 1,694.62 | 67,785.12 |  |  |  |  | Levantamiento necesidades de los Puertos en las instalaciones informáticas y de comunicación | 1- Fotos de instalaciones puertos 2- Solicitudes de Mantenimiento | Dirección de Logística Dirección Financiera Dirección Administrativa | instalaciones informáticas y de Comunicación de los Puertos en buen estado |
|  |  |  | Firewall 60f | 10 | RD$1,600 | $16,000.00 |  |  |  |  | Levantamiento necesidades de los Puertos en las instalaciones informáticas y de comunicación | 1- Fotos de instalaciones puertos 2- Solicitudes de Mantenimiento | Dirección de Logística Dirección Financiera Dirección Administrativa | instalaciones informáticas y de Comunicación de los Puertos en buen estado |
|  |  |  | Switch 148 fp | 10 | RD43,300 | $33,000.00 |  |  |  |  | Levantamiento necesidades de los Puertos en las instalaciones informáticas y de comunicación | 1- Fotos de instalaciones puertos 2- Solicitudes de Mantenimiento | Dirección de Logística Dirección Financiera Dirección Administrativa | instalaciones informáticas y de Comunicación de los Puertos en buen estado |
|  |  | 2.2.3.1.01 2.2.4.4.01 | Viáticos |  |  | 50,838 |  |  |  |  | Levantamiento necesidades de los Puertos en las instalaciones informáticas y de comunicación | 1- Fotos de instalaciones puertos 2- Solicitudes de Mantenimiento | Dirección de Logística Dirección Financiera Dirección Administrativa | instalaciones informáticas y de Comunicación de los Puertos en buen estado |
|  |  |  | Fuentes para teléfonos ip | 200 | 15 | 3,000 |  |  |  |  | Levantamiento necesidades de los Puertos en las instalaciones informáticas y de comunicación | 1- Fotos de instalaciones puertos 2- Solicitudes de Mantenimiento | Dirección de Logística Dirección Financiera Dirección Administrativa | instalaciones informáticas y de Comunicación de los Puertos en buen estado |
|  |  |  | Scanner | 10 | 847.31 | 8,473.10 |  |  |  |  | Levantamiento necesidades de los Puertos en las instalaciones informáticas y de comunicación | 1- Fotos de instalaciones puertos 2- Solicitudes de Mantenimiento | Dirección de Logística Dirección Financiera Dirección Administrativa | instalaciones informáticas y de Comunicación de los Puertos en buen estado |

TOTAL, US$ 45,612.74 – RD$2,645,538.92

*Calculado al 58

DIRECCIÓN TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2024

PROYECTO Y/O PRODUCTO:  UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA

EJE ESTRATÉGICO: EFICIENTIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PORTUARIOS

OBJETIVO ESPECÍFICO: DOTAR A TODO EL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL DE UNA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA EFICAZ QUE PERMITA LA EFICIENTIZACIÓN DE TODAS SUS OPERACIONES

| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACTIVIDAD Y % ASIGNADO | COSTO ESTIMADO (PRESUPUESTO) | CUENTA PRESUPUESTARIA ASIGNADA | REQUERIMIENTOS Y /O NECESIDADES |  |  |  | PROGRAMACIÓN DE INVERSIÓN Y EJECCUCIÓN POR TRIMESTRE |  |  |  | INDICADOR | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | DIRECCIONES VINCULADAS | PRODUCTO FINAL Y/O RESULTADO ESPERADO |
|  |  |  | PRODUCTOS Y/O SERVICIOS | CANTIDAD | COSTO | MONTO TOTAL | ENE-MARZ | ABR-JUN | JUL-SEPT | OCT-DIC |  |  |  |  |
| 1-Compras %50 | US$2,412.13 | 2.3.9.2.01 | Resmas Papel Bond 20 | $4.00 | 72 | $288.00 |  |  |  |  | Inventario de Material Gastable | Solicitud Suministro de Material Gastable | Dirección Administrativa | Disponibilidad de Material Gastable para el desarrollo de las actividades Administrativa de la Dirección TIC |
| 2- Dotación de útiles de escritorio y oficina % 50 |  |  | Cajas Lapiceros | $10.00 | 10 | $100.00 |  |  |  |  | Inventario de Material Gastable | Solicitud Suministro de Material Gastable | Dirección Administrativa | Disponibilidad de Material Gastable para el desarrollo de las actividades Administrativa de la Dirección TIC |
|  |  |  | Libretas Apuntes | $1.20 | 30 | $36.00 |  |  |  |  | Inventario de Material Gastable | Solicitud Suministro de Material Gastable | Dirección Administrativa | Disponibilidad de Material Gastable para el desarrollo de las actividades Administrativa de la Dirección TIC |
|  |  |  | Manuales de entrenamiento de sistemas a implementar | $33.14 | 60 | $1,988.13 |  |  |  |  | Personal capacitado en los sistemas | Entrenamientos al personal | Dirección de Recursos Humanos | Manuales de capacitación, Fotos del proceso |

TOTAL, US$ 2,412.13 – RD$139,903.54

*Calculado al 58

DIRECCIÓN TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2024

PROYECTO Y/O PRODUCTO:  RESPALDO DE DATOS

EJE ESTRATÉGICO: EFICIENTIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PORTUARIOS

OBJETIVO ESPECÍFICO: DOTAR A TODO EL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL DE UNA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA EFICAZ QUE PERMITA LA EFICIENTIZACIÓN DE TODAS SUS OPERACIONES

| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACTIVIDAD Y % ASIGNADO | COSTO ESTIMADO (PRESUPUESTO) | CUENTA PRESUPUESTARIA ASIGNADA | REQUERIMIENTOS Y /O NECESIDADES |  |  |  | PROGRAMACIÓN DE INVERSIÓN Y EJECCUCIÓN POR TRIMESTRE |  |  |  | INDICADOR | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | DIRECCIONES VINCULADAS | PRODUCTO FINAL Y/O RESULTADO ESPERADO |
|  |  |  | PRODUCTOS Y/O SERVICIOS | CANTIDAD | COSTO | MONTO TOTAL | ENE-MARZ | ABR-JUN | JUL-SEPT | OCT-DIC |  |  |  |  |
| 1-Compras %100 | US$8,000.00 | 2.6.1.3.01 | QNAP de 9 Discos | 1 | 3000.00 | 3000.00 |  |  |  |  | Requerimientos de almacenamiento | Estudio de necesidades de almacenamiento | Dirección Administrativa Dirección Financiera | Dimensionamiento de la solución de almacenamiento |
|  |  |  | Discos Duros NAS de 12TB | 10 | 300.00 | 3000.00 |  |  |  |  | Requerimientos de almacenamiento | Estudio de necesidades de almacenamiento | Dirección Administrativa Dirección Financiera | Dimensionamiento de la solución de almacenamiento |
|  |  |  | Disco Duros NVME 2TB | 10 | 200.00 | 2000.00 |  |  |  |  | Requerimientos de almacenamiento | Estudio de necesidades de almacenamiento | Dirección Administrativa Dirección Financiera | Dimensionamiento de la solución de almacenamiento |

TOTAL, US$8,000.00 – RD$464,000.00

*Calculado al 58

PRESUPUESTO 2024

ELABORACIÓN

Y

APROBACIÓN

EQUIPO DE TRABAJO:

LA EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE ESTOS PROYECTOS, SE REALIZARÁ TRIMESTRALMENTE

SEGÚN LOS PARÁMETROS Y CRITERIOS PREVIAMENTE ESTABLECIDOS POR LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO, ATENDIENDO A LOS INFORMES EMITIDIOS DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES QUE CONFORMAN LA AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA.